### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum a vývoj nové technologie sanace obvodových uzlů konstrukce panelových domů

Ev.č.:	FV20336

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Studie problematiky Studie problematiky zamýšlené technologie, její využitelnost, přínos pro životní prostředí a uzavřené oponentní řízení | MEDIUM International, VUT Brno, AO REAL | 03/2017 |
| 2 | Vývoj alternativ řešení technologie Technologické podmínky, parametry kvality, vývoj alternativ detekce vad a aplikace hmot | MEDIUM International, VUT Brno, AO REAL | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 3 | Výzkum a vývoj technologie Technologické materiály, strojní zařízení, detekce vad - výzkum a vývoj – technické řešení aplikačního zařízení tvorba technické dokumentace pro výrobu funkčního vzorku aplikačního zařízení - výzkum a vývoj aplikačních hmot – návrh materiálů, technologické zkoušky – návrh výsledných receptur - výzkum a vývoj detekčních metod – návrh technologie detekce vad, vývoj detekčního zařízení | MEDIUM International, VUT Brno, AO REAL | 02/2018 |
| 4 | Výroba funkčních vzorků Výroba funkčních vzorků vyvinutých technických zařízení a vzorků injektážních hmot - výroba funkčního vzorku aplikačního zařízení – výroba dílů, montáž a zkoušky funkčnosti funkčního vzorku aplikačního zařízení podle zpracované technické dokumentace -výroba vzorků aplikačních hmot – výroba aplikačních hmot podle navržených receptur - výroba funkčního vzorku detekčního zařízení – výroba dílů, montáž a zkoušky funkčnosti funkčního vzorku detekčního zařízení podle zpracované technické dokumentace | MEDIUM International, VUT Brno, AO REAL | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 5 | Funkční zkoušky, výzkum parametrů – provedení funkčních zkoušek jednotlivých operací navržené technologie, ověření funkčnosti vyrobených strojních zařízení | MEDIUM International, VUT Brno, AO REAL | 01/2019 |
| 6 | Ověření technologie – výzkum parametrů – provozní zkoušky vyvinuté technologie provedení funkčních zkoušek jednotlivých operací navržené technologie, ověření funkčnosti vyrobených strojních zařízení, verifikace, ověření opakovatelnosti dosažení plánované kvality a plánovaných parametrů, promítnutí výsledků do finálního řešení projektu | MEDIUM International, VUT Brno, AO REAL | 12/2019 |
| 7 | Ověření dosažených parametrů projektu Závěrečná zpráva, verifikace plánovaných a skutečných parametrů projektu, spolehlivost vyvinuté technologie, závěrečné oponentní řízení – vyhodnocení cílů - ověření parametrů – ověření dosažení plánovaných funkcí a parametrů a nákladů vyvinuté technologie v poloprovozních podmínkách - závěrečné oponentní řízení – organizace závěrečného oponentního řízení, obhajoba dosažených výsledků projektu | MEDIUM International, VUT Brno, AO REAL | 11/2019 |