Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě

Číslo:  0907-16

uzavřené podle § 2430 - 2444 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

- Smluvní strany:

Příkazce:	Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

Zastoupený:				MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D., ředitelem

IČ:					00101451

DIČ:					CZ00101451

Bankovní spojení: 			ČSOB, a.s. Brno

č.ú.:					372604403/0300

Příkazník:				S – Invest CZ s.r.o.

Kaštanová 496/123a, 620  00 Brno

Zastoupený:				Ing. Eliškou Kudělkovou, jednatelkou společnosti

IČ:					25526171

DIČ:					CZ 25526171

Bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.

č.ú.:					205 698 73 09 / 0800

Identifikace:	Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28884

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

V. Doba plnění

Původní text odst. V.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.2. 	Termín realizace plnění předmětu smlouvy je stanoven na:

- zahájení výkonu IČ				po podpisu smlouvy

- předpokládané zahájení realizace stavby	polovina 07/2016

- předpokládané ukončení realizace stavby	08/2017

- předpokládané ukončení IČ			polovina 09/2017

- předpokládaná lhůta realizace stavby		13,5 měsíců

- předpokládaná lhůta výkonu IČ    		14 měsíců

VII. Odměna příkazníka a platební podmínky

Původní text odst. VII.5. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

VII.5. 	Inženýrská činnost bude placena na základě faktur - daňových dokladů příkazníka, které budou vystaveny podle platebního kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 1A.

XV. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. XV.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

XV.3. 	Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:

příloha č. 1 – Platební kalendář se ruší a nahrazuje se

přílohou č. 1A – Platební kalendář

příloha č. 2 – Kvalifikační doklady příkazníka.

Text čl. XV. se doplňuje o nové odstavce XV.5. – XV.7., jejichž text zní:

XV.5. 	Tento dodatek smlouvy vznikne za předpokladu, že dojde k dohodě o všech jeho částech. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

XV.6. 	Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

XV.7. 	Dodatel smlouva je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce a 2 příkazník.

V Brně, dne ……………………..

..................................................... 		                              ......................................................……….

za příkazce						          za příkazníka

MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.				               Ing. Eliška Kudělková

ředitel  			                                     jednatelka S – Invest CZ s.r.o.

Příloha č. 1A

k příkazní smlouvě č. 0907-16

Platební kalendář

Příkazník je oprávněn fakturovat příkazci odměnu za plnění předmětu této smlouvy dle následujícího platebního kalendáře:

Průběžné měsíční platby

| číslo platby | Kalendářní měsíc: | Výše odměny za příslušný kalendářní měsíc v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1 | červenec 2016 | 8.000,00 |
| 2 | srpen 2016 | 16.000,00 |
| 3 | září 2016 | 16.000,00 |
| 4 | říjen 2016 | 16.000,00 |
| 5 | listopad 2016 | 16.000,00 |
| 6 | prosinec 2016 | 16.000,00 |
| 7 | leden 2017 | 16.000,00 |
| 8 | únor 2017 | 16.000,00 |
| 9 | březen 2017 | 16.000,00 |
| 10 | duben 2017 | 16.000,00 |
| 11 | květen 2017 | 16.000,00 |
| 12 | červen 2017 | 16.000,00 |
| 14 | červenec 2017 | 16.000,00 |
| 15 | srpen 2017 | 16.000,00 |
| 16 | září 2017 | 8.000,00 |