**Příloha č. 2**

**Věcná náplň řešení projektu**

Projekt: **Lékařský trenažér – simulátor virtuálního pacienta**

Ev.č.: **FV20628**

**Etapy řešení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapaa podetapy | Název etapya stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešeníetap (organizace) | Orientační termínukončení etapy(měs/rok) |
|  **Rok 2017** |
| 1 | **Výzkum a tvorba konceptů, návrhová, konstrukční a softwarová specifikace** - koordinace projektu- tvorba simulátoru- tvorba modelu- tvorba scénářů- tvorba řídícího systému- tvorba nástroje pro tvorbu a ukládání scénářů- tvorba výukových programů- ověření ve výuce | Com-Sys TRADE,Creative Connections,Univerzita Karlova  | 12/2017 |
|  **Rok 2018** |
| 2 | **Vytvoření hardwarových a softwarových komponent pro lékařský trenažér**- koordinace projektu- tvorba simulátoru- tvorba modelu- tvorba scénářů- tvorba řídícího systému- tvorba nástroje pro tvorbu a ukládání scénářů- tvorba výukových programů- ověření ve výuce | Com-Sys TRADE,Creative Connections,Univerzita Karlova | 12/2018 |
|  |    **Rok 2019** |  |  |
| 3 | **Výroba funkčního vzorku lékařského trenažéru a oživení softwarů**- koordinace projektu- tvorba simulátoru- tvorba modelu- tvorba scénářů- tvorba řídícího systému- tvorba nástroje pro tvorbu a ukládání scénářů- tvorba výukových programů- ověření ve výuce | Com-Sys TRADE,Creative Connections,Univerzita Karlova | 12/2019 |
|  |    **Rok 2020** |  |  |
| 4 | **Testování lékařského trenažéru**- koordinace projektu- tvorba simulátoru- tvorba modelu- tvorba scénářů- tvorba řídícího systému- tvorba nástroje pro tvorbu a ukládání scénářů- tvorba výukových programů- ověření ve výuce | Com-Sys TRADE,Creative Connections,Univerzita Karlova | 12/2020 |
|  |   **Rok 2021** |  |  |
| 5 | **Příprava prototypu** - koordinace projektu- tvorba simulátoru- tvorba modelu- tvorba scénářů- tvorba řídícího systému- tvorba nástroje pro tvorbu a ukládání scénářů- tvorba výukových programů- ověření ve výuce | Com-Sys TRADE,Creative Connections,Univerzita Karlova | 06/2021 |