SMLOUVA O DÍLO	č.: 2025-02-04/1

Na dodávku a montáž rozšíření kamerového systému (CCTV).

- Smluvní strany

Objednatel:					Zhotovitel:

Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková		TomSoft

organizace					Tomáš Pospíšil

Čechova 147					xxxxxxxxxxxxxxxx

432 01 Kadaň					432 01 Kadaň

tel.: 474 334 483					tel.: xxxxxxxxxxxxxx

IČO: 75110245					IČO: 66682851

DIČ: CZ7505102451				DIČ: CZxxxxxxxxxxx

- Předmět smlouvy

  - Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a montáž rozšíření uzavřeného kamerového systému v objektu „Expozice Historie města Kadaň, Kadaňský hrad“, Tyršova 567, 43201 Kadaň na základě vystavené nabídky č.: NV25002.

- Čas plnění

  - Termín zahájení montáže	:   12.02.2025

  - Termín dokončení montáže	:   02.05.2025

- Cena

  - Cena je sjednána na základě vystavené nabídky č.: NV25002 a dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem v celkové výši: 299.720,- Kč bez DPH, slovy: dvěstědevadesátdevěttisícsedmset dvacetkorunčeských.

- Financování a fakturace

  - Objednatel prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí na dílo, které je předmětem této smlouvy.

  - Ze strany zhotovitele nejsou požadovány žádné zálohy.

  - Právo fakturovat vznikne dnem splnění dodávky v rozsahu této smlouvy a při splnění podmínek uvedených v čl.8. Faktura bude vystavena se splatností 14-ti dnů ode dne vystavení.

- Smluvní sankce

  - Pokud vzniknou objednateli škody způsobené činností zhotovitele během provádění díla, provede zhotovitel úhradu těchto prokazatelných škod objednateli do 14-ti dnů nebo zajistí jejich nápravu.

  - Objednatel je oprávněn v případech při předání a převzetí zjištěných vad a nedodělků na dodávce, pozastavit 10% z konečné fakturované částky. Tuto pozastavenou částku je povinen zaplatit po odstranění zjištěných vad a nedodělků.

  - Za každý den prodlení s předáním díla objednateli, sjednávají smluvní strany majetkovou sankci ve výši 0.1% z konečné fakturované částky.

  - Za každý den prodlení při opožděné platbě, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05% z dlužné částky do zaplacení.

  - Nevytvoří-li objednatel podmínky pro plynulé financování prací a dodávek, je povinen vedle poplatků z prodlení hradit jako škodu i úroky z případného úvěru, který si v příčinné souvislosti s tím bude nucen zhotovitel zajistit u peněžního ústavu.

  - Prodlení objednatele v případě neposkytnutí záloh ve smluvených termínech se považuje za podstatné porušení smluvních povinností. V tomto případě má zhotovitel právo jednostranně odstoupit od této smlouvy. Učiní tak písemně do 14-ti dnů poté, kdy se o této skutečnosti dověděl.

  - Dojde-li po uzavření „Smlouvy o dílo“ ke změně rozsahu prací z důvodů na straně objednatele, uhradí zhotoviteli veškeré zvýšené náklady, které v souvislosti s touto skutečností vzniknou.

  - Dodaný materiál zůstává až do úplného zaplacení objednatele, majetkem zhotovitele.

- Spolupůsobení objednatele

  - V průběhu prací bude zajištěno staveniště a prostory instalace proti poškození a odcizení materiálu a pracovního nářadí zhotovitele.

  - Objednatel zajistí:

  - uvolnění pracoviště po dobu montáže dle pokynů pracovníků zhotovitele

  - zpřístupnění a opravy chráněných ploch, uvedení oken, dveří a výkladů do dobrého mechanického stavu

  - proškolení montážních pracovníků svým bezpečnostním technikem o podmínkách bezpečnosti práce, ve vztahu k charakteristice objektu a jeho provozu

  - temperování montážních míst na teplotu minimálně 15stC.

- Kvalitativní podmínky

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v dohodnuté kvalitě dle návrhu a cenové nabídky a v souladu s příslušnými normami.

  - Povinnost zhotovitele je splněna řádným dokončením dodávky a jejím předáním v dohodnutém čase plnění. Součástí dodávky je provedení zkušebního provozu, v rámci kterého bude ověřena jeho provozuschopnost.

  - O převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodu o opatření a lhůtách k jejich odstranění, popř. o slevě z ceny díla nebo o jiných právech objednatele z vad dodávky, a nedošlo-li k dohodě, stanoviska zhotovitele a objednatele. Zápis bude obsahovat rovněž prohlášení objednatele, že odevzdávanou dodávku přejímá. Tímto okamžikem nese objednatel odpovědnost za případné škody způsobené na předané dodávce.

  - Sjednaná záruční lhůta začíná dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

  - V případě nedokončení předmětu smlouvy pro zastavení prací bez viny zhotovitele, nebude na zakázku poskytnuta záruka.

- Záruční doba díla

  - Zhotovitel poskytuje na dílo, provedené v rámci této smlouvy, záruku v délce 36 měsíců na provedené práce a 24 měsíců na materiál, počínaje předáním díla objednateli.

  - Záruka se nevztahuje na poškození zařízení nesprávnou manipulací či obsluhou a neoprávněné zasahování do systému a jednotlivých komponentů zařízení, a to i ze strany třetích osob.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva může být zrušena dohodou anebo výpovědí kterékoli ze stran. Výpovědní lhůta se sjednává měsíční, počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.

  - Objednavatel má právo k jednostrannému odstoupení od smlouvy, jestliže:

- zhotovitel neplní podmínky smlouvy, byl na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn a nesjednal nápravu v dohodnuté lhůtě,

- zhotovitel je v konkurzním nebo vyrovnávacím řízení (bankrotu apod.), nebo ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti podle platných předpisů. O této skutečnosti je povinen zhotovitel neprodleně informovat objednavatele,

- na majetek zhotovitele byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení vyrovnávacího řízení.

  - Zhotovitel má právo k jednostrannému odstoupení od smlouvy, jestliže:

- objednavatel je v takovém prodlení s plněním svých závazků vůči zhotoviteli, že zhotovitel nemůže svůj závazek v požadované kvalitě a lhůtě splnit,

- zhotovitel při provádění díla zjistí překážky, týkající se místa nebo věci, na níž má být dílo provedeno, a tyto překážky mu znemožňují dílo provést,

- objednavatel způsobil následnou nemožnost plnění díla.

Náhrada škody v případech výše uvedených tímto není dotčena.

  - V případě rozšíření systému - dodavatelského celku tak, že dojde i k rozšíření činnosti, která je rozsahem plnění této smlouvy, bude smlouva rozšířena písemným dodatkem.

  - Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk zhotovitel.

  - Veškeré změny této smlouvy mohou být uplatněny písemným dodatkem, který bude opatřen pořadovým číslem a bude odsouhlasen (podepsán) oběma stranami.

V Kadani dne: 12. 2. 2025

.................................................					................................................

za objednatele							 za zhotovitele