### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Sorpční modul pro likvidaci těžké havárie jaderné elektrárny

Ev.č.:	FV20214

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| E1.1 | Popis detailního současného stavu problematiky | ÚJV,TUL, CVŘ | 08/2017 |
| E1.2 | Výběr souboru studovaných materiálů | ÚJV, TUL, CVŘ | 12/2017 |
| E1.3 | Sestavení detailního laboratorního programu včetně podmínek experimentálních prací | ÚJV, CVŘ, TUL | 12/2017 |
| E1.4 | Zhodnocení výsledků etapy | ÚJV, CVŘ, TUL | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| E2.1 | Charakterizace materiálů před expozicí | TUL, CVŘ, ÚJV | 12/2018 |
| E2.2 | Vliv roztoku po těžké havárii JE na vlastnosti sorbentů | CVŘ, TUL, ÚJV | 12/2018 |
| E2.3 | Vliv ozáření na vlastnosti sorbentů I | ÚJV, CVŘ, TUL | 12/2018 |
| E2.4 | Vyhodnocení aplikace (elektro)membránových procesů pro předčištění vod | CVŘ, TUL, ÚJV | 12/2018 |
| E2.5 | Zhodnocení výsledků etapy | ÚJV, CVŘ, TUL | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| E3.1 | Vliv ozáření na vlastnosti sorbentů II | ÚJV, CVŘ, TUL | 12/2019 |
| E3.2 | (Elektro)membránové experimenty s modelovým roztokem I | CVŘ, TUL | 12/2019 |
| E3.3 | Vsádkové sorpční experimenty (neaktivní) I | TUL, CVŘ, ÚJV | 12/2019 |
| E3.4 | Vsádkové sorpční experimenty (aktivní) I | ÚJV, CVŘ, TUL | 12/2019 |
| E3.5 | Zhodnocení výsledků etapy | ÚJV, CVŘ, TUL | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| E4.1 | Vsádkové sorpční experimenty (neaktivní) II | TUL, CVŘ, ÚJV | 12/2020 |
| E4.2 | Vsádkové sorpční experimenty (aktivní) II | ÚJV, CVŘ, TUL | 12/2020 |
| E4.3 | Dynamické kolonové experimenty s vybranými sorbenty (neaktivní) | TUL, CVŘ, ÚJV | 12/2020 |
| E4.4 | Dynamické kolonové experimenty s vybranými sorbenty (aktivní) | ÚJV, CVŘ, TUL | 12/2020 |
| E4.5 | (Elektro)membránové experimenty s modelovým roztokem II | CVŘ, TUL | 12/2020 |
| E4.6 | Zhodnocení výsledků etapy | ÚJV, CVŘ, TUL | 12/2020 |
|  | Rok 2021 |  |  |
| E5.1 | Vyhodnocení výsledků ve vztahu k požadavkům na management vznikajících radioaktivních odpadů | ÚJV, TUL, CVŘ | 03/2021 |
| E5.2 | Vyhodnocení výsledků ve vztahu k projektovému řešení modulární jednotky | ÚJV, TUL, CVŘ | 03/2021 |
| E5.3 | Ověřená technologie | ÚJV, TUL, CVŘ | 03/2021 |
| E5.4 | Závěrečné vyhodnocení výsledků projektu | ÚJV, TUL, CVŘ | 05/2021 |

ÚJV – ÚJV Řež, a.s., CVŘ – Centrum výzkumu Řež, s.r.o., TUL – Technická univerzita v Liberci