# **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

na akci

Rekonstrukce komunikačního sytému v objektu domova pro seniory, Na Bradle 1113, I. etapa

mezi

**Zhotovitel: CODACO ELECTRONIC s.r.o.**

se sídlem Hemy 825, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01

IČ: 25365312, DIČ: CZ25365312

Zastoupený ve věcech obchodních:

...

Zastoupený ve věcech technických:

...

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 28530

(dále jen „***zhotovitel***“)

a

**Objednatel: Město Světlá nad Sázavou**

se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou

IČ: 00268321

Zastoupený:

Ing. František Aubrecht, starosta

Zastoupený ve věcech technických:

Jana Vaňková, tel. ... , Ing. Vladimíra Krajanská, tel. ...

dále jen „***objednatel***“)

**Čl. 1**

**Předmět plnění**

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit za níže sjednaných podmínek pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem: **„Rekonstrukce komunikačního sytému v objektu domova pro seniory, Na Bradle 1113 – 1.PP, 2.NP a 3.NP“** spočívající v **dodávce, montáži a zprovoznění komunikačního systému sestra – pacient, které je blíže popsáno** ve specifikaci, tvořící cenovou nabídku, uvedenou jako příloha č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje toto Dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.
2. Součástí Díla je též zaškolení obsluhy a zhotovení Dokumentace skutečného provedení Díla (dále jen Dokumentace skutečného provedení Díla).
3. Objednatel podpisem Smlouvy prohlašuje, že si je vědom své odpovědnosti za správnost a úplnost podkladů a informací, jakož i případné technické dokumentace předané Zhotoviteli, nezbytné k řádnému zhotovení Díla (dále jen „Technická dokumentace“) a že tuto odpovědnost nesmí žádnou formou přenášet na Zhotovitele ani po Zhotoviteli požadovat zahrnutí případných vad této Technické dokumentace do ceny Díla.
4. Objednatel dále prohlašuje, že si je vědom své povinnosti poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provádění Díla podle Smlouvy, zejména Zhotoviteli včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal či vyplývajících z potřeby průběhu provádění Díla, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytovat Zhotoviteli všechny informace potřebné pro provádění Díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Díla za dohodnutou smluvní cenu.
6. Zhotovitel zároveň potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že Dílo bude prováděno za současného provozu zařízení Objednatele a že se seznámil s podmínkami, které z tohoto hlediska Objednatel pro realizaci Díla stanovil.

**Čl. 2**

**Místo a doba plnění**

1. Místem plnění je: objekt domova pro seniory, Na Bradle 1113, Světlá nad Sázavou, 1.PP-3.NP
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy (poznámka: uzavření neprodleně po jednání RM dne 3.2.2025). Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením zhotovování Díla o více než 10 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
3. Termín dokončení Díla podle této Smlouvy je 28 kalendářních dnů ode dne zahájení zhotovování Díla. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno a předáno Objednateli. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny Díla. Smluvní pokuta bude vyčíslena za každý započatý den prodlení.
4. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení Díla dle odst. 3) tohoto článku o dobu shodnou s prodlením Objednatele s plněním jeho součinnosti.

**Čl. 3**

**Změna Díla**

* 1. Strany si mohou v průběhu realizace Díla sjednat změnu jeho rozsahu či obsahu. Je-li Dílo veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nebo je Objednatel povinen dodržovat při realizaci Díla jiné závazné pokyny či pravidla pro změnu sjednaní smlouvy (např. pravidla poskytovatele dotace) odpovídá za vyhodnocení možnosti změnit Smlouvu a za dodržení těchto pravidel výlučně Objednatel. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést předem jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
  2. Vícepráce budou oceněny takto:

1. na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu, a pokud v něm práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, Zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy, v níž Položkový rozpočet zpracoval, pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány, sníženými (zvýšenými) o stejné procento, jaké odpovídá snížení (zvýšení) ceny Díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy oproti předpokládané hodnotě zakázky uvedené v Zadávací dokumentaci zakázky,
2. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Víceprací,
3. k základním nákladům Víceprací doplní Zhotovitel i související vedlejší náklady ve výši stanovené stejným způsobem, jaký uplatnil při sestavení Položkového rozpočtu,
4. k celkovému součtu základních nákladů a vedlejších nákladů pak bude dopočtena DPH podle zákona platného v době vzniku zdanitelného plnění.
   1. Méněpráce budou oceněny takto:
5. na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu,
6. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací,
7. k základním nákladům Méněprací doplní Zhotovitel i související vedlejší náklady ve výši stanovené stejným způsobem, jaký uplatnil při sestavení Položkového rozpočtu,
8. k celkovému součtu základních nákladů a vedlejších nákladů pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
   1. Objednatel je povinen vyjádřit se ke Zhotovitelem oceněnému soupisu Víceprací nebo Méněprací nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Stejná lhůta platí i pro vyjádření Zhotovitele k návrhu Objednatele.
   2. Následně po schválení Objednatelem obě strany písemně dohodnou změnu sjednané ceny formou dodatku ke Smlouvě. Součástí dodatku bude oceněný soupis Víceprací, resp. Méněprací.

**Čl. 4**

**Cena Díla**

1. **Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních stran ve výši 1 142 646,40 Kč bez DPH** (slovy: jedenmilionstočtyřicetdvatisícšestsetčtyřicetšestkorun českých čtyřicet haléřů bez daně z přidané hodnoty).

**Celková cena včetně 12% DPH činí 1 279 763,97 Kč**

(slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesátdevěttisícsedmsetšedesáttřikorun českých devadesátsedm haléřů s daní z přidané hodnoty).

1. Cena Díla je sjednána jako cena dle rozpočtu. Položkový rozpočet (oceněný Výkaz výměr, Cenová nabídka) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla a přiměřený zisk Zhotovitele.
3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu realizace Díla.
4. Sjednaná cena Díla je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:
5. pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které jsou Dílem a jeho součástmi dle Smlouvy nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu Smlouvy,
6. pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla původně sjednána,
7. pokud se při realizaci Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl při vynaložení veškerého úsilí, které lze od Zhotovitele spravedlivě požadovat předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu Díla,
8. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od Technické dokumentace nebo dojde ke změně této dokumentace a tato změna má vliv na předmět Smlouvy,
9. pokud dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
10. Způsob sjednání změny ceny:
    * 1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli ke schválení.
      2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně schválena Objednatelem.
      3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně schválena Zhotovitelem.

**Čl. 5**

**Platební podmínky**

* 1. Celkovou cenu Díla včetně započtení víceprací a méněprací uhradí Objednatel na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den předání a převzetí díla.
  2. Nedílnou součástí faktury Zhotovitele dle odst. 2) tohoto článku Smlouvy bude soupis skutečně a řádně provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Soupis musí být podepsán Objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
  3. Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo není směřováno k využití v ekonomické činnosti města.
  4. Lhůta pro splatnost faktur je sjednána na 14 kalendářních dnů.
  5. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 kalendářních dnů je podstatným porušením Smlouvy.
  6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:

1. odkaz na uzavřenou Smlouvu a název předmětu Díla,
2. výši ceny v členění dle čl. 6.2. Smlouvy,
3. podpis odpovědné osoby Zhotovitele,
4. přílohu – soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu,
   1. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
   2. Vlastnické právo k Dílu nabývá objednatel až úplným zaplacením ceny Díla.

**Čl. 6**

**Předání a převzetí Díla**

* 1. K předání a převzetí je Díla je objednatel oprávněn přizvat si osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
  2. Zhotovitel je povinen k Předání a převzetí Díla přizvat své Poddodavatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  3. Zhotovitel minimálně dva (2) pracovní dny předem písemně oznámí objednateli datum, kdy bude Dílo způsobilé k předání a převzetí, a současně vyzve objednatele k jeho převzetí. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení v den určený v učiněné výzvě.
  4. Před předáním Díla je Zhotovitel povinen předvést jeho způsobilost sloužit svému účelu.
  5. Doklady včetně kompletního seznamu předávaných dokladů doloží zhotovitel 1x tiskem, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak nebo pokud se smluvní strany nedohodnou v rámci předávacího řízení jinak, nebo z povahy dokumentu nevyplývá něco jiného.
  6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nelze předání a převzetí Díla provést.
  7. O průběhu předání a převzetí Díla pořídí strany protokol, jehož povinným obsahem jsou:

1. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, případně dalších zúčastněních osobách
2. popis Díla, které je předmětem předání a převzetí,
3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
4. popis případných vad a nedodělků a jejich hodnocení, zda brání či nebrání řádnému užívání Díla, a termín jejich odstranění
5. prohlášení objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud se na něm budou vyskytovat pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému používání a provozování Díla.
   1. V případě, že objednatel Dílo převezme i přes existenci drobných vad a nedodělků, které nebrání jeho řádnému užívání, musí protokol dále obsahovat:
6. seznam takto zjištěných vad a nedodělků,
7. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
8. dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
   1. Drobné vady a nedodělky uvedené v protokolu odstraní zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak, do sedmi (7) dnů od podpisu Předávacího protokolu.
   2. V případě, že objednatel odmítne předmět dodávky převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá předmět dodávky převzít. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl předmět dodávky převzít bezdůvodně nebo pokud k předání a převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost.
   3. Pokud se při přejímacím řízení ukáže, že předmět dodávky vykazuje vady či nedodělky, které brání jeho řádnému užívání, Objednatel předmět dodávky nepřevezme a strany si sjednají termín, do kterého Zhotovitel všechny zjištěné vady a nedodělky odstraní, který nebude delší než 14 dnů. V poslední den takto sjednané lhůty provedou strany přejímací řízení opětovně.
   4. Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí Díla.

## Čl. 7

## Odpovědnost za vady

* 1. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu bude Dílo způsobilé pro účely specifikované Technickou dokumentací a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost a že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v obecně závazných právních předpisech a v harmonizovaných technických normách (ČSN), které se na provedení Díla vztahují.
  2. Záruční doba smluveného Díla se sjednává takto:

- na montáž zařízení a související práce v délce **24 měsíců** od předání Díla objednateli,

- na dodané jednotlivé prvky zařízení v délce **36 měsíců** od předání Díla objednateli**.**

* 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání, a za vady Díla, které se vyskytly v záruční době. Zhotovitel však neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby případně z důvodů vyšší moci. Za vady Díla, které se projevily po záruční lhůtě, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
  2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Kontaktní údaje pro oznámení vady jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
  3. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Objednatel dále v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

1. odstranění vady dodáním náhradního plnění (výměnou vadných částí zařízení za části nové),
2. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
3. přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Změna volby způsobu řešení reklamace je možná pouze se souhlasem Zhotovitele.

* 1. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
  2. Vady, které se vyskytnou v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit do 30 dnů ode dne obdržení písemné reklamace, bude-li to technicky a technologicky možné, není-li dále sjednáno jinak. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění takto reklamovaných vad Díla do 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace.
  3. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat technickou podporu Díla po dobu 10ti let ode dne jeho předání a převzetí.
  4. Pokud Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havarijní stav, tj. vady, které brání provozu Díla nebo vedou či mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, pak je Zhotovitel povinen posoudit a havarijní stav odstranit do 72 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud bude oznámení odesláno Zhotoviteli v pracovní den v době od 8.00 do 16.00 hodin. Bude-li oznámení odesláno Zhotoviteli mimo dobu uvedenou v předchozí větě, počíná běžet lhůta k odstranění havárie v 8:00 nejbližšího pracovního dne.
  5. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
  6. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady Zhotovitele.
  7. Objednatel je povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele nebo jiným osobám pověřeným Zhotovitelem k odstranění vady přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

## Čl. 8

## Vyšší moc

* 1. Za vyšší moc se považuje působení nepředvídatelné a neodvratitelné vnější okolnosti nezávislé na smluvních stranách, v jehož důsledku se plnění smluvní povinnosti stane pro povinnou smluvní stranu nemožným za podmínek v této smlouvě sjednaných. Za takovou okolnost se pro účely této smlouvy považuje válka, občanský nepokoj, vypuknutí nakažlivého onemocnění, živelná katastrofa, průmyslová havárie nebo veřejnou mocí přijatá opatření k eliminaci či zmínění dopadů či důsledku takového jevu.
  2. Pokud se provedení předmětu Díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

# **Čl. 9**

# **Změna smlouvy**

* 1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
  2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
  3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

**Čl. 10**

**Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Je-li objednatel osobou, na kterou se vztahuje povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem takového řádného zveřejnění. Smluvní strany se pro tento případ dohodly, že takové zveřejnění provede objednatel a zhotoviteli o tom podá neprodleně zprávu
2. Tato smlouva je vyhotovena ve **2 (dvou)** stejnopisech, každá strana obdrží po jednom výtisku. V případě elektronické podoby smlouvy se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní sankce nejpozději do 30 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se sankce vztahuje i ve výši přesahující smluvní pokutu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Nebezpečí škody na realizovaném Díle přechází na Objednatele podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla.
6. V případě, že dojde mezi zhotovitelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z této smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR,Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [adr@coi.cz](mailto:adr@coi.cz), web: [adr.coi.cz](https://adr.coi.cz/).
7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.
8. Smluvní strany se odchylně od ust. § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď na návrh na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh.
9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
10. Zhotovitel s plnou odpovědnosti ve smyslu Občanského zákoníku v platném znění potvrzuje, že jim nabízené a dodávané výrobky splňují veškeré požadavky na zdravotní nezávadnost a bezpečnost dle zák. č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, event.. dalších platných zákonů a předpisů, a že byla přezkoumána jejich shoda podle zák. č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky. Ujišťuje tímto objednatele, že výrobce nebo dovozce vydal k výrobkům platné prohlášení o shodě.
11. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou dne 3.2.2025, usnesením č. R/40/2025.

Přílohy:

1. Cenová nabídka, rozpočet

Ve Valašském Meziříčí, dne Ve Světlé nad Sázavou, dne

... , jednatel Ing. František Aubrecht, starosta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zhotovitel Objednatel