Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

z 16.05.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.11.2024

(dále jen „dodatek“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy příkazníka:               	    		Číslo smlouvy příkazce:

mezi smluvními stranami:

- Příkazce: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Pavel Bouchner, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 1160158389/0800

(dále „Příkazce“)

### Příkazník:	Název: Ing. Pavel Šimek

Sídlo: Horní Brusnice 293, 544 74 Horní Brusnice

IČ: 02836068

DIČ:

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxxx

(dále „Příkazník“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Město Nová Paka uzavřelo s Ing. Pavlem Šimkem dne 16.05.2023 příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru nad realizovaným dílem s názvem: „Přístavba domova seniorů v Nové Pace, Svatojánská ul. 494, 509 01 Nová Paka“ (dále jen "smlouva"). Z důvodu prodloužení realizační lhůty výše uvedeného díla o 3 měsíce, se mění následující:

V článku 3. odměna za výkon funkce příkazníka a podmínky pro změnu sjednané odměny se mění odstavec 3.1. následovně:

  - Výše sjednané odměny

    - Za výkon činnosti Příkazníka se touto Smlouvou ujednává odměna:

Odměna celkem činí:				563 500,- Kč

    - Odměna za každou fázi výkonu činnosti Příkazníka činí:

      - Odměna za činnost v průběhu provádění stavby činí:

23 000,- Kč/kalendářní měsíc

      - Odměna za činnost po dokončení stavby činí:

23 000,- Kč

    - Sjednaná odměna obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné k řádnému výkonu jeho funkce. Odměna obsahuje mimo vlastní výkon Investorsko-inženýrské činnosti i náklady na:

      - studium a zajišťování potřebných podkladů

      - cestovné, stravné

    - Sjednaná odměna neobsahuje náklady za konzultační, kontrolní a poradenskou činnost expertů a poradců (statik, geolog, hydrogeolog, apod.). Tyto náklady budou přeúčtovány dle skutečnosti.

    - Sjednaná odměna neobsahuje správní poplatky, kolky ani jiné obdobné úhrady, které vynaloží příkazník za Příkazce v souvislosti s výkonem jeho funkce. Tyto náklady budou vyúčtovány samostatně na základě předložených dokladů, přičemž každá platba jednotlivě přesahující 500,- Kč musí být předem odsouhlasena Příkazcem, jinak má Příkazce právo odmítnout její úhradu.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Příkazní smlouvy ze dne 16.05.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.11.2024.

V Horní Brusnici dne: ………………….	V Nové Pace dne……………………

………………………………...		………………………………………

Ing. Pavel Šimek		Pavel Bouchner, starosta

Příkazník			Příkazce