# DODATEK Č.1

# SMLOUVY O DÍLO ze dne 31. 5. 2017

„KULTURNÍ CENTRUM – STAVEBNÍ ÚPRAVY, objekt č.p. 986 – Městská restaurace, Světlá nad Sázavou“

uzavřený  dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:			Město Světlá nad Sázavou

se sídlem 			náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Jan Tourek, starosta města

Zástupce pro věci technické:	Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 569 496 623  						             Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR, tel. 569 496 609, ………………

IČ: 					00268321

DIČ: 					CZ00268321

Peněžní ústav: 			Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

Číslo účtu: 			………………………………..

I.2. Zhotovitel:   			WANDEL CZECH s.r.o.

sídlo firmy: 			Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zápis v obchod. rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13813

Zástupce pro věci smluvní:	Martin Vavřička – jednatel společnosti

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Jiří Machač

# IČ:					289 77 955

# DIČ:					CZ 28977955

Peněžní ústav: 			Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 			…………………………………

Smluvní strany se tímto dodatkem oboustranně dohodly na změně následujících článků smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2017

II.	Článek 2. Smlouvy o dílo – Předmět díla se upravuje následovně:

Předmět díla je oproti původnímu rozsahu uvedenému v projektové dokumentaci vypracované společností TAPA projekt s.r.o., Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod, číslo zakázky 15001 rozšířen po dohodě s projektantem stavby o stavební práce uvedené v položkovém rozpočtu stavby, tj. změnových listech č. 01 - 04, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku (vícepráce). V rámci víceprací dochází na žádost a upozornění zhotovitele na použití omítky nevhodné zrnitosti na zateplovací systém k úpravě zrnitosti omítky z původních 1 mm na 1,5 mm, dále je v rámci víceprací odsouhlaseno provedení nápisu „MĚSTSKÁ RESTAURACE“ na fasádě objektu, dodávka a montáž držáků baneru, odsouhlaseny jsou vícepráce spočívající v provedení vyrovnání křivosti fasády, úpravy elektroinstalací a vytápění, úpravy otvorových výplní, dodávka sítí proti hmyzu, rolet a další práce uvedené ve změnovém listu č. 01-04,  .

Cena víceprací: 462 427,50 Kč, bez DPH

Průběh díla uvedený v bodě 2.1 citované Smlouvy o dílo se tedy rozšiřuje o závazek zhotovitele provést vícepráce vyspecifikované v položkovém rozpočtu, tj.. změnových listech č. 01 - 04, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, dle popisu výše uvedeného a v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dodatku č. 1.

Předmět díla je oproti původnímu rozsahu uvedenému v projektové dokumentaci vypracované společností TAPA projekt s.r.o., Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod, číslo zakázky 15001 ponížen po dohodě s projektantem stavby o stavební práce a dodávky nerealizované a uvedené v položkovém rozpočtu stavby, tj. změnovém listu č. 05, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku (méněpráce).

Cena méněprací: 199 142, 48 Kč, bez DPH

III.	 Článek 4. Smlouvy o dílo – Cena za dílo, bod 4.1. se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny díla o součet cen víceprací a méněprací, takže celková cena díla se zvyšuje o částku 263 285,02  Kč bez DPH.

Původní cena díla

Cena bez DPH:		        		   2 446 720,06 Kč

DPH 21%:                                                      513 811,21 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí: 	   2 960 531,27 Kč

Nová cena díla

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II dodatku je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena bez DPH:		     		   2 710 005,08 Kč

DPH 21%:  			                   569 101,07 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí:	   3 279 106,15 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

IV.	Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2017 tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají                  v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 31. 7. 2017, usnesením č. 347/2017, část I. usnesení.

V Ledči nad Sázavou dne 7.8.2017				Ve Světlé nad Sázavou dne 7.8.2017

…………………………..........……………..		            ……..…….……………………………..

Martin Vavřička 							Mgr. Jan Tourek

jednatel společnosti 					                            starosta města