SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany 
1.	Domov Iris, příspěvková organizace

se sídlem:	Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Rybářská 1223/13 
zastoupena:	Mgr. Michal Mariánek- ředitel organizace 
IČ:	70631824

DIČ:	CZ70631824

(dále jen „objednatel“)

2. MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

se sídlem:	Markvartovická 1334/1a, 74714 Ludgeřovice

zastoupena:	Milan Vjačka, jednatel, Blanka Vjačková - jednatelka 
IČO:	28575148

DIČ:	CZ28575148

bankovní spojení:	MONETA Money Bank a. s.

číslo účtu:	203879828/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 32737 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1.	Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran  touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.	Smluvní   strany   prohlašují,   že   údaje   uvedené   v čl.   I   této   smlouvy   jsou   v souladu  se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených  údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů  smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3.	Zhotovitel   prohlašuje,   že   bankovní   účet   uvedený   v čl.   I   odst. 2   této   smlouvy   je  bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané  hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ a „zveřejněný účet“).  V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu,  a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být  zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání  oprávněny.

5.	Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této  smlouvy.

6.	Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu  známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že  disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci  díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

Smlouva o dílo na stavbu Opravy vnitřních prostor 1.NP a suterénu po povodních

Jiří Zapletal, Ing.	Digitálně podepsal Jiří Zapletal, Ing.  
Datum: 2025.01.22 07:00:29 +01'00'

7.	Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným  a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Předmět smlouvy

1.	Zhotovitel   se   zavazuje   provést   pro objednatele   na svůj   náklad   a nebezpečí   stavbu  „Opravy vnitřních prostor 1.NP a suterénu po povodních“ (dále jen „stavba“) v rozsahu  dle:

	zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu, která předcházela uzavření  této smlouvy,

	oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele  podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen  „soupis prací“),

	předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 
(dále jen „dílo“).

2.	Součástí díla je také:

a)	zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních.

b)  zabezpečení   souhlasu   (rozhodnutí)   ke   zvláštnímu   užívání   veřejného   prostranství  nebo komunikací   dle   platných   předpisů,   v souladu   s požadavky   projektové  dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí), předání úplné kopie  souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli,

c)	vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami  zhotovitele,   dokumentací   předanou   objednatelem,   požadavky   objednatele  a s platnými   právními   předpisy,   včetně   případného   zajištění   ohlášení   dle zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

d)  zajištění vytyčení obvodu staveniště,

e)	předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění

nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších  předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude  předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona  o odpadech,

f)	návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách,  revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady  ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

g)  předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného  postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým  užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno  stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání  dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,

h)  zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody  na sousedních pozemcích,

i)	provedení   předepsaných   zkoušek   dle   platných   právních   předpisů   a technických  norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

j)	udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů  ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

k)	zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

Smlouva o dílo na stavbu Opravy vnitřních prostor 1.NP a suterénu po povodních	2

l)	zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení  díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace),

m) provedení úklidu vnějších a vnitřních ploch dotčených stavbou. 
3.	Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:

a)	plnit podmínky příslušných povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebních  úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

b)  zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby. 
4.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými

v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné  normy ČSN.

5.	Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty  k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

6.	Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla  nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých  povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

7.	Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému  užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této  smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné  ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými  nebrání   užívání   předmětu   díla   funkčně   nebo   esteticky,   ani   užívání   předmětu   díla  podstatným způsobem neomezují.

8.	Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky  smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

1.	Zhotovitel  se   zavazuje   provést   dílo   do 120   dnů   od   předání   staveniště   zhotoviteli  a nejpozději   poslední   den   doby   plnění   dokončené   dílo   předat   objednateli.   Dílo   je  provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému  účelu) a předáno objednateli.

2.	Místem   plnění   je  budova   zadavatele  na   adrese  Rybářská   1223/13,  Ostrava,   k.  ú.  Mariánské Hory (713830).

3.	V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo po dobu trvání překážky  přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto  článku smlouvy, a to v těchto případech:

a)	omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že  nebude   zjevně   možné   vlivem   klimatických   podmínek   pokračovat   v pracích   dle  harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů  nebo technických/technologických norem.

b)	v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany  vlastníků   dotčených   a   sousedních   parcel,   nebo   vlastníků   (správců)   dopravní  a technické infrastruktury, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících  z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit,

Smlouva o dílo na stavbu Opravy vnitřních prostor 1.NP a suterénu po povodních	3

V  těchto případech bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění  dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.  Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude  posuzováno   ve   vztahu   k možnosti   provádění   díla   dle předepsaných   technologických  postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví,  bude   zahájena   zápisem   do   stavebního   deníku   a ukončena   výzvou   objednatele  k opětovnému  zahájení   prací,  uvedenou   ve  stavebním  deníku.   Oba   tyto   zápisy  ve  stavebním   deníku   musí   být   odsouhlaseny   a podepsány   osobou   oprávněnou   jednat  ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané  výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací  z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání  staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

4.	V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba  vykonávající technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba  (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla  uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

V.

Cena za dílo

1.	Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH		2 799 877,39 Kč 
DPH		   335 985,29 Kč 
Cena včetně DPH	         3 135 862,68 Kč  
Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

2.	Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele  nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků  a nájmů za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné  a úplné provedení díla.

3.	Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a lze  ji změnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a)	nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude

cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí  díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou  odečteny   ve výši   součtu   veškerých   odpovídajících   položek   a   nákladů  neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b)	přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil

formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené  v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena  součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich  jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:

-	 pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci   víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude

účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud

Smlouva o dílo na stavbu Opravy vnitřních prostor 1.NP a suterénu po povodních	4

ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem  a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude  zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky  s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni.  Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší  jednotkové ceny z tohoto porovnání.

-	 pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací,  se jednotková cena  položek bude účtovat podle cenové soustavy v níž je zpracována příslušná část  výkazu výměr v její aktuální cenové úrovni.

-	Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové  položky   víceprací   použít   žádný   z výše   uvedených   postupů,   doloží   zhotovitel  individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude  stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto  případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ

c)	v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu

nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle  nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo  nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k  nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje  vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu  prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány,  spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo  prací stejné nebo vyšší kvality,

ZMĚNY VÝŠE DPH

d)	v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez

DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě  změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat  dodatek.

4.	Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i záměna  položek dle § 222 odst. 7 ZZVZ budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě, přičemž  tyto práce mohou být realizovány i před uzavřením dodatku ke smlouvě, a to na základě  oboustranně podepsaného změnového listu.

5.	Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací  a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření  a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající  autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr  s uvedením postupu výpočtu množství.

6.	Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu  s platnými   právními   předpisy.   V případě,   že   zhotovitel   stanoví   sazbu   DPH   či   DPH  v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,  která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.

Platební podmínky

1.	Zálohy na platby nejsou sjednány.

2.	Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

Smlouva o dílo na stavbu Opravy vnitřních prostor 1.NP a suterénu po povodních	5

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen  „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad  bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a)	číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,

b)  předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby - Opravy vnitřních prostor 1.NP a

suterénu po povodních“,

c)	označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,

d)  lhůtu splatnosti faktury,

e)	označení   osoby,   která   fakturu   vyhotovila,   včetně   jejího   podpisu   a kontaktního

telefonu,

f)	přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Součástí konečné faktury bude  rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která  bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

3.	V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu  skutečně   provedeného   plnění   za kalendářní   měsíc.   Dílčí   plnění   odsouhlasené   za  objednatele podpisem osoby vykonávající technický dozor stavebníka v soupisu skutečně  provedených   prací   a zjišťovacím   protokolu,   včetně   dohody   o ocenění,   se   považuje  za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel  (plátce DPH) vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude  soupis   provedených   prací   a zjišťovací   protokol   -   obojí   podepsané   zhotovitelem  a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

4.	V případě   dodatečných   prací   fakturovaných   na   základě   dodatků   uzavřených   k této  smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

5.	Následná údržba zeleně bude fakturována samostatně v příslušných letech provádění této  údržby, a to v relevantní výši celkového objemu této údržby.

6.	Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů  ode dne jejich doručení objednateli.

7.	Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti  podpisu potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb  nebo prostřednictvím datové schránky.

8.	Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé  smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a)	nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b)  budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,

c)	bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury  a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává  běžet  původní  lhůta  splatnosti.  Nová  lhůta  splatnosti  běží  opět  ode dne doručení  opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu  do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

9.	Povinnost zaplatit cenu  za dílo  je  splněna dnem  odepsání  příslušné částky  z účtu  objednatele.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování  v případě,  že  zhotovitel  bezdůvodně

Smlouva o dílo na stavbu Opravy vnitřních prostor 1.NP a suterénu po povodních	6

přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto  smlouvou nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel,   příjemce   plnění,   prohlašuje,   že   plnění,   které   je   předmětem   smlouvy,  nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností  při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5  odst. 3   zákona   o DPH).   Z uvedeného   důvodu   se   na toto   plnění   nevztahuje   režim  přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena  faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH  a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury  stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně  příslušného správce daně v případě, že:

a)  zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění  zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění  v insolvenčním řízení, nebo

c)	bankovní   účet   zhotovitele   určený   k úhradě   plnění   uvedený   na   faktuře   nebude  správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH  sjednané   jako   součást   smluvní   ceny   za   předmětné   plnění.   Objednatel   nenese  odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně  zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této  daně.

VII.

Jakost díla

1.	Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat  schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,  udržovatelnost,   hospodárnost,   ochranu   životního   prostředí,   požární   bezpečnost,  hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým  normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této  smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující  požadavkům   kladeným   na jejich   jakost   a mající   prohlášení   o shodě   dle zákona  č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2.	Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek  apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.

3.	Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem  při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII. 
Staveniště

1.	Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů  od výzvy zaslané zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany, zejména s ohledem na  klimatické podmínky a provozní podmínky objednatele, písemně jinak.

Dohoda o změně termínu předání a převzetí staveniště bude učiněna formou zápisu ve  stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy

Smlouva o dílo na stavbu Opravy vnitřních prostor 1.NP a suterénu po povodních	7

realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele  tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1  této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem  není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

2.	O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště  objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.

3.	Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla.  Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady  a škody, které mu tím vznikly.

4.	Zhotovitel   odpovídá   za bezpečnost   a ochranu   zdraví   všech   osob   v prostoru  staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických  a požárních   předpisů,   včetně   prostoru   zařízení   staveniště,   a za bezpečnost   provozu  v prostoru staveniště.

5.	Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad  odstraňovat   odpady   a nečistoty   vzniklé   jeho   činností,   a to   v souladu   s požadavky  uvedenými   v projektové   dokumentaci   a příslušnými   předpisy,   zejména   ekologickými  a o likvidaci odpadů.

IX.

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1.	Zhotovitel je povinen:

a)	provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám  nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž  bylo určeno a zhotoveno,

b)  dodržovat při provádění  díla ujednání  této  smlouvy,  řídit se  podklady a pokyny  objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c)	účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného  díla,

d)  dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,  bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se  ochrany životního prostředí,

e)	doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění  požadovaných   technických   a kvalitativních   parametrů   používaných   výrobků  a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto  atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající technický dozor stavebníka není  zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2.	Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávající technický  dozor stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně,  nejpozději   následující   pracovní   den   poté,   kdy   příslušná   skutečnost   nastane   nebo  zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli  zaslány elektronickou poštou na adresu:  xxxx@xxxxxxx  . Zhotovitel je povinen  informovat objednatele a osobou vykonávající technický dozor stavebníka zejména:

a)	zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel  je povinen navrhnout objednateli další postup,

b)  o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c)	zjistí-li   v projektové   dokumentaci   stavby   dle této   smlouvy   vady.   Objednatel   se

Smlouva o dílo na stavbu Opravy vnitřních prostor 1.NP a suterénu po povodních	8

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení  díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady  odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel  a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3.	Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané  dokumentace   vč.   jejího   rozsahu   a   obsahu   dle   požadavků   stavebního   zákona  a souvisejících   předpisů   nejpozději   před   zahájením   prací   na   příslušné   části   díla  a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.  Případný   soupis   zjištěných   vad   a nedostatků   předané   dokumentace   včetně   návrhů  na jejich   odstranění   a s dopadem   na předmět   a cenu   díla   zhotovitel   předá  bez zbytečného odkladu objednateli.

4.	Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému  obtěžování   okolí   stavby,   k omezování   práv   a právem   chráněných   zájmů   vlastníků  sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.

5.	Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,  toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

6.	Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů  potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše  uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

7.	Zhotovitel   je   povinen   provedené   stavební   práce,   zařizovací   předměty   a výrobky  zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to  na vlastní náklady.

8.	Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací  oprávněnými   osobami,   za dodržení   obecných   technických   požadavků   na výstavbu  a jiných   technických   předpisů,   za vypracování   další   prováděcí   dokumentace  (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

9.	Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle  příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

10. Zhotovitel   je   srozuměn   s tím,   že   uhradí   jakoukoliv   opravu   nebo   výměnu   plynoucí  ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom  toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

11. Zhotovitel   se   zavazuje   po celou   dobu   realizace   stavby   aktivně   spolupracovat  s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci  stavby.   V případě   zjištění   rozporu   platné   projektové   dokumentace   se skutečností  na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to  bezodkladně.

12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,  zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební  činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody  a tyto škody uhradí.

13. Bourací práce a všechny práce způsobující hluk nebo prach budou realizovány pouze po  předchozím oznámení objednateli a následném povolení objednatelem.

14.Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru  projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,  vstup na stavbu a staveniště.

15.Zhotovitel   ani   osoba   s ním   propojená   nesmí   za   objednatele   vykonávat

Smlouva o dílo na stavbu Opravy vnitřních prostor 1.NP a suterénu po povodních	9

inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

X.

Stavební deník

1.	Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou

vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat  veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2.	Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.

Předání díla

1.	Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné  výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem  také osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorskému dozoru projektanta.

2.	Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy  zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému  užívání.   Doba   od zahájení   přejímacího   řízení   do převzetí   díla   (případně   nepřevzetí  z důvodu vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby  plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

3.	O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.  Protokol připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:

a)	označení předmětu díla,

b)  označení objednatele a zhotovitele díla,

c)	číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d)  datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením

ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu  úřadu,

e)	datum vyklizení staveniště,

f)	datum ukončení záruky za jakost na dílo,

g)  soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

h)  datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

i)	seznam převzaté dokumentace od zhotovitele,

j)	prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

k)	datum a místo sepsání protokolu,

l)	v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení  lhůty k odstranění těchto vad,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický  dozor stavebníka.

4.	Zhotovitel   je   povinen   provést   předepsané   zkoušky   dle platných   právních   předpisů  a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

5.	Doklady   o řádném   provedení   díla   dle technických   norem   a předpisů,   o provedených  zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě

Smlouva o dílo na stavbu Opravy vnitřních prostor 1.NP a suterénu po povodních	10

a dokladů   nutných   k získání   kolaudačního   souhlasu,   zhotovitel   předá   objednateli  při předání   díla.   Pokud   zhotovitel   objednateli   doklady   dle předchozí   věty   nepředá,  objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti  doklady na výzvu objednatele doplnit.

6.	Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla,  budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání  a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán  zápis,   který   vyhotoví   osoba   vykonávající   technický   dozor   stavebníka.   Zápis   bude  obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající  technický dozor stavebníka.

7.	Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj  právní vztah založený touto smlouvou.

XII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1.	Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2.	Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,

byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad  vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své  povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se  zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3.	Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“)  ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a)	60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto

odstavce,

b)  na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví  po dobu,   po kterou   nemůže   objednatel   dílo   řádně   užívat   pro vady,   za které   nese  odpovědnost   zhotovitel.   Pro nahlašování   a odstraňování   vad   v rámci   záruky   platí  podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4.	Vady a nedodělky díla z vadného plnění a  dále také vady, které se projeví během záruční  doby,   budou   zhotovitelem   odstraněny   bezplatně,   a   to   včetně   všech   potřebných  náhradních dílů a dalšího materiálu.

5.	Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu  poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se  považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude  vady díla oznamovat na:

a)	e-mail:	xxxx@xxxxxxxxxxxx nebo 
b)  adresu:	Markvartovická 1334/1a, Ludgeřovice 747 14 nebo 
c)	do datové schránky:	amvn96h.

6.	Objednatel   má   právo   na odstranění   vady   opravou;   je-li   vadné   plnění   podstatným  porušením   smlouvy,   má   také   právo   od smlouvy   odstoupit.   Právo   volby   plnění   má  objednatel.

Smlouva o dílo na stavbu Opravy vnitřních prostor 1.NP a suterénu po povodních	11

7.	Zhotovitel   započne   s odstraněním   vady   nejpozději   do 5 pracovních  dnů  od doručení  oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie  započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení  o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel  oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada  bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů  ode dne doručení oznámení o vadě,  v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní  strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze  osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp.  jiný oprávněný zástupce objednatele.

8.	Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu  poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle  této smlouvy.

XIII.

Vlastnické právo, nebezpečí škody

1.	Vlastníkem zhotovované   věci,   která   je   předmětem   díla,   je   od   počátku   objednatel.  Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy  nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází  na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

2.	Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu  zmírnění.

3.	Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci  a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele  dle této smlouvy.

4.	Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla  objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude  mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím  osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění  musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.

5.	Zhotovitel je povinen předat objednateli na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu  provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně  všech   dodatků nebo   certifikáty   příslušných   pojišťoven   prokazující   existenci   pojištění  po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné  částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty  nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV.

Sankční ujednání

1.	V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1  této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny  za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2.	V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo  převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3.	Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení  ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

Smlouva o dílo na stavbu Opravy vnitřních prostor 1.NP a suterénu po povodních	12

4.	V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně  dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj.  zejména   pokyny   zadanými   písemně,   např.   ve stavebním   deníku),   nebo   objednateli  neposkytne   požadovanou   dokumentaci   a informace,   je   povinen   zaplatit   objednateli  smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.

5.	V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok  na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním  splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

6.	Sjednané   smluvní   pokuty   zaplatí   povinná   strana   nezávisle   na zavinění   a na tom,  zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

7.	Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze  vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1.	Zhotovitel   odpovídá   za   to,   že   platby   poskytované   objednatelem   dle   této   smlouvy  nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv.  individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze  dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům  vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o  omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska  a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude- li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu,  uvedená povinnost se uplatní obdobně.

2.	Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,  které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.  Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost  pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3.	Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn  odstoupit   od   této   smlouvy;   odstoupení   se   však   nedotýká   povinností   zhotovitele  vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní  pokutu,   povinnosti   nahradit   škodu   a   povinnosti   zachovat   důvěrnost   informací  souvisejících s plněním dle této smlouvy.

4.	Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen  zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ  porušení.

XVI.

Zánik smlouvy

1.	Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2.	Smluvní   strany   jsou   oprávněny   odstoupit   od smlouvy   v případě   jejího   podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí  zejména:

a)	neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b)  nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

Smlouva o dílo na stavbu Opravy vnitřních prostor 1.NP a suterénu po povodních	13

převzetí brání důvody na straně objednatele),

c)	nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se provádění díla,

d)  nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

e)	neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné  částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první  výzvy,

f)	nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst.  této smlouvy. 
3.	Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a)	dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel  postupuje   při provádění   díla   způsobem,   který   zjevně   neodpovídá   dohodnutému  rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b)  bylo-li příslušným soudem rozhodnuto  o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu  zákona   č. 182/2006 Sb.,   o úpadku   a způsobech   jeho   řešení   (insolvenční   zákon),  ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c)	podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4.	Odstoupením  od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní   pokuty   ani   na náhradu   škody   vzniklé   porušením   smlouvy.   Odstoupením  od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném  touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena  odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5.	Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského  zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

XVII.

Závěrečná ujednání

1.	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných  dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy  a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2.	Tato   smlouva   nabývá   platnosti   dnem   jejího   podpisu   oběma   smluvními   stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.	Tato smlouva je uzavírána elektronicky.

4.	Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

5.	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,  vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se  dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6.	Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění  v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se  zákonem objednatel.

Smlouva o dílo na stavbu Opravy vnitřních prostor 1.NP a suterénu po povodních	14

7.	Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1:	Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne

……………………………………. za objednatele

V Ludgeřovicích dne

…………………………….. za zhotovitele

Smlouva o dílo na stavbu Opravy vnitřních prostor 1.NP a suterénu po povodních	15

Příloha č. 1:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 799 877,39 HSV - Práce a dodávky HSV		836 737,09     1 - Zemní práce			39 380,05     2 - Zakládání			11 869,20     3 - Svislé a kompletní

konstrukce	99 127,75     5 - Komunikace pozemní	31 039,20     6 - Úpravy povrchů, podlahy a

osazování výplní	312 077,32     8 - Trubní vedení		19 703,38     9 - Ostatní konstrukce a práce bourání

132 715,92     997 - Přesun sutě		151 803,88     998 - Přesun hmot			39 020,39 PSV - Práce a dodávky PSV	1 631 197,30     711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 300,00     722 - Zdravotechnika - vnitřní  vodovod
	114 480,01     763 - Konstrukce suché výstavby 
	536 982,75     766 - Konstrukce truhlářské	295 471,80     771 - Podlahy z dlaždic	129 571,16     781 - Dokončovací práce - obklady  
	208 727,15     783 - Dokončovací práce - nátěry 
		62 478,96     784 - Dokončovací práce -

malby a tapety	276 185,47 M - Práce a dodávky M	331 943,00     21-M - Elektromontáže	331 943,00

Smlouva o dílo na stavbu Opravy vnitřních prostor 1.NP a suterénu po povodních	16