**DOHODA**

o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle §, 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zákona občanského zákoníku, v platném znění

**MEZI**

OBJEDNATELEM: **OBEC VRACLAV**

**VRACLAV 66**

**565 42**

ZASTOUPENÝM: ING. PAVLEM OSINKEM, STAROSTOU

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČÍSLO ÚČTU:

IČO: 00279749

ZHOTOVITELE31:

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

IČO:Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

A. V. Šembery 125 566 01 Vysoké Mýto jménem Regionálního muzea ve V. Mýtě jedná Mgr. Jiří Junek, ředitel muzea

372331

**I. Předmět dohody**

Provedení záchranného archeologického výzkumu vč. dokumentace a dalšího zpracování nálezů na akci:
**Vraclav, novostavba objektu pro provoz dětské skupiny, p.p.č. st. 108, 24/1, 25/1, 1054/37**
**II. Způsob a termín plnění**

**Předmětem dohody** je provedení záchranného archeologického výzkumu, který v sobě zahrnuje tyto činnosti:

1. vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů (archeologických situací) a jejich kresebnou, fotografickou a geodetickou dokumentaci;
2. separaci movitých archeologických nálezů nacházejících se v rámci výše zmíněných archeologických situací;
3. další odborné zpracování v rámci výzkumu identifikovaných movitých i nemovitých archeologických nálezů.

Terénní výzkum a další odborné zpracování nálezů bude prováděno v návaznosti na realizaci zemních prací, které proběhnou v termínu: únor — červen 2025

Nejpozději 5 dnů před faktickým zahájením zemních prací objednatel oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, a rovněž uvede kontakt na dodavatele výkopových prací (jméno, telefonní číslo). Zhotovitel zahájí archeologický výzkum nejpozději do 7 dnů od omámení počátku zemních prací objednatelem.

Frekvence návštěv je přímo závislá na postupu zemních prací. Návštěva zhotovitele bude zapsána do stavebního deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku zaznamená zástupce zhotovitele návštěvu do svého pracovního deníku.

**III. Návrh rozpočtu nákladů na archeologický výzkum**Náklady na záchranný archeologický výzkum nepřekročí částku:
35 000,- Kč(slovy: třicet pět tisíc korun českých)

**Fakturace bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě přiloženého přehledu nákladů na výzkum. Faktura — spolu s podrobným vyúčtováním — bude zaslána objednateli po skončení zemních prací.**

**V případě pozdní úhrady bude účtována sankce ve výši 0,05 % z objemu nákladů na výzkum za každý den.**

Potvrzení o provedení záchranného archeologického výzkumu bude vystaveno až po úhradě nákladů na záchranný archeologický výzkum.

**IV. Závěrečná ujednání**

V případě, že stavebními či se stavbou souvisejícími pracemi budou narušeny archeologické situace v takovém rozsahu, že náklady na záchranný archeologický výzkum přesáhnou částku uvedenou v bodě III., zavazují se strany dohody vejít v neodkladné jednání cílené k řešení této skutečnosti.

Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a je vypracována ve čtyřech stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dohoda nabývá účinnosti dnem písemného oznámení faktického zahájení zemních prací (viz část II. této dohody).

Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými objednatelem a zhotovitelem. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

Vysoké Mýto dne

Mgr. Jiří Junek Ing. Pavel Osinek

ředitel starosta

za zhotovitele za objednatele