

MZE-11332/2025-12122

dms_carovy_kod

mzedms028989065

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 12120  VÁŠ DOPIS ZN.: %%%nevyplněno%%%  DORUČEN DNE: %%%nevyplněno%%%  SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122  NAŠE Č. J.: MZE-11332/2025-12122  VYŘIZUJE: David Neužil  Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

DATUM: 14. 2. 2025

**Prodloužení termínu dodání č. 4500149494 - PZ\_PRAIS\_III\_2024\_No845\_LPIS\_Zmenove\_Predtisky\_2024\_(Z38665-1) a č. 4500149534 PZ\_PRAIS\_III\_2024\_No856\_LPIS do MACH 2024\_(Z38845-1)**

Dobrý den, pane xxx,

Navazuji tímto na průběžná jednání ve věci optimalizace pořadí řešení předkládaných požadavků na realizaci úprav SW tak, aby nedošlo k závažnému narušení administrace dotací na straně SZIF. S ohledem na dostupné kapacity a rozsah, složitost, důležitost a časovou návaznost předkládaných požadavků byla předřazena k realizaci problematika PZ 887 Úprava aplikace pro předtisky opravy zařazení AEKO/EZ/ALS/ZALES, 885 Předtisky pro rok 2025 a PZ 906 Úpravy agendy EVP na úkor akceptačních termínů PZ PRAIS III 2024 No845 LPIS Změnové Předtisky 2024 (Z38665-1) a PZ PRAIS III 2024 No856 LPIS do MACH 2024 (Z38845-1).

Situace k jednotlivým PZ 845 a 856 byla vyhodnocena takto:

PZ 845:

Do 31.05.2025 je snaha o zahájení kampaně v rámci Změny jednotné žádosti pro rok 2025. V na začátku kampaně ZJŽ 2025 je důležité provést změny v rámci Deklarace plodin a DZP k datu podání JŽ dle PZ 845 a dále základní změny v rámci plodinových a pseudoplodinových opatření (tj. mít základní kontroly + mít možnost převzít deklaraci plodin pro dané opatření, například VCS). V momentě prioritizace se stanou méně důležité funkcionality v PZ 845 zbytné a v první fázi spuštění kampaně ZJŽ 2025 nebudou požadovány k realizaci. Dále aplikace v první fázi bude umět reagovat pouze na primární změny – sekundární a další se budou realizovat v průběhu června, července a srpna 2025. Také dopad do Neprodukčních ploch nebude v první fázi spuštění důležitý a přednost dostanou pro implementaci požadavky ve výše zmíněném PZ 885. Realizace následujících (níže uvedených, dosud nenasazených) dílčích celků bude řízena operativně dle potřeb MZe a SZIF tak, aby byl splněn **akceptační termín pro celé PZ 845 do 31.8.2025:**

* 3.1.2 Geometrická úprava zákresů – „dofouknutí“ pro jednu plodinu
* 3.1.2 Úprava kontrol
* 3.1.2 Přehled potvrzených změn – řešení dopadů změn 2024
* 3.1.2 Rekapitulace změn – řešení dopadů změn 2024
* 3.1.3 Vytvoření pseudodeklarace DP k datu platnosti sady
* 3.1.3 Vyřešení doplňkových údajů pro plodinová opatření
* 3.1.3 Úprava kontrol s dopadem na plodinová opatření
* 3.1.3 Využití pseudodeklarace DP pro Neprodukční plochy

PZ 856:

Zde byla na jednáních pracovních skupin vyhodnocena situace takto: Předpokladem realizace kapitoly 3.1 je funkční Deklarace plodin k datu v rámci aplikace ZJŽ (PZ 845). Data jsou zpracována na SZIF do formulářů a odesílána zpětnou replikací dat do SDB. Následně data ze SDB budou replikována do LPIS, kde se vytvoří georeplikovaná vrstva pro DP k datu.

Realizace PZ 856 bude řízena operativně dle potřeb MZe a SZIF s předpokladem nasazení na ostrý provoz do 25. června a **s termínem pro akceptaci do 25. července 2025.**

S pozdravem

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

**Přílohy**

%%%nevyplněno%%%