SMLOUVA PŘÍKAZNÍ č. OMI-VZMR-2024-110

uzavřená ve smyslu ust. § 2430 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Příkazce:	Statutární město Pardubice

Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města

Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic;

tel: 466 859 148; e-mail: Katerina.Skladanova@mmp.cz

IČO:00274046	DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: (dále jen „příkazce" či „investor" nebo „objednatel")

Příkazník:	BIM Consulting s.r.o.

Se sídlem:	Olšanská 2643/la, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupený ve věcech smluvních:	. jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických:

Tel.:

IČO: 072 54 253 DIČ: CZ07254253

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 28795

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: (dále jen „příkazník") („příkazce" či „investor" nebo „objednatel" a „příkazník" dále společně též také jako „smluvní strany")

- Předmět smlouvy

- Příkazník se prostřednictvím této smlouvy (dále jen „smlouva") zavazuje pro příkazce provést jeho jménem, na jeho účet a za úplatu tuto činnost:

ZŠ T.G.M. v Pardubicích - BIM manažer

Předmětem smlouvy je zajištění výkonu a činností BIM manažera při zpracování projektové dokumentace a po celou dobu trvání zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace stavby v rámci zakázky ZŠ T.G.M. v Pardubicích.

Výkon a činnosti BIM manažera budou probíhat ve dvou fázích:

- .fáze po celou dobu zpracování projektové dokumentace

- .fáze po celou dobu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

Předmětem plnění zakázky je zajištění odpovědné osoby na straně objednatele, která bude zadání BEP po celou dobu projektové a realizační fáze průběžně kontrolovat pro zajištění odpovídající kvality strukturovaných dat.

Tato pozice se jmenuje „Manažer BIM“ a musí být na straně objednatele zajištěna po celou dobu trvání projektu. Tato osoba má odpovědnost za:

- Vypracování dokumentu BEP ve spolupráci se zhotovitelem projektových prací, sledování a dodržování dokumentu OIR a BEP všemi účastníky.

- Kontrola předávaných dat zhotovitelem projektové dokumentace dle BEP.

- Finální kontrola informačních modelů před předáním dokončené projektové fáze objednateli.

- Související služby, jejichž potřeba vznikne v návaznosti na úpravu BEP v průběhu realizace projektu.

- Účast na pravidelném projektovém statusu s projektovým manažerem objednatele (online 1x týdně).

- Aktivní účast na kontrolních dnech (na adrese objednatele 1x za 14 dní).

- Aktivní účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení.

- Aktivní účast při řešení procesu migrace dat z informačního modelu do prostředí nástroje pro správu a údržbu.

- Zodpovídá přímo projektovému řízení na straně objednatele.

- Neschvaluje a neprojednává dotazy zhotovitele projektové dokumentace týkající se technického řešení projektu.

- Nezbytná edukace projektového týmu na straně objednatele během délky svého kontraktu, případně dalších zájmových stran.

- Konzultace pro výběr nástroje pro správu a údržbu.

- Dodržování interních předpisů objednatele.

- Další konzultace související s metodou BIM včetně implementace úprav interních prostředí dle požadavků plynoucích z využívání metody BIM.

Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této smlouvy.

- Záležitost bude příkazník zajišťovat v souladu s pokyny oprávněných osob příkazce. Příkazník přitom dbá toho, aby při zajišťování záležitosti co nejlépe hájil zájmy příkazce, tak jak jsou mu známy.

- O stavu a vývoji obstarávání záležitosti je příkazník povinen informovat příkazce, zejména pak na jeho výzvu, po které tak je povinen učinit bezodkladně. Základní formou informace o plnění je přehled o vykonaných činnostech předkládaný s fakturací odměny příkazníka.

- Příkazník je oprávněn svěřit plnění dle této smlouvy nebo jeho část třetí osobě pouze s předchozím schválením oprávněné osoby příkazce. I v takovém případě odpovídá příkazník příkazci, jako by plnil sám.

- Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi za řádně provedenou činnost dle této smlouvy, úplatu dle čl. ll. této smlouvy.

- Příkazce na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, může upřesnit rozsah a způsob provedení prací.

- Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Odměna příkazníka

- Dohodnutá smluvní základní úplata činí:

Cena za 1. fázi

(po dobu zpracování projektové dokumentace, max. 4 měsíce) bez DPH 2OO OOO,OO Kč Cena za 2. fázi

(po celou dobu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby,

max. rozsah - 50 hodin) bez DPH 87 5OO,OO Kč

Celková cena díla bez DPH	287 500,00 Kč

DPH 21%                                                                                                                                60 375,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH	347 875,00 Kč

(slovy: třistačtyřicetsedmtisícosmsetsedmdesátpět korun českých včetně DPH)

Podrobný popis ceny je uveden v cenové nabídce příkazníka v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem, uzavřeným k této smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za technický dozor může být změněna pouze z důvodu:

- víceprací a méněprací na základě požadavku příkazce anebo v případě, že příkazník realizuje činnost dle této smlouvy pomocí menšího množství stanovených hodin a činností, souvisejících s výkonem technického dozoru, než předpokládala cenová nabídka, jenž je přílohou č. 1 této smlouvy, jako její nedílná součást; v takových případech je příkazník povinen na výzvu příkazce uzavřít s příkazcem písemný dodatek k této smlouvě;

- skrytých překážek místa, kde má být činnost dle této smlouvy provedena, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být činnost příkazníka provedena, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být příkazníkovi předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být činnost příkazníka provedena nebo které vyvstaly až následně v souvislosti s činností příkazníka a příkazník je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být činnost příkazníka provedena.

K ceně za provedení technického dozoru bez DPH, bude příkazník účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).

- Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem příkazce a následně potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Ve sjednané odměně příkazníka jsou zahrnuty také veškeré další náklady příkazníka.

- Doba plnění

- Termín zahájení činnosti:

- Termín ukončení činnosti:

ihned po nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

- .fáze po celou dobu zpracování

projektové dokumentace (předpoklad 4 měsíce)

- .fáze po celou dobu zadávacího řízení veřejné

Zakázky na výběr zhotovitele stavby (předpoklad max 50 hodin)

- Místo a způsob plnění

- Místem plnění je sídlo příkazníka, částečně také sídlo příkazce.

- O dokončení činností dle čl. I., odst. 1 této smlouvy, bude pořízen písemný protokol, dílčí skutečnosti budou zdokumentovány dle povahy věci.

- Platební podmínky

- Příkazce nebude poskytovat příkazníkovi zálohy.

- Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny díla dle čl. II. této smlouvy, bude příkazníkovi placena dílčími platbami na základě měsíčního plnění služeb, max. do výše sjednané smluvní ceny, na základě příkazníkem vystavených faktur (daňových dokladů), s vyznačenou splatností 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu příkazci.

- Smluvní strany přitom předpokládají dobu provádění většiny činností příkazníka v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást, ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do převzetí dokončené projektové dokumentace bez vad a nedodělků a dokončení zadávacího (výběrového) řízení na zhotovitele stavby.

- Předpokladem pro úhradu závazků, vyplývajících z této smlouvy, je faktura (daňový doklad), který musí mít předepsané náležitosti daňového dokladu, podle zákona č. 235/2OO4 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, kdy doručená faktura neobsahuje veškeré náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje, je příkazce oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit příkazníkovi k opravě a nová lhůta splatnosti začne běžet prokazatelným doručením nové bezvadné faktury příkazci.

- Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.

- Požadavkem příkazce je, aby faktury byly příkazníkem přednostně zasílány do datové schránky příkazce ID: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: posta@mmp.cz. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu příkazce či předat osobně na podatelnu v sídle příkazce.

- Příkazník prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude příkazce příkazníkovi hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně příkazníka.

- Příkazce provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet příkazníka uvedený na faktuře za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, příkazce uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen příkazníkovi až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet nebude zveřejněn ani po uplynutí lhůty stanovené příkazcem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně příkazníka.

- Povinnosti příkazníka

- Příkazník jako osoba vykonávající činnosti BIM manažera, musí být oprávněnou osobou, která musí na požádání předložit oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

- Příkazníka může na základě písemného zmocnění zastupovat třetí osoba, která splňuje požadavky uvedené v odst. 1 tohoto článku této smlouvy, pokud však tato třetí osoba poruší jakýkoliv závazek, vyplývající z této smlouvy, odpovídá příkazník stejně, jako by závazek porušil on sám a nese tak odpovědnost za případnou vzniklou škodu.

- Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů příkazce, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Příkazník je rovněž povinen upozornit příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. V případě že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za případnou škodu takto vzniklou.

- Příkazník je povinen provádět činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy poctivě a včas a dle ujednání této smlouvy a informovat příkazce o stavu obstarávaných věcí a vyžadovat jeho pokyny v případech, kdy nejde o věci běžné a obvyklé. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

- Příkazník se zavazuje při výkonu své činnosti postupovat v souladu s platnou legislativou České republiky, zajistit předmět této smlouvy s odbornou péčí, profesionálním přístupem a zodpovědností a postupovat v souladu se zájmy příkazce.

- Příkazník vyzve pověřeného zástupce příkazce k účasti na všech důležitých jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke všem důležitým záležitostem.

- Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy, nebo které jsou předmětem této smlouvy, nebude poskytovat třetím osobám, a to ani po skončení doby trvání této smlouvy.

- Povinnosti příkazce

- Příkazce pověřuje příkazníka výkonem a činností BIM manažera v souvislosti s projektovou a předrealizační přípravou akce„ZŠ T.G.M. v Pardubicích“.

- Příkazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu příkazce poskytl veškeré informace a podklady, nutné pro plnění předmětu této smlouvy.

- Příkazce se zavazuje projednat dle potřeby s příkazníkem stav a další postup při plnění této smlouvy, včetně ostatních záležitostí, souvisejících s předmětem této smlouvy.

- Příkazce poskytne příkazníkovi na jeho žádost přístup k doposud zpracovaným nebo příkazci jinak dostupným výstupům relevantním pro obstarávání záležitosti. Uvedené může zahrnovat i přístup k softwarovému vybavení příkazce.

- V případě požadavku na přímý výkon činnosti příkazníka v sídle příkazce se příkazce zavazuje vytvořit pro něj v rámci jeho možností příhodné podmínky.

- Smluvní strany se zavazují poskytovat si v souvislosti s plněním této smlouvy veškerou potřebnou součinnost.

- Smluvní strany se dále zavazují informovat se vzájemně o všech překážkách bránících řádnému plnění jejich povinností uvedených v této smlouvě.

- Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu, sjednanou v čl. II. této smlouvy, i když výsledek sledovaný touto smlouvou nenastal, ledaže byl nezdar způsoben tím, že příkazník porušil své povinnosti.

- Smluvní pokuty

- V případě, že příkazník poruší jakýmkoliv způsobem své závazky plynoucí z této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové odměny příkazníka bez DPH, dle této smlouvy, přičemž povinností uhradit smluvní pokutu není dotčen nárok příkazce na náhradu způsobené škody, a to v plné výši. Smluvní pokutu lze vypořádat vzájemným zápočtem.

- V případě prodlení příkazce se zaplacením faktury (daňového dokladu) o více než 10 dnů, je příkazník oprávněn požadovat po příkazci zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne škoda druhé smluvní straně, přičemž nárok na náhradu škody lze vymáhat samostatně.

- Příkazce má právo na bezodkladné odstranění odůvodněně reklamovaného nedostatku či vady plnění příkazníka. Reklamace musí být uplatněna u příkazníka písemnou formou a příkazník je povinen odstranit vady plnění bezplatně ve lhůtách stanovených příkazcem.

- Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

- Tato smlouva může být ukončena:

- písemnou dohodou smluvních stran;

- písemnou výpovědí této smlouvy příkazníkem, přičemž účinnost výpovědi je k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď příkazníka doručena příkazci;

- písemným odvoláním příkazu příkazcem s tím, že odvolání příkazu nabude účinnosti dnem, kdy se o něm příkazník dozvěděl nebo mohl dozvědět;

- okamžitým odstoupením od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran v případě, že by došlo k porušení smluvních povinností podstatným způsobem, přičemž okamžité odstoupení od této smlouvy, je účinné prokazatelným doručením písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy, druhé smluvní straně.

Za porušení smluvních povinností podstatným způsobem se mimo jiné považuje vadný výkon funkce příkazníka, prodlení s plněním povinností příkazníka nebo prodlení příkazce s placením faktur (daňových dokladů) delším než 30 kalendářních dnů po termínech splatnosti.

- Závěrečná ustanovení

- Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

- Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

- Příkazník prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.

- Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

- Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním obsahu této smlouvy, doplňují oprávnění zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

- Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Smluvní strany se dohodly, že příkazce bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této smlouvy příkazce bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

9.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

10.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

11.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 11.12.2024, č. usnesení R/4792/2024.

V Praze dne

V Pardubicích dne

za příkazce

Bc. Jan Nadrchal
primátor města Pardubice

za příkazníka

jednatel společnosti BIM Consulting s.r.o.

Nabídka

Magistrát města Pardubice

Základní škola T.G.M. v Pardubicích

03.12.2024

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a je určen výhradně pověřeným pracovníkům společnosti, pro kterou je tato nabídka určena. Jako takový nesmí být bez předchozího souhlasu společnosti BIM Consulting s.r.o. kopírován, předán či jinak zpřístupněn třetí fyzické nebo právnické osobě.

Základní informace

| Dodavatel | Objednatel |
| --- | --- |
| BIM Consulting s.r.o. | Magistrát města Pardubice |
| Olšanská 2643/la | Pernštýnské náměstí 1 |
| 130 00 Praha 3 - Žižkov | 530 21 Pardubice |
| IČO: 07254253 | IČO: 00274046 |
| DIČ: CZ07254253 | DIČ: CZ00274046 |
| Č.ú.: |  |
| www.bimcon.cz | www.pardubice.eu |

Úvod

Objednatel plánuje realizovat projekt za použití metody BIM a k tomu účelu hledá pro fázi tvorby realizační projektové dokumentace Manažera BIM.

BIM Consulting s.r.o. vám předkládá následující přehled prací spolu s oceněním daných úkonů.

BIM manažer

Zajištění odpovědné osobu na straně objednatele, která bude zadání BEP po celou dobu projektové a realizační fáze průběžně kontrolovat pro zajištění odpovídající kvality strukturovaných dat. Tato pozice se jmenuje „Manažer BIM" a musí být na straně objednatele zajištěna po celou dobu trvání projektu (projektová fáze). Tato osoba má odpovědnost za:

- Vypracování dokumentu BEP ve spolupráci se zhotovitelem projektových prací, sledování a dodržování dokumentu OIR. a BEP všemi účastníky.

- Kontrola předávaných dat zhotovitelem dle BEP.

- Finální kontrola informačních modelů před předáním dokončené projektové fáze objednateli.

- Související služby, jejichž potřeba vznikne v návaznosti na úpravu BEP v průběhu realizace projektu.

- Účast na pravidelném projektovém statusu s projektovým manažerem objednatele (online lx týdně).

- Aktivní účast na kontrolních dnech (na adrese objednatele lx z 14 dní).

- Aktivní účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení.

Nabídka služeb

Aktivní účast při řešení procesu migrace dat z informačního modelu do prostředí nástroje pro správu a údržbu.

- Zodpovídá přímo projektovému řízení na straně objednatele.

- Neschvaluje a neprojednává dotazy zhotovitele týkající se technického řešení projektu.

- Nezbytná edukace projektového týmu na straně objednatele během délky svého kontraktu, případně dalších zájmových stran.

- Konzultace pro výběr nástroje pro správu a údržbu.

- Dodržování interních předpisů objednatele.

- Další konzultace související s metodou BIM včetně implementace úprav interních prostředí dle požadavků plynoucích z využívání metody BIM.

Tuto funkci doporučujeme zřídit i po dobu trvání realizační fáze. Tato funkce zajistí dodávku strukturovaných dat, potřebnou technickou podporu projektového týmu zadavatele a je nositelem odpovědnosti za správné a efektivní využití metody BIM na projektu.

Celková cena nabídky

| Položka 1 | Cena za měsíc | Počet měsíců | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Manažer BIM - po dobu provádění projektové dokumentace | 50 000 Kč | 4 | 200 000 Kč |
| Položka 2 | Cena za hodinu | Počet hodin | Cena celkem |
| 2. Manažer BIM - pomoc při veřejné zakázce na Zhotovitele stavby | 1 750 Kč | 50 | 87 500 Kč |
| Celková cena díla bez DPH |  |  | 287 500 Kč |
| DPH 21 % |  |  | 60 375 Kč |
| Celková cena díla s DPH |  |  | 347 875 Kč |

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujeme souhlas se zpracováním ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárnímu městu Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČO: 00274046.

Platební podmínky

Ceny služeb jsou bez DPH. V ceníku služeb jsou zahrnuty náklady na cestování a ubytování. Fáze 1 bude fakturována paušálně měsíčně a fáze 2 bude fakturována měsíčně na základě protokolu odpracovaných hodin. Na dodané služby bude vystavena faktura se splatností 14 dnů.

Harmonogram

Harmonogram odpovídá harmonogramu projekčních prací. Činnost projektového manažera BIM bude vykonávána minimálně po celou dobu projekčních prací.

3 Nabídka služeb

Realizační tým

Bc. Michal Tomáš

8 let zkušeností s konzultačními službami ve stavebnictví, certifikace buildingSMART Professional (Foundation Basic).

Závěr

Děkujeme za možnost předložit Vám tuto nabídku a budeme se těšit na budoucí spolupráci. Tato nabídka je platná do 06.12.2024, bez dopadů do výše uvedených cen a termínů dodání.

jednatel

Nabídka služeb

Představení společnosti BIM Consulting s.r.o.

Jsme česká konzultační společnost, která se zaměřuje na digitalizaci ve stavebnictví, a to především na použití metody BIM při přípravě staveb. Zaměřujeme se též na návrh, integraci a podporu provozu informačních systémů pro BIM, včetně poskytování školení stavěných na míru potřebám organizace. Opíráme se o odborné zázemí skupiny SUDOP GROUP, jejíž jsme součástí.

Naši zákazníci jsou státní i soukromí investoři, projekční firmy, vlastníci a správci nemovitostí. Našim partnerům pomáháme s digitalizací a optimalizací vnitřních procesů, sledováním a řízením projektů a se správou projektových dat.

5 Nabídka služeb

Naši klienti

| Správa železnic | Podpora technické specifikace ZD pro výběr CDE, BIM konzultace |
| --- | --- |
| ŘSD ČR | Pilotní projekty ŘSD - D3, D35, I/42 |
| VODA ŽELIVKA | BIM strategie, BIM management při přípravě a realizace, Zajištění CDE |
| Pardubický kraj | BIM strategie, BIM management, Zjištění CDE |
| Kraj Vysočina | EDUBIM, BIM management |
| Jihomoravský kraj | Dětská léčebna v Ostrově u Macochy |
| Karlovarský kraj | Urgent Sokolov, Karlovarské inovační centrum, Generel Karlovarské krajské nemocnice, Sdružené oblastní středisko - SOS112 |
| Olomoucký kraj | Centrum sociálních služeb Prostějov, Dům pro seniory Kobylá nad Vidnavkou |
| PUDIS | BIM koordinátor projektu dálnice D35 |
| Metroprojekt | BIM koordinátor projektu Modernizace trati Plzeň - Domažlice |
| ŠKODA AUTO | BIM strategie, zajištění CDE |