SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. občanského zákoník

| Smluvní strany : |
| --- |
| Městská část Praha 3 |  |
| Se sídlem: | Havlíčkovo nám. 700/9 |
| IČ: | 00063517 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Jednající: | Ing. Vladislava Hujová, starostka |
| Dále jen „Objednatel“ |
| a |  |
| AGAPA servis, s.r.o. Adresa: | Skuhrov 35, 277 31 Velký Borek |
| IČ: | 28224469 |
| DIČ: | CZ28224469 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Jednající: | Gabriel Lukáč, jednatel |
| Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 133566 |
| Dále jen „Zhotovitel“ |

dále též „Strany“

1.	Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se touto smlouvou o dílo (dále jen „Smlouva“)  zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení díla:

Komplexní modernizace osvětlovací soustavy, dle projektové dokumentace, kterou zpracoval AXEN, s.r.o., Jizerská 328/4, 199 00 Praha 9 z 5/2016v budově základní školy na adrese Perunova 6 / 976, Praha 3. jehož specifikace je uvedena v nabídce – resp. ve výkazu výměru ze dne 16.6.2016, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „dílo“).

  - Objednatel se zavazuje předávat Zhotoviteli informace a předkládat podklady potřebné k zajištění činnosti podle čl. 1.1. této Smlouvy, umožnit Zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem provádění díla, provedené dílo nebo jeho části převzít a zaplatit cenu díla podle čl.u 2.1. Smlouvy.

2.	Cena díla a platební podmínky

  - Cena díla se skládá z částky ve výši 5.393.266,- Kč (bez DPH) a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Cena díla je splatná ve dvou splátkách, přičemž první splátka bude uhrazena ve výši 30 % hodnoty skutečně provedených prací dle výkazu výměr, který je přílohou číslo 1 této smlouvy, a to prací skutečně provedených v měsíci, ve kterém bylo provádění díla zahájeno. Skutečný rozsah provedených prací bude specifikován ve stavebním deníku a potvrzen oprávněným zástupcem Objednatele.  Poté Zhotovitel vystaví fakturu v předem odsouhlasené výši. Přílohou faktury bude procentuální specifikace rozsahu provedených prací (tzv. „zjišťovací protokol“), potvrzená oprávněným zástupcem Objednatele.

  - Zbývající část ceny díla dle čl. 2.1. této smlouvy bude Objednatelem zaplacena na podkladě konečné faktury. Konečnou fakturu je oprávněn Zhotovitel vystavit až po protokolárním předání dokončeného díla, po odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících z předávacího řízení uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po splnění všech ostatních závazků zhotovitele, jejichž nesplnění by bránilo užívání díla.

  - Cena díla stanovená v tomto článku je konečná a měněna může být pouze na základě dohody Stran formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě. Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Faktura pro účely této smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti či údaje v ní budou chybné, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím vady k opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury Objednateli.

  - Zhotovitel ve faktuře určí lhůtu splatnosti tak, aby den její splatnosti nastal nejdříve po uplynutí 30 dní od jejího doručení Objednateli. Pro účely této smlouvy se zaplacením faktury rozumí připsáním fakturované částky na bankovní účet Zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen ve faktuře za účelem provedení úhrady faktur uvést číslo svého bankovního účtu, které sdělil registru plátců a identifikovaných osob zveřejněnému správcem daně (dále jen „registr“), a označil jej jako účet pro ekonomickou činnost určený ke zveřejnění. Dále se Zhotovitel zavazuje toto číslo bankovního účtu udržovat po celou dobu smluvního vztahu v registru jako aktuální, resp. nebude k datu úhrady faktury vyžadovat po Objednateli úhradu na jiné číslo bankovního účtu. Nahradí–li Zhotovitel číslo bankovního účtu uvedené v registru jiným číslem bankovního účtu, uvědomí o tom současně Objednatele, a to průkazným způsobem (kopií dokladu o oznámení změny účtu v registru).

  - V případě, že se číslo bankovního účtu uvedené Zhotovitelem na faktuře nebude k datu úhrady shodovat s číslem bankovního účtu uvedeným v registru, je Objednatel oprávněn odvést DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu (správci daně) a Zhotoviteli uhradit pouze základ daně. Objednatel odvede částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu (správci daně) vždy, když bude tuzemský Zhotovitel požadovat úhradu na číslo bankovního účtu v zahraničí, nebo bude k datu zdanitelného plnění uveden v registru jako nespolehlivý plátce.

  - Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele na zaplacení části ceny díla odpovídající DPH vůči Objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zhotovitel neprodleně písemně Objednateli oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.

- Termín provedení díla

  - Dnem zahájení provádění díla je 10. 7. 2016

  - Dnem provedení díle je 22. 8. 2016

- Záruka za jakost díla

  - Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku po dobu 60 měsíců od data protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude bezvadné, tj. bude mít po uvedenou dobu vlastnosti a jakost stanovenou touto smlouvou, projektovou dokumentací, technickými podmínkami, platnými ČSN/ČS EN/EN a dalšími obecně závaznými právními předpisy a že bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu.

  - Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných Objednatelem v záruční době bude zahájeno v nejkratší možné době, nejpozději však do 5 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení této lhůty je Objednatel oprávněn vadu nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.

- Smluvní pokuty

  - Objedatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení následujících smluvních pokut:

- Za nedodržení termínu provedení díla dle čl. 3.2. této smlouvy ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla bez DPH za každý den prodlení. To neplatí v případě, pokud je důvodem prodlení Zhotovitele výlučně prodlení objednatele či překážka splňující podmínky dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

- při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v průběhu přejímacího řízení a zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 5.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a den prodlení,

- při prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době ve výši 5.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a den prodlení

- při porušení povinností Zhotovitele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to ve výši 1.000,- Kč denně za každé zjištění proušení až do zajištění nápravy.

  - V případě prodlení s úplným zaplacením fakturované částky je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla bez DPH za každý den takového prodlení.

  - Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost smluvní strany splnit závazek ani není dotčeno právo oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody, a to i v rozsahu, ve kterém tato škoda zaplacenou smluvní pokutu převyšuje.

6.	Komunikace mezi Stranami

6.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy respektovat provozní potřeby Objednatele.

6.3. Strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v úvodu této Smlouvy nebo faxem, e-mailem nebo

prostřednictvím vedoucích projektu stanovených Stranami.

6.4. V případě, že plnění bude poskytováno v sídle Objednatele platí, že Strany spolu komunikují v souladu s bodem 8.3

této Smlouvy a pouze Zhotovitel je oprávněn dávat instrukce a příkazy svým pracovníkům. Pracovníci Zhotovitele

nebudou začleněni do provozu Objednatele.

- Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem.

  - Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit pokud Objednatel Smlouvu poruší podstatným způsobem, zejména tehdy, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou fakturované části ceny díla podle Smlouvy o více než 30 dnů.

  - Odstoupení od Smlouvy oznámí jedna Strana druhé Straně písemně. Po doručení oznámení o odstoupení zastaví Zhotovitel buď okamžitě a nebo ke dni specifikovaném v oznámení o odstoupení všechny další práce na díle, s výjimkou takových prací, které jsou nutné k zabránění vzniku škod na části díla již provedené. Zhotovitel předá Objednateli i části díla, které dosud nepředal avšak k datu oznámení o odstoupení již provedl. Zhotovitel má nárok na zaplacení té části ceny díla, která odpovídá rozsahu předaných a Objednatelem převzatých částí díla a na úhradu již vynaložených nákladů.

  - Odstoupením se závazek z této smlouvy ruší jen ohledně dosud (do dne doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně)  nesplněné části díla.

- Ostatní ujednání

  - Jestliže se některé ustanovení Smlouvy stane právně neplatným či neúčinným, nebudou tím ostatní ustanovení Smlouvy dotčena.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Stran.

  - Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit třetím osobám nebo zastavit jakékoliv pohledávky, které mu vzniknou za objednatelem na základě této smlouvy.

  - V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany Všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. V případě, kdy na daný případ nebude doléhat žádné ustanovení podmínek ani smlouvy, je právní vztah mezi stranami regulován příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

  - Tuto smlouvu je možné změnit či doplnit pouze po vzájemné dohodě stran, a to formou písemných číslovaných dodatků, které se stávají nedílnou součástí Smlouvy

  - Obě Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle.

  - Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Zhotovitel a po dvou Objednatel.

Příloha č. 1 – Nabídka - výkaz výměr ze dne 16.6.2015

Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací

V Praze, dne .................................						V Praze, dne .................................

Objednatel								Zhotovitel

.........................................................					.........................................................

Ing. Vladislava Hujová, starostka						Gabriel Lukač, jednatel