SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a nás. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

- SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel:	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Strnady 136, 252 02  Jíloviště

Adresa pro poštovní doručování: Strnady 136, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Zapsaný v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném

ČR – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v Praze, spisová

značka není vedena

Zastoupený doc. RNDr. B. Lomským, CSc., pověřeným řízením instituce

IČ: 00020702

DIČ: CZ00020702

Jednáním pověřen: Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., vedoucí VS Kunovice

Telefon: xxx

Bankovní spojení: xxxxx

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:	Název, sídlo: STAVSPEKTRUM s.r.o., Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem

IČ: 		25526863

DIČ: 	CZ 25526863

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.   číslo účtu: xxxx

Vedený 		Krajským soudem v Brně

Spisová značka 	C 30584

Jednáním pověřen   Ing. Jaroslav Martinák

Telefon: 		xxx

(dále jen "zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

- Dílem podle této smlouvy se rozumí:

Oprava oplocení části areálu VÚLHM, VS Kunovice v následujících dílčích částech:

- Oprava a revitalizace vstupní branky (specifikace viz dílčí rozpočet – příloha č. 1 smlouvy)

- Výměna tzv. kostelanské brány (specifikace viz dílčí rozpočet – příloha č. 2 smlouvy)

- Oplocení vpředu u vstupní brány (specifikace viz dílčí rozpočet – příloha č. 3 smlouvy)

- Oplocení v zadní části areálu stanice – celkem 175 bm oplocení (specifikace a kalkulace pro 100 bm viz dílčí rozpočet – příloha č. 4 smlouvy).

- Místo provedení díla:

Areál VÚLHM – VS Kunovice, Na Záhonech 601, 686 04 Kunovice

- Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, bezpečnostními předpisy, dále pak prostřednictvím odborně způsobilých osob, a že v záruční době bude dílo bez vad. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

- ČAS  PLNĚNÍ

Zahájení plnění díla je dnem zveřejnění této smlouvy v Rejstříku smluv, dokončení plnění díla je nejpozději dne 10.12.2017.

- CENA  DÍLA

- Sjednaná cena je cena dohodou v rozsahu předmětu smlouvy

# dle čl. II.

Dílčí položky:

- Dle přílohy č. 1:	16.497,- Kč (cena bez DPH)

- Dle přílohy č. 2:	29.951,- Kč (cena bez DPH)

- Dle přílohy č. 3:	59.583,- Kč (cena bez DPH)

- Dle přílohy č. 4:	107.492,- Kč (cena bez DPH) = cena za 175 bm plotu

Cena celkem:

# 213.523,-  Kč bez DPH

## DPH 21  %	44.839,83  Kč

Sjednaná cena za provedení díla je celkem 258.362,83  Kč vč. DPH

- Cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná, na základě Nabídkového rozpočtu zhotovitele. Dílčí nabídkové rozpočty jsou uvedeny v přílohách č. 1 - 4 této smlouvy. Na závaznosti Nabídkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 1-4 se objednatel i zhotovitel dohodli i pro případ, že se změní cenové podmínky, za nichž byl rozpočet sjednán. Sjednanou cenu je možné změnit pouze při změně sazby a výše DPH.

- FINANCOVÁNÍ  DÍLA

- Objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou cenu díla po dokončení celého díla a jeho předání a převzetí objednatelem dle čl. VI., bod 15. a 16., na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.

- Sjednaná lhůta splatnosti daňového dokladu je 14 dní od data vystavení.

- DPH vyúčtuje zhotovitel ve výši, v sazbě a způsobem v souladu platným právním předpisem.

- OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel provádí dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.

- Pokud zhotovitel při provádění předmětu této smlouvy poškodí dílo, majetek objednatele nebo majetek jiného vlastníka v místě provádění díla, je jeho povinností odstranit takové škody na vlastní náklady.

- Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace v místě provádění díla a při vyjíždění vozidel zhotovitele a jeho případných subdodavatelů z místa provádění díla na veřejnou účelovou komunikaci v takovém stavu, aby nedocházelo k nadměrnému znečistění a ohrožení bezpečnosti silničního provozu. V případě znečistění těchto komunikací se zhotovitel zavazuje provést bezodkladné očištění.

- Zhotovitel v celém průběhu plnění předmětu smlouvy zajistí, aby nebyly poškozovány žádné dokončené práce a aby práce byly prováděny odborně způsobilými osobami.

- Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění požáru na staveništi.

- Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění kontaminace půdy, podzemních a povrchových vod ropnými produkty a nebezpečnými látkami a zabrání vzniku případných ekologických škod.

- Zhotovitel zajistí likvidaci odpadů v souladu s příslušnými závaznými předpisy.

- Zhotovitel zabezpečí staveniště a zamezí přístupu nepovolaných osob.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude vést po celou dobu provádění díla Stavební deník, ve kterém budou zaznamenány rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací, změny a odchylky od PD.

- Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli přístup v průběhu provádění díla za účelem průběžné kontroly.

- Případné nejasnosti a nedořešení technických detailů bude řešeno v průběhu provádění díla.

- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

- Po dokončení díla zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla.

- Objednatel převezme dílo nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla. O předání a převzetí díla bude vystaven písemný předávací protokol, potvrzený pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění předmětu smlouvy do 3 pracovních dnů od předání a převzetí díla a předat jej objednateli.

- Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než je plnění podmínek smlouvy, s výjimkou povinně zveřejňovaných údajů dle předpisů o veřejných zakázkách.

- Zhotovitel se zavazuje, že veškeré závazky vůči subdodavatelům, zaměstnancům a jiným věřitelům za práce, materiály, výrobky, správní poplatky, služby apod., související s prováděním díla, v příslušných termínech uhradí.

- ZÁRUKA

Zhotovitel přejímá záruku za vady provedeného díla v délce 36 měsíců. Záruka začíná běžet od prvého dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

- SMLUVNÍ  POKUTY

- Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. III., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH uvedené v čl.IV., za každý den prodlení.

- Pro případ prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

- ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

- Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v Informačním systému Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zajistí zveřejnění této smlouvy, včetně veškerých příloh a případných dodatků, v Informačním systému Registru smluv, a to způsobem a v souladu s ustanoveními dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

- Pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno jinak, řídí je vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice, zejména ustanoveními zákonem č. 89/2014 Sb. Občanský zákoník.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost dnem zveřejnění v RS.

- Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Ve Strnadech, dne ....................	      	          V Uherském Hradišti, dne  ……………….

…………………………….				………………………………..

objednatel						               zhotovitel

Příloha č. 1:  	Nabídkový položkový rozpočet - oprava a revitalizace vstupní branky

Příloha č. 2: 	Nabídkový položkový rozpočet - výměna tzv. kostelanské brány

Příloha č. 3: 	Nabídkový položkový rozpočet - oplocení vpředu u vstupní brány

Příloha č. 4: 	Nabídkový položkový rozpočet (specifikace a kalkulace pro 100 bm plotu) - oplocení v zadní části areálu stanice oplocení vpředu u vstupní brány

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | Oprava oplocení, branek - VS Kunovice |  | Rozpočet: | 1 |  |
| Objekt : |  | 2 BRANKY |  | Oprava vstupní branky - 2,6x1,5 m |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |
| 1 | 767920810R00 | Demontáž branky, plochy do 2 m2 | kus | 2,00 | 116,50 | 233,00 |
|  |  | celková rozměr branky - š/v - 2,6x1,5m :2 |  | 2,00 |  |  |
| 2 | 767920110R00 | Montáž branky na zděné sloupky, plochy do 2 m2 | kus | 2,00 | 184,10 | 368,20 |
| 3 | NC | Opískování stávající bránky | soub | 1,00 | 2 820,00 | 2 820,00 |
| 4 | NC | Provedení povrchové úpravy vstupní branky - žárový pozink | kg | 112,40 | 54,40 | 6 114,56 |
|  |  | hmotnost branky:2*56,2 |  | 112,40 |  |  |
| 5 | NC | Úprava stávající branky | kompl | 1,00 | 4 860,00 | 4 860,00 |
|  |  | odstranění nefunkčního samozavírače, oplechování :1 |  | 1,00 |  |  |
|  |  | úprava pantů : |  |  |  |  |
|  |  | nová klika-klika, vložka FAB: |  |  |  |  |
| 6 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 143,96 | 1,25 | 179,95 |
|  | Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 14 575,71 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |
| 7 | NC | Oplechování betonové stříšky branky - atyp 500x500mm, plech titanzinek | ks | 2,00 | 863,00 | 1 726,00 |
|  | Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 1 726,00 |

| Příloha 3 - přední oplocení |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet |  | 1 | Poplast.pletivo v.1,5 m do bet.sloupků+ost.drát |  |  |  |
| Objekt |  | Název objektu |  |  | SKP |  |
| 1 |  | OPLOCENÍ |  |  | Měrná jednotka |  |
| Stavba |  | Název stavby |  |  | Počet jednotek | 0 |
|  |  | Oprava oplocení - VS Kunovice |  |  | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant |  |  |  |  | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  | VÚLHM, v.v.i., Strnady 136, Jíloviště |  |  |  |  |
| Dodavatel |  | STAVSPEKTRUM s.r.o. |  |  | Zakázkové číslo | CN 04/17 |
| Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |
|  | HSV celkem | 18 917 | Vedlejší a ostatní činnost |  |  | 707 |
| Z | PSV celkem | 39 960 |  |  |  |  |
| R | M práce celkem | 0 |  |  |  |  |
| N | M dodávky celkem | 0 |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  | 58 877 |  |  |  |  |
| HZS |  | 0 |  |  |  |  |
| ZRN+HZS |  | 58 877 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS |  | 59 583 | Ostatní náklady celkem |  |  | 707 |
| Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |
| Jméno : |  | Ing.L.Šproch | Jméno : |  | Jméno : |  |
| Datum : |  | 12.1.2017 | Datum : |  | Datum : |  |
| Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis: |  |
| Základ pro DPH |  | 21,0 | % |  | 59 583 Kč |  |
| DPH |  | 21,0 | % |  | 12 513 Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 0,0 | % |  | 0 Kč |  |
| DPH |  | 0,0 | % |  | 0 Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 72 096 Kč |  |
| Poznámka : |  |  |  |  |  |  |
|  | CN obsahuje: - demontáž stávající oplocení - dodávku a montáž poplastov.pletiva v.1,5 m do betonových sloupků 12x12 cm uložených do betonu, ostnatý drát CN neobsahuje: - inženýrskou činnost ( ohlášení stavby ) - geodetické vytýčení - odvoz vykopané zeminy na skládku, poplatek za uložení zeminy |  |  |  |  |  |

| Příloha 4 - cena za 100 bm plotu - zadní oplocení |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet |  | 2 | Poplast.plet.v.1,8 m do bet.sloupků+ost.drát-100m |  |  |  |
| Objekt |  | Název objektu |  |  | SKP |  |
|  |  | NABÍDKY - OPLOCENÍ |  |  | Měrná jednotka |  |
| Stavba |  | Název stavby |  |  | Počet jednotek | 0 |
|  |  | Oplocení |  |  | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant |  |  |  |  | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  | VÚLHM Kunovice,v.v.i. |  |  |  |  |
| Dodavatel |  | STAVSPEKTRUM s.r.o. |  |  | Zakázkové číslo | CN 04/17 |
| Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |
|  | HSV celkem | 21 956 | Zařízení staveniště |  |  | 366 |
| Z | PSV celkem | 39 102 |  |  |  |  |
| R | M práce celkem | 0 |  |  |  |  |
| N | M dodávky celkem | 0 |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  | 61 057 |  |  |  |  |
| HZS |  | 0 |  |  |  |  |
| ZRN+HZS |  | 61 057 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS |  | 61 424 | Ostatní náklady celkem |  |  | 366 |
| Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |
| Jméno : |  | Ing.L.Šproch | Jméno : |  | Jméno : |  |
| Datum : |  | 12.1.2017 | Datum : |  | Datum : |  |
| Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis: |  |
| Základ pro DPH |  | 21,0 | % |  | 61 424 Kč |  |
| DPH |  | 21,0 | % |  | 12 899 Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 0,0 | % |  | 0 Kč |  |
| DPH |  | 0,0 | % |  | 0 Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 74 323 Kč |  |
| Poznámka : |  |  |  |  |  |  |
|  | CN obsahuje: - demontáž stávající oplocení - dodávku a montáž poplastov.pletiva v.1,8 m do betonových sloupků 12x12 cm uložených do betonu, ostnatý drát ( bez branky, brány ) CN neobsahuje: - inženýrskou činnost ( ohlášení stavby ) - geodetické vytýčení hranice - odstranění keřů, náletů - přípravu terénu - odvoz vykopané zeminy, uložení na skládce |  |  |  |  |  |