Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy u objednatele: SM/0958/2014

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:		Město Jindřichův Hradec

zastoupen: 		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo: 			Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:			CZ00246875

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č. ú.: 240039-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

ve věcech technických: Vladimír Krampera tel. 606653976

technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka, tel. 602616728

koordinátor BOZP pro realizaci: Roman Soudek tel. 602616739

Zhotovitel:		STATUS stavební a.s.

zastoupen:		František Kubů – předseda představenstva

Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva

Ing. Karel Hájek – člen představenstva

sídlo:			Nádražní 998, 396 24 Humpolec

IČ:			46679120

DIČ: 			CZ46679120

bankovní spojení:	xxxxx

e-mail:			xxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích., oddíl B, vložka č. 487.

osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí

ve věcech technických:	František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí

stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Krejčí ČKAIT č. 0101419.

ve věcech realizace a předání díla: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 4 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SM/0958/2014 uzavřené dne 21. 8. 2014 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Rozhledna Rýdův kopec Děbolín - Jindřichův Hradec (dále jen dílo).

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu pro dokončení díla.

Tímto Dodatkem č. 4 se mění následující ustanovení smlouvy v platném znění:

Článek V. – Doba plnění, odstavec 1 – Termín pro dokončení prací se tímto Dodatkem č. 4 mění na základě Znaleckého posudku č. 28500-738/2016 ze dne 22. 2. 2016 vypracovaného znaleckým ústavem QUALIFORM, a. s., IČ: 49450263, se sídlem Mlaty 672/8, 642 00 Brno, prodlužuje se tak o 4 dny.

Po provedených změnách výše uvedených bude článek V. odst. 1 znít takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

- Předpokládaný termín zahájení prací:	15. 9. 2014

- Dokončení prací:		          	  5. 5. 2015

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec č. 788/24R/2016 ze dne 10. 8. 2016.

V Humpolci dne        20. 9. 2016                             V Jindřichově Hradci dne        17. 8. 2016

za zhotovitele:					za objednatele:

...........................................................		................................................................

František Kubů – předseda představenstva		Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

...........................................................
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva