Dodatek č. 1

Ke SMLOUVĚ O DÍLO 2023_029

ze dne 27. 10. 2023

# Smluvní strany

| Zhotovitel: | Objednatel: |
| --- | --- |
| TGB entrance, s. r. o. | Dopravní podnik Ústí nad Labem a.s. |
| Korunní 2569/108 | Revoluční 26 |
| 101 00 Praha 10 | 401 11 Ústí nad Labem (Provozovatel Lanové dráhy Větruše) |

| zapsáno v obchodním rejstříku | zapsáno v obchodním rejstříku |
| --- | --- |
| u Městského soudu v Praze, | vedeném soudem v |
| spisová značka C 299829 | spisová značka |

| Bankovní spojení: | Bankovní spojení: |
| --- | --- |
| č.ú.: | č.ú.: |
| IČO: 07362552 | IČO: 25013891 |
| DIČ: CZ07362552 | DIČ: CZ25013891 |
| Zastoupený: | Zastoupený: |
| Martin Ochozka | Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA |
| Ředitel (jednatel) společnosti | Výkonná ředitelka společnosti |

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 10. 2023 na akci „Turniketové vstupy Lanová dráha Větruše“ dle nabídky NMO23_061b.

# Předmět dodatku

- Jelikož nastaly jak na straně zhotovitele, tak na straně objednatele neočekávatelné technické a technologické překážky, bod 3. smlouvy Lhůty, místo plnění se vypouští a nahrazuje se následujícím:

| - Technická dokumentace | 15. 9. 2023 |
| --- | --- |
| - Testovací set | 25. 10. 2023 |
| - Dodávka a implementace systému | 10. 12. – 20. 12. 2024 |
| - Uvedení do trvalého provozu | 20. 1. 2025 |
| - Místem plnění je | Lanová dráha Větruše Ústí nad Labem. |

- Cena předmětu smlouvy dle článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. se sjednává dohodou dle zákona č.526/1990Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí, vzhledem k nastalým skutečnostem nově:

- Cena: 50 000,- Kč bez DPH

# Další ujednání

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

3.2 Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveních.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

| V Praze, dne | V Ústí nad Labem |
| --- | --- |
| ___________________________ | ___________________________ |
| Ing. Martin Ochozka Ředitel (jednatel) společnosti Zhotovitel | Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA Výkonná ředitelka společnosti Objednatel |