- Zotavovna vězeňské služby České republiky Pracov

Radimovice u Želče 118, Tábor 390 02

Tel. :  381 263 299 -301,  IČ : 65997999  E-mail: pracov@iol.cz

Objednávka 2/2025

Dne: 21.1.2025

Pracov

Dodavatel:

GREEN4YOU.

Smrčkova 2485/4

180 00 Praha 8

IČO: 09728791

Dodejte:                                                                    Fakturujte :

Zotavovna Vězeňské                                         	Zotavovna Vězeňské

služby ČR PRACOV                                           	služby ČR  PRACOV

Radimovice u Želče 118                                        	Radimovice u Želče 118

390 02 Tábor						 390 02 Tábor

IČO : 65997999

DIČ : CZ65997999

Bank.spojení : ČNB.Č.Budějovice

Číslo účtu :  26348881/0710

Objednáváme u Vás:

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 9.12.2024 u Vás objednáváme vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby dle Vyhlášky č. 131/2024 Sb. – DPS, včetně inženýrské činnosti a konzultačních služeb.

Dokumentaci požadujeme 3 tištěná paré.

Celková cena:			134 500,- Kč bez DPH (tj. 162 745,- Kč vč. DPH)

Termín dodání DPS (včetně tisku): do konce dubna 2025 ve výši 102 300,- (bez DPH)

Fakturace DPS:	na základě předávacího protokolu, splatnost 1 měsíc

Inženýrská činnost: 	ve výši 23 000,-(bez DPH), fakturace bude do 30 dnů od kolaudačního řízení po dokončení stavby.

Konzultační služby: 	ve výši 9 200,- (bez DPH), fakturace do 30 dnů od ukončení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele.

Za prodlení s dodávkou díla/zboží ve lhůtě uvedené v této objednávce, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce vůči dodavateli.

Za kladné vyřízení předem děkuji.

razítko a  podpis                 Mgr. Zdenka Ehrenbergerová, MBA

Ředitelka Zotavovny VS ČR Pracov