SMLOUVA O DÍLO č. 617S14

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.  Zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) v platném znění

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1.	ZHOTOVITEL

Obchodní jméno firmy:		Mechanika, a.s.

Adresa firmy, sídlo:			Letecká 2, 796 01 Prostějov

tel-fax:				582 345 611 – 582 342 431

Zástupce:				Ing. Jindřich Zdráhal

funkce:				předseda správní rady a statutární ředitel

Bankovní spojení:			Komerční banka Prostějov, č. ú.: 19- 2130100287/0100

Identifikace:				IČO: 25518127	DIČ: CZ25518127

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4622

2.	OBJEDNATEL

Obchodní jméno firmy:	Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace

Adresa firmy, sídlo:	Lidická 86, Prostějov

tel-fax:	582321400

Statutární zástupce:	Lišková Miluše PhDr.

funkce:	ředitelka

Bankovní spojení:	2720423 / 0300

Identifikace:	IČO: 479 21 293		DIČ:

3.	Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, změn a doplňků

a)	za zhotovitele:			Ing. Jindřich Zdráhal, předseda správní rady a statutární ředitel

tel-fax:				582 345 611 – 582 342 431

b) 	za objednatele:			PhDr. Miluše Lišková, ředitelka

tel-fax:				582321400

4.	Osoby oprávněné k projednávání smlouvy, změn, doplňků, technických a výrobních řešení

a)	za zhotovitele – ve věcech:

obchodních:	Ing. František Pyrolt, ředitel společnosti	tel: 582 345 611

Ing. Darina Režná, manažerka projektu	tel: 721 010 750

technických:	Luděk Hrubý, vedoucí konstrukce	tel: 728 350 995

výroby a reklamací:	Miroslav Buigl, vedoucí výroby	tel: 720 142 264

předání díla:	vedoucí montážní skupiny nebo jím pověřená osoba

b) 	za objednatele – ve věcech:

obchodních a výrobních: 	PhDr. Miluše Lišková, ředitelka	tel:582321400

odsouhlasení výr. dokum.:	PhDr. Miluše Lišková,	tel:582321400

převzetí díla a podpis

předávacího protokolu:	Ivo Horák	tel:778714907

Článek II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele	 výrobu, dodávku a montáž látkové markýzy s nosným profilem dle přílohy č. 1 (CN č. 17-137/A), která je nedílnou součástí této SOD.

Článek III.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění pro účely této smlouvy je areál CSS PV.

Článek IV.

DOBA PLNĚNÍ

1.	Dílo v rozsahu Čl. II této smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do: 13.9.2017

…………………

2.	Pro dodržení termínu v bodě 1 tohoto článku je nezbytné provést tyto úkony:

a)	předání kompletní zadávací dokumentace zhotoviteli	předáno

b)	zaměření stavby pro výrobní dokumentaci zhotovitelem	do 	28. 7. 2017

c)	předání výrobní dokumentace objednateli k odsouhlasení	do	4. 8. 2017

d)	předání odsouhlasené výrobní dokumentace zhotoviteli	do pěti dní od převzetí

e)	připravenost stavby k zahájení montáže	do	4. 9. 2017

Článek V.

CENA DÍLA

Za provedení díla v rozsahu uvedeném v přiložené dokumentaci se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu, která je stanovena dohodu obou stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 450/2009 Sb. ze dne 11. prosince 2009 takto:

cena díla s DPH včetně montáže v místě realizace	120 508,-- Kč

Částka DPH bude účtována dle platných předpisů.

Článek VI.

SPLATNOST A FAKTURACE

1.	Záloha splatná zhotoviteli ve výši (bez DPH)	50 000,-- Kč

Zálohovou fakturu vystavuje zhotovitel do 3 dnů po doručení smlouvy podepsané objednatelem. Splatnost zálohové faktury činí 14 dnů od data vystavení faktury.

3.	Doplatek do ceny díla s DPH dle Čl. V. ve výši	70 508,-- Kč

Cena za dílo je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla objednateli, který je zároveň datem uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura je splatná do 14 dnů od data vystavení faktury. Zhotovitel musí vystavit fakturu neprodleně, nejpozději do 10 dnů po předání díla.

Článek VI.

SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY

1.	Za prodlení v termínu dodávky díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, maximálně 10 % z ceny díla bez DPH.

2.	V případě, že bude objednatel v prodlení s placením faktur vystavených na základě Čl. VI., je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve smluvní lhůtě a to 0,05 % z finančního objemu daného platebního dokladu za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel povinen uhradit i v případě, že porušení povinností nezavinil. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.

Článek VII.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. i)	Objednatel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že převzal "Všeobecné obchodní podmínky firmy MECHANIKA, a.s. – platnost od 1. 7. 2014", že jsou mu známy a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

1. ii)	Objednatel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že převzal "Všeobecné obchodní podmínky firmy MECHANIKA, a.s. – platnost od 1. 7. 2014" a že jsou mu známy. Současně si smluvní strany sjednaly tato rozdílná ustanovení:

1) ........................

.................... zde se vypíší rozdíly proti VOP

2) ........................

Ostatní ustanovení uvedené pod názvem "Všeobecné obchodní podmínky firmy MECHANIKA, a.s. – platnost od 1. 7. 2014" zůstávají v platnosti a smluvní strany s nimi souhlasí.

2. Záruční doby dle Kapitoly XI., čl. 1 platí za předpokladu dodržení všech ustanovení z příručky „Funkce a údržba hliníkových elementů“.

Článek VIII.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1.	Ke změně nebo doplnění této smlouvy může dojít pouze písemnou formou, a to ve formě dodatku ke smlouvě číslovaného vzestupně, který musí být odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami.

2.	V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními ostatních smluvních dokumentů nebo smlouvy a příloh má přednost ustanovení smlouvy.

3.	Věci a ujednání, které nejsou upraveny touto smlouvou nebo "Všeobecnými obchodními podmínkami firmy MECHANIKA, a.s. – platnost od 1. 7. 2014" se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

4.	Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.

5.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis obsahuje 2 jednostranně popsané přílohy, přičemž jednotlivé strany smlouvy i příloh jsou podepsány (parafovány) osobami dle Čl. I/bod 4. Pověření těchto osob zajistí statutární zástupci obou smluvních stran, každý za svou stranu.

6.	Smluvní strany po řádném přečtení smlouvy shodně prohlašují, že se dohodly o celém obsahu této smlouvy a že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

za objednatele:	za zhotovitele:

PhDr. Lišková Miluše	Ing. Zdráhal Jindřich

ředitelka	předseda správní rady a

statutární ředitel

............................................	..............................................

vlastnoruční podpis	vlastnoruční podpis

V Prostějově	V Prostějově

Dne: 3.8.2017	Dne: 3.8.2017

razítko objednatele				          razítko zhotovitele