| Zpracování projektové dokumentace – Řemeslný inkubátor na ulici tř. Obránců míru |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Změnový list č. 2 |  |  |  |  | Smlouva o dílo č. | 127/2024 |
| Objednatel |  | Město Bruntál Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  | Peter Mark s.r.o. Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno |  |  |  |  |
| Změnový list předkládá: |  |  | Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA |  |  |  |
| Charakter změny: |  |  | Prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby |  |  |  |
| Název akce: |  |  | Zpracování projektové dokumentace Řemeslný inkubátor na ulici tř. Obránců míru |  |  |  |
| Specifikace změn a práce nad rámec uzavřené Smlouvy o dílo – vícepráce: 1. Úprava termínu plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto nových termínech: Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. III. Odst. 1, písm c) - termín plnění do: - 15. 5. 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: Změny byly vyžádány objednatelem jako dodatečný požadavek v reakci na aktuální stav a potřeby díla. |  |  |  |  |  |  |
| Finanční dopad změny - méněpráce: |  |  |  | Navýšení/ úspora / beze změny |  |  |
| Finanční dopad změny - vícepráce: |  |  |  | Navýšení/ úspora / beze změny |  |  |
| Rozdíl v ceně |  |  |  | 0,- Kč |  |  |
| Původní cena díla dle SoD |  |  |  | 1.243.437,- Kč bez DPH |  |  |
| Konečná cena po úpravě Dodatku č.2 |  |  |  | 1.443.237,- Kč bez DPH |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |
| # Schvalovací proces: |  |  |  |  |  |  |
| ## Vyjádření objednatele: |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Podpis a razítko objednatele: ................................................................ Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA |  |
| ## Vyjádření zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Podpis a razítko zhotovitele: ................................................................ Petr Mareček |  |