|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERLAG  DASHOFER | Krycí list rozpočtu | | | |
| Název stavby: | MěÚ - oprava šachtice u bývalé celnice | Objednatel: | IČ/DIČ: |  |
| Druh stavby: | oprava | Projektant: | IČ/DIČ: |  |
| Lokalita: | Český Těšín | Zhotovitel: BarnyTeams.ro. | IČ/DIČ: | 27797252/CZ27797252 |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | Položek: | 22 |
| číslo rozpočtu: | **40/25** | Zpracoval: xxx | Datum: | 04.02.2025 |

**Rozpočtové náklady v Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | Základní rozpočtové náklady | | B Doplňkové náklady | | C Náklady na umístění stavby (NUS) | |
| HSV | Dodávky | 12 422,78 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| Montáž | 61 467,93 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 8 506,92 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
| Montáž | 5 473,08 |  |  | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 1 043,00 |  |  | Ostatní | 0,00 |
| Montáž | 7 437,00 |  |  | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 |  |  |  |  |
| Přesun hmot a sutí | | 13 577,53 |  |  |  |  |
| ZRN celkem | | 109 928,23 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
|  | | ORN celkem | 0,00 |
| ORN celkem z obj. | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 12% | 0,00 | DPH 12% | 0,00 | Celkem bez DPH | 109 928,23 |
| Základ 21% | 109 928,23 | DPH 21% | 23 084,93 | Celkem včetně DPH | 133 013,16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant  Datum, razítko a podpis | Objednatel  Datum, razítko a podpis | Zhotovitel  Datum, razítko a podpis |

*Poznámka:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERLAG DASHÓFER | | | Stavební rozpočet | | | | | | | | | | |
| Název stavby | |  |  | **MěÚ - oprava šachtice u bývalé celnice** |  | Doba výstavby |  |  | Objednatel: |  |  |  |  |
| Druh stavby: | |  |  | oprava |  | Začátek výstavby: | |  | Projektant: |  |  |  |  |
| Lokalita: | |  |  | Český Těšín |  | Konec výstavby: | |  | Zhotovitel: | Barny Team s.r.o |  |  |  |
| JKSO: | |  |  |  |  | Zpracováno dne: | | 04.02.2025 | Zpracoval: | xxx |  |  |  |
| C | **Objekt** | **Kód** | | **Zkrácený popis** | **MJ** | **Množství** | Cena/MJ | **Náklady (Kč)** | | | Hmotnost (t) | | **Cenová** |
|  |  |  |  | **Rozměry** |  |  | (Kč) | **Dodávka** | **Montáž** | **Celkem** | Jednot. , | **Celkem** | **soustava** |
|  |  | **11** |  | **Přípravné a přidružené práce** |  |  |  | **1 116,30** | **12 590,32** | **13 706,62** |  | **8,82** |  |
| 1 |  | 460030081R00 | | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 12,50 | 256,00 | 1 043,00 | 2 157,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 RTS II / 2021 | |
| 2 |  | 113107220RAC | | Odstranění asfaltobetonové vozovky, pl. do 50 m2 | m2 | 9,80 | 855,01 | 73,30 | 8 305,79 | 8 379,10 | 0,90 | 8,82 | RTS II / 2021 |
| 3 |  | 979086213R00 | | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t | | 2,50 | 851,01 | 0,00 | 2 127,53 | 2 127,53 | 0,00 | 0,00 RTS 11/2021 | |
|  |  | **13** |  | **Hloubené vykopávky** |  |  |  | **0,00** | **30 338,40** | **30 338,40** |  | **0,00** |  |
| 4 |  | 460200143RT1 | | Výkop strojní hor.3 | m | 11,00 | 480,00 | 0,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 0,00 | 0,00 RTS II / 2021 | |
| 5 |  | 139601102R00 | | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 3,60 | 1 550,00 | 0,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 0,00 | 0,00 RTS II / 2021 | |
| 6 |  | 162303111R00 | | Vodorovné přemíst.výkopku | m3 | 14,60 | 204,00 | 0,00 | 2 978,40 | 2 978,40 | 0,00 | 0,00 RTS 11/2021 | |
| 7 |  | 123100010RA0 | | Přistavení kontejneru | soub | 5,00 | 3 300,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 RTS 11/2021 | |
|  |  | **24** |  | **Studny** |  |  |  | **11 323,53** | **12 854,48** | **24 178,01** |  | **2,60** |  |
| 8 |  | 242111113R00 | | Osazeni skruží celých DN 1000 | m | 1,00 | 1 891,00 | 30,39 | 1 860,61 | 1 891,00 | 0,02 | 0,02 RTS 11/2021 | |
| 9 |  | 617451312R00 | | Skruž kónus - montáž | kus | 1,00 | 1 975,00 | 549,99 | 1 425,01 | 1 975,00 | 0,02 | 0,02 | RTS II / 2021 |
| 10 |  | 242111111R00 | | Zhotovení dna šachtice | m | 1,00 | 8 500,00 | 119,54 | 8 380,46 | 8 500,00 | 0,02 | 0,02 | RTS II / 2021 |
| 11 |  | 00572100 | | Skruž betonová | kus | 1,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2021 |
| 12 |  | 00572100 | | Kónus betonový | kus | 1,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 0,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2021 |
| 13 |  | 00572100 | | Poklop D400 litina,bez odvětrání | kus | 1,00 | 3 871,00 | 3 871,00 | 0,00 | 3 871,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2021 |
| 14 |  | 00572100 | | Vyrovnávací prstenec | kus | 1,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2021 |
| 15 |  | 242321110RT3 | | Obbetonování potrubí | soub | 1,00 | 4 135,01 | 2 946,61 | 1 188,40 | 4 135,01 | 2,53 | 2,53 | RTS II / 2021 |
|  |  | **45** |  | **Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a** | |  |  | **1 025,94** | **171,26** | **1 197,20** |  | **14,60** |  |
| 16 |  | 457552111R00 | | Vrstvy ze strusk.štěrkoviny se zhutněním | m3 | 14,60 | 82,00 | 1 025,94 | 171,26 | 1 197,20 | 1,00 | 14,60 RTS 11/2021 | |
|  |  | **721** | | **Vnitřní kanalizace** |  |  |  | **8 506,92** | **5 473,08** | **13 980,00** |  | **0,03** |  |
| 17 |  | 721176225R00 | | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm | m | 5,00 | 802,00 | 2 639,50 | 1 370,50 | 4 010,00 | 0,00 | 0,02 | RTS II / 2021 |
| 18 |  | 721170957R00 | | Propojováni potrubí | soub | 1,00 | 3 970,00 | 2 259,38 | 1 710,62 | 3 970,00 | 0,01 | 0,01 | RTS II / 2021 |
| 19 |  | 721170912R00 | | Monitoring potrubí | kus | 2,00 | 3 000,00 | 3 608,04 | 2 391,96 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 RTS II / 2021 | |
|  |  | **96** | | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **0,00** | **15 078,00** | **15 078,00** |  | **5,04** |  |
| 20 |  | 961100016RA0 | | Bouráni konstrukci z betonu | m3 | 2,10 | 7 180,00 | 0,00 | 15 078,00 | 15 078,00 | 2,40 | 5,04 RTS II / 2021 | |
|  |  | **H01** | | **Budovy občanské výstavby** |  |  |  | **0,00** | **1 250,00** | **1 250,00** |  | **0,00** |  |
| 21 |  | 998011005R00 | | Přesun hmot a porn stavební práce | soub | 1,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2021 |
|  |  | **S** |  | **Přesuny sutí** |  |  |  | **0,00** | **10 200,00** | **10 200,00** |  | **0,00** |  |
| 22 |  | 979087001R00 | | Poplatek za skládku | t | 20,00 | 510,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2021 |

*Poznámka*

**Celkem:**

**109 928,23**

|  |  |
| --- | --- |
| VERLAG  DASHÓFER | Krycí list rozpočtu |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: | Asfaltování celnice | Objednatel: | IČ/DIČ: | |
| Druh stavby: | oprava | Projektant: | IČ/DIČ: |  |
| Lokalita: | Český Těšín | Zhotovitel: Barny Team s.r.o. | IČ/DIČ: | 27797252/cz27797252 |
| Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: | Položek: | 5 |
| Číslo rozpočtu: | **39/25** | Zpracoval: xxx | Datum: | 04.02.2025 |

**Rozpočtové náklady v Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | Základní rozpočtové náklady | | **B** | Doplňkové náklady | | c | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
| HSV | Dodávky | 7 261,51 | Práce přesčas | | 0,00 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| Montáž | 3 222,17 | Bez pevné podl. | | 0,00 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | | 0,00 | Územní vlivy | | 0,00 |
| Montáž | 0,00 |  | |  | Provozní vlivy | | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 |  | |  | Ostatní | | 0,00 |
| Montáž | 0,00 |  | |  | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 |  | |  |  | |  |
| Přesun hmot a sutí | | 3 050,00 |  | |  |  | |  |
| ZRN celkem | | 13 533,68 | DN celkem | | 0,00 | NUS celkem | | 0,00 |
|  | | | DN celkem z obj. | | 0,00 | NUS celkem z obj. | | 0,00 |
|  | | |  | | | ORN celkem | | 0,00 |
|  | | | | | | ORN celkem z obj. | | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ 0% | 0,00 |  | | | |
| Základ 12% | 0,00 | DPH 12% | 0,00 | Celkem bez DPH | 13 533,68 |
| Základ 21% | 13 533,68 | DPH 21% | 2 842,07 | Celkem včetně DPH | 16 375,75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

*Poznámka:*

Stavební rozpočet

VERLAG

DASHÓFER

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: | Asfaltování celnice | Doba výstavby: | Objednatel: | | |
| Druh stavby: | oprava | Začátek výstavby: |  | Projektant: |  |
| Lokalita: | Český Těšín | Konec výstavby: |  | Zhotovitel: | Barny Team s.r.o. |
| JKSO: |  | Zpracováno dne: | 04.02.2025 | Zpracoval: | xxx |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava |
| Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |
|  |  | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |  | 0,00 |  |
| 1 |  | 979087001R00 | Přípravy před asfaltováním | soub | 1,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2021 |
|  |  | 57 | Kryty pozemních komunikací, letíš |  |  |  | 7 261,51 | 3 222,17 | 10 483,68 |  | 16,24 |  |
| 2 |  | 113108415R00 | Pásek - utěsnění spař | m | 12,50 | 75,00 | 0,00 | 937,50 | 937,50 | 0,33 | 4,13 | RTS II / 2021 |
| 3 |  | 573111114R00 | Postřik živičný infiltr | m2 | 9,80 | 76,10 | 713,05 | 32,73 | 745,78 | 0,01 | 0,07 | RTS 11/2021 |
| 4 |  | 577000001RA0 | Komunikace s asfaltobeton. krytem | m2 | 9,80 | 898,00 | 6 548,46 | 2 251,94 | 8 800,40 | 1,23 | 12,05 | RTS 11/2021 |
|  |  | H01 | Budovy občanské výstavby |  |  |  | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  | 0,00 |  |
| 5 |  | 998011005R00 | Přesun hmot a porn stavební práce | soub | 1,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2021 |

Celkem:

*Poznámka:*

**13 533,68**