DODATEK  č.  1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec,

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

IČ : 44992785-10,  DIČ: CZ 44992785-10,

doručovací adresa: Oblá 75a, 634 00 Brno

bankovní spojení: Sberbank, a.s., č. účtu: 4200089343/6800

zastoupené: Ing. Janou Seidlovou, vedoucí odboru správy bytů a domů

a

Beta Control s.r.o.
Sídlem: Černého 829/58, Bystrc, 635 00 Brno

IČ: 606 96 052,	DIČ: CZ60696052
zastoupená: Ing. Radovanem Přikrylem, jednatelem

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, a to s ohledem na oznámení termínu dodání náhradní součástek (motoru výtahu MONTARI TK) od zahraničního výrobce, na níže uvedené změně smlouvy o dílo ze dne 21.07.2017:

Článek II. - DOBA PLNĚNÍ – se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

- Zahájení provádění díla do 8 týdnů po podpisu smlouvy.

- Předání dokončeného díla nejpozději 30. 09. 2017.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 originálech, z nichž obdrží každá smluvní strana po dvou vyhotoveních.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Doložka ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Uzavření této smlouvy je v souladu s usnesením Rady městské části Brno – Nový Lískovec č. 20/2007, které se konalo dne 14. 11. 2007, kterým se ukládá řídit se metodikou pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv schválenou Radou města Brna v platném znění. Na základě této metodiky je pověřen podpisem smlouvy u zakázek tohoto typu vedoucí příslušného útvaru.

V Brně dne 01. 08. 2017				V Brně dne 01. 08. 2017

za objednatele						za zhotovitele

……………………………………….		……………………………….

Ing. Jana Seidlová				Ing. Radovanem Přikryl

vedoucí odboru správy bytů a domů			        jednatel

ÚMČ Brno-Nový Lískovec				Beta Control, s.r.o.