Číslo smlouvy objednatele/číslo zakázky: 24010

## Dodatek č.1 ## ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci: „Budova 23 Rekonstrukce a přístavba urgentního příjmu a oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny“ dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

|  |  | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: |  | Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín |
| Zástupce: |  | Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva Ing. Martin Déva, člen představenstva MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva Za společnost jedná předseda představenstva společně se členem představenstva nebo společně alespoň dva členové představenstva. |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| - ve věcech smluvních: |  | Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva Ing. Martin Déva, člen představenstva |
| b) ve věcech technických: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx– náměstek pro investice xxxxxxxxxxxxxxxxxx– oddělení stavební |
| IČO: |  | 27661989 |
| DIČ: |  | CZ27661989 |
| Číslo účtu: |  | 600800300/0300 |
| Telefon: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: Zápis v OR: |  | upjeuej u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437 na straně jedné jako „objednatel“ a |

|  |  | Adam Rujbr Architects s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: |  | Botanická 598/10, 602 00 Brno |
| Statutární orgán: |  | Ing. arch. Adam Rujbr, jednatel |
| Zapsán v obchodním rejstříku: |  | Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 45616 |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| - ve věcech smluvních: |  | Ing. arch. Adam Rujbr |
| - ve věcech technických: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO: |  | 26920522 |
| DIČ: |  | CZ26920522 |
| Číslo účtu: |  | 6099155359/0800 |
| Telefon: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: |  | info@ararchitects.cz |
| ID DS: |  | V37i7um na straně druhé jako „zhotovitel“ |

Tímto spolu uzavírají dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 9. 2024 na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru

„Budova 23 Rekonstrukce a přístavba urgentního příjmu a oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny“

(dále též jen „Smlouva o dílo“)

ČL. I

- Na základě dohody smluvních stran se čl. 3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ odst.3.2. Smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

3.2. Předání DSP dle odst. Error: Reference source not found. v termínu do 170 kalendářních dní od účinnosti smlouvy

- Na základě dohody smluvních stran se čl.5 CENA DÍLA

- Odst. 5.1. Smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

  - Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 9 506 000,- Kč (bez DPH)

DPH: 1 996 260,- Kč

Celkem s DPH  11 502 260,- Kč (vč. 21 % DPH)

(slovy: jedenáctmilionůtpětsetdvatisícedvěstěšedesát korun českých)

- Odstavce 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. Smlouvy o dílo nahrazují tímto novým zněním:

- 5.2.2.Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle odst. Error: Reference source not found

- 2 857 000,-Kč (bez DPH)

- DPH 21 % 599 970,- Kč

- cena včetně DPH   3 456 970,- Kč

    - Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. Error: Reference source not found (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci)

- 189 000,- Kč (bez DPH),

- DPH 21 % 39 690,- Kč

- cena včetně DPH  228 690,- Kč

- 5.2.4.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisy prací dle odst. Error: Reference source not found.

- 4 099 000,-Kč (bez DPH),

- DPH 21 % 860 790,- Kč

- cena včetně DPH  4 959 790,- Kč

- Důvodem navýšení ceny jsou dodatečné požadavky objednatele na rozšíření projekčních prací v níže uvedených oblastech:

- Modernizace stávající chráněné únikové cesty typu B, která přímo navazuje na řešenou přístavbu a rekonstrukci urgentního příjmu a oddělení ARIM. Spolu s tou CHÚC bude řešena i dočasná úniková cesta z budovy 23 v podlaží 1.NP po dobu stavby a výměna výtahů.

- Požadavek na vybudování CHUC před realizací samotného projektu Urgent + ARIM vzešel po konzultaci s HZS.

Čl. II

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Zlíně dne 17. 2. 2025 el. podpis                               V Praze dne 17. 2. 2025 el. podpis

____________________________			__________________________

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva				Ing. arch. Adam Rujbr, jednatel

____________________________

Ing. Martin Déva, člen představenstva