Smlouva o dílo

č. objednatele:  0151/2025

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 		Ing. xxx

technický dozor objednatele (TDO): xxxx

xxxx

Zhotovitel:		DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.

zastoupen:		Petr Dvořák, jednatel

sídlo:		U Pily 666, 370 01 České Budějovice

IČ:			28096878

DIČ: 		xxxx

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 17063

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Petr Dvořák

ve věcech technických:			xxxx

ve věcech realizace a předání díla: 	xxxx

stavbyvedoucí:	xxx 		ČKAIT: xxxx

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 17.1.2025 .

- Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950, vypracovaná Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec IČ: 63906601 číslo zakázky 1216 z 06/2024.

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla „Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950, Jindřichův Hradec“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec IČ: 63906601 číslo zakázky 1216 z 06/2024 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

- vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění jsou pozemky p. č. 2423/1 a 2423/144 v k. ú. Jindřichův Hradec.

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH ……………………… 699 999,00 Kč

DPH 21% ………………………………..  146 999,79Kč

Cena díla celkem vč. DPH …………….  846 998,79Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

- Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		2. 6. 2025

Dokončení prací: 	27. 6. 2025

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

- Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce.

- Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

- Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 6 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

  - písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

  - výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

  - prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

  - prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

    - základové spáry (pláně)

    - konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

    - konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

- Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

- Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

- Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

- Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

- Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,

- zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

- Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 1050/38R/2024 ze dne 18. 12. 2024 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 79/4R/2025 ze dne 5. 2. 2025.

V Českých Budějovicích dne 18. 2. 2025		V Jindřichově Hradci dne 14. 2. 2025

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Petr Dvořák, jednatel 				Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

|  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | 1216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 17. 5. 2024 |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 28096878 |  |  |  |
|  |  |  | DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ28096878 |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 63906601 |  |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699 999,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699 999,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 999,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846 998,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 17. 5. 2024 |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  | DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699 999,00 |  |  |  |  |  |  | 846 998,79 |  |  |  |
|  |  | 02 |  |  |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |  |  |  |  |  | 84 700,00 |  |  |  |
|  |  | 101 |  |  |  |  |  | Chodník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629 999,00 |  |  |  |  |  |  | 762 298,79 |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 17. 5. 2024 |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 28096878 |  |  |
|  |  |  | DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice |  |  |  | DIČ: | CZ28096878 |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |  |
|  |  | DPH | základní | 70 000,00 |  |  | 21,00% | 14 700,00 |  |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 84 700,00 |  |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 17. 5. 2024 |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  | DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |  |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  | 28 000,00 |  |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 18 000,00 |  |  |
|  |  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  | 12 000,00 |  |  |
|  |  | VRN5 - Finanční náklady |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |
|  |  | VRN9 - Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 - Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 17. 5. 2024 |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  | DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 70 000,00 |  |  |
|  |  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 28 000,00 |  |  |
|  | 1 | K | 011103000 | Geologický průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Geologický průzkum bez rozlišení |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | prohlídka a posouzení podloží pozemních komunikací geotechnikem včetně návrhu opatření |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Geodetické práce při provádění stavby |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Geodetické práce po výstavbě |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Zaměření skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | vypracování dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 18 000,00 |  |  |
|  | 5 | K | 032403000 | Provizorní komunikace | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Provizorní komunikace |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | koridory pro pěší pro zajištění požadavků BOZP |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 034203000 | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Dopravní značení na staveništi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dopravně inženýrské opatření |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 12 000,00 |  |  |
|  | 8 | K | 043103000w | Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |
|  |  | PP |  | Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 283/2023 Sb. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | K | 043103000w1 | Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |
|  |  | PP |  | Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Čerpat po odsouhlasení TDI. |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | K | 043194000w | Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |
|  |  | PP |  | Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 043194000w1 | Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |
|  |  | PP |  | Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se pro celou stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Čerpat po odsouhlasení TDI. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 8 000,00 |  |  |
|  | 12 | K | 053002000 | Poplatky | kpl | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Poplatky |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 4 000,00 |  |  |
|  | 13 | K | 091003000w | Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi | kpl | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |
|  |  | PP |  | Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se pro stavbu jako celek" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 101 - Chodník |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  | 822 27 75 |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 17. 5. 2024 |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 28096878 |  |  |
|  |  |  | DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice |  |  |  | DIČ: | CZ28096878 |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  | WAY project s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 629 999,00 |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |  |
|  |  | DPH | základní | 629 999,00 |  |  | 21,00% | 132 299,79 |  |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |  |
|  |  |  | zákl. přenesená | 0,00 |  |  | 21,00% | 0,00 |  |  |
|  |  |  | sníž. přenesená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |  |
|  |  |  | nulová | 0,00 |  |  | 0,00% | 0,00 |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 762 298,79 |  |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 101 - Chodník |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 17. 5. 2024 |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  | DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 629 999,00 |  |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 629 999,00 |  |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 135 985,90 |  |  |
|  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  | 553,50 |  |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  |  | 201 801,46 |  |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  | 1 980,00 |  |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 166 004,30 |  |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 100 329,84 |  |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 23 344,00 |  |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chodník na sídlišti U Nádraží podél č.p. 950 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 101 - Chodník |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 17. 5. 2024 |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | WAY project s.r.o. |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  | DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 629 999,00 |  |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 629 999,00 |  |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 135 985,90 |  |  |
|  | 1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 16,500 | 105,00 | 1 732,50 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rozebrání chodníku ZD, dle výk.výměr" 15 |  | 15,000 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "předláždění chodníku ZD,použije se zpětně" 1,5 |  | 1,500 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 16,500 |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 113106132 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 | m2 | 89,500 | 28,00 | 2 506,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bourání dl. 300/300 mm pod LA v chodníku, dle výk.výměr" 89,5 |  | 89,500 |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 113107321 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 43,100 | 55,00 | 2 370,50 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstranění podkladu kce chodníku ZD, dle výk.výměr" 15 |  | 15,000 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstranění podkladu kce chodníku AB, dle výk.výměr" 28,1 |  | 28,100 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,63 t se použije do výměny AZ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 43,100 |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 113107161 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 89,500 | 45,00 | 4 027,50 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstranění podkladu kce chodníku LA, dle výk.výměr" 89,5 |  | 89,500 |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 34,600 | 76,00 | 2 629,60 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstranění kce vozovky pro rozšíření, dle výk.výměr" 34,6 |  | 34,600 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | použije se do AZ |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 113107330 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 3,000 | 208,00 | 624,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstranění betonové plochy, dle výk.výměr" 3 |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 113107341 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 28,100 | 65,00 | 1 826,50 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněný podklad R-mat chodníku AB, dle výk.výměr" 28,1 |  | 28,100 |  |  |  |  |
|  | 8 | K | 113107181 | Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 89,500 | 50,00 | 4 475,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněná plocha chodníku LA, dle výk.výměr" 89,5 |  | 89,500 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "převezme zhotovitel |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | K | 113154112 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 40,600 | 260,00 | 10 556,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "frézování povrchu vozovky podél obrub a rozšíření, prům.tl. 0,04 m, dle výk. výměr" 40,6 |  | 40,600 |  |  |  |  |
|  | 10 | K | 113154114 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 34,600 | 650,00 | 22 490,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "frézování povrchu odstraněné vozovky v ploše, prům.tl. 0,09 m, dle výk. výměr" 34,6 |  | 34,600 |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 113154123 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 28,100 | 320,00 | 8 992,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "frézování chodníku AB, tl. 50 mm" 28,1 |  | 28,100 |  |  |  |  |
|  | 12 | K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | m | 61,900 | 55,00 | 3 404,50 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vytrhání betonových obrubníků parkových, dle výk. výměr" 61,9 |  | 61,900 |  |  |  |  |
|  | 13 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 118,000 | 75,00 | 8 850,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vytrhání betonových obrubníků siln. stojatých, dle výk. výměr" 93,1 |  | 93,100 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vytrhání kamennýchh obrubníků siln. stojatých, dle výk. výměr" 24,9 |  | 24,900 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 118,000 |  |  |  |  |
|  | 14 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 3,500 | 150,00 | 525,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Vytrhání betonových obrubníků siln. ležatých, dle výk. výměr" 3,5 |  | 3,500 |  |  |  |  |
|  | 15 | K | 11372w | Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem | t | -8,771 | 1,00 | -8,77 |  |  |
|  |  | PP |  | Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "LA z plochy chodníku"-8,771 |  | -8,771 |  |  |  |  |
|  | 16 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 124,000 | 30,00 | 3 720,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odhumusování tl.100 mm dle výk. výměr" 124 |  | 124,000 |  |  |  |  |
|  | 17 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 43,630 | 215,00 | 9 380,45 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 38,3 |  | 38,300 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "výkop pro výměnu AZ, dle výk. výměr" 5,33 |  | 5,330 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 43,630 |  |  |  |  |
|  | 18 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 6,545 | 525,00 | 3 436,13 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bere se cca 15% odkopávky" 43,63*0,15 |  | 6,545 |  |  |  |  |
|  | 19 | K | 162451106 | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 4,860 | 125,00 | 607,50 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | přebytečná ornice na deponiii dle určení stavebníka do 2km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (124-(57,4+18))*0,1 |  | 4,860 |  |  |  |  |
|  | 20 | K | 162751114 | Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 12,590 | 242,00 | 3 046,78 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | přebytečná zemina na skládku do 7 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odkopávka" 43,63 |  | 43,630 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se zásyp " -26,18 |  | -26,180 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se dod.násyp " -4,86 |  | -4,860 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 12,590 |  |  |  |  |
|  | 21 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 4,860 | 22,00 | 106,92 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | " uložení ornice, dle vodor. přemístění" 4,86 |  | 4,860 |  |  |  |  |
|  | 22 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 22,662 | 350,00 | 7 931,70 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | " uložení přebytečné zeminy, dle vodor. přemístění" 12,59*1,8 |  | 22,662 |  |  |  |  |
|  | 23 | K | 171151111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně | m3 | 4,860 | 190,00 | 923,40 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 4,86 |  | 4,860 |  |  |  |  |
|  | 24 | K | 171152111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic | m3 | 5,330 | 124,00 | 660,92 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "výměna zeminy v AZ tl.300 mm, dle výkopu AZ" 5,33 |  | 5,330 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | použije se vybouraný podklad vozovky a chodníku AB, 5,33*2=10,66 t |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 26,180 | 157,00 | 4 110,26 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zásyp vybouraného kanálu Teplospol,dle výk.výměr" 26,18 |  | 26,180 |  |  |  |  |
|  | 26 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 57,400 | 95,00 | 5 453,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 57,4 |  | 57,400 |  |  |  |  |
|  | 27 | K | 182351023 | Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 18,000 | 130,00 | 2 340,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ohumusování ve svahu tl.100 mm dle výk. výměr" 18 |  | 18,000 |  |  |  |  |
|  | 28 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 57,400 | 25,00 | 1 435,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 57,4 |  | 57,400 |  |  |  |  |
|  | 29 | K | 181411132 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 18,000 | 60,00 | 1 080,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle ohumusování ve svahu dle výk. výměr" 18 |  | 18,000 |  |  |  |  |
|  | 30 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 2,262 | 160,00 | 361,92 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | osivo směs travní parková |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (57,4+18)*0,03 |  | 2,262 |  |  |  |  |
|  | 31 | K | 182251101 | Svahování násypů strojně | m2 | 18,000 | 75,00 | 1 350,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle ohumusování ve svahu tl.100 mm dle výk. výměr" 18 |  | 18,000 |  |  |  |  |
|  | 32 | K | 184818232 | Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m | kus | 4,000 | 850,41 | 3 401,65 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ochrana kmenuů stromů v blízkosti stavby" 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | 33 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 | m3 | 7,540 | 530,00 | 3 996,20 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (57,4+18)*10*10*0,001 |  | 7,540 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně dopravy vody |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 57,400 | 16,00 | 918,40 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro plochy ohumus. v rovině, dle výk. výměr" 57,4 |  | 57,400 |  |  |  |  |
|  | 35 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 238,667 | 26,00 | 6 205,34 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pláň dle výk. výměr" 220,9 |  | 220,900 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "parapláň, dle AZ tl. 0,3m" 5,33/0,3 |  | 17,767 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 238,667 |  |  |  |  |
|  | 36 | K | 938902321 | Čištění rigolů ručně při tl nánosu do 50 mm | m | 13,000 | 40,00 | 520,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Čištění rigolů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při tl. nánosu do 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | čištění stávajícího okapového chodníku od mechu a trávy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk.výměr" 13 |  | 13,000 |  |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 553,50 |  |  |
|  | 37 | K | 279271126 | Zdivo základové z cihel betonových dl 290 mm na maltu MC 5 nebo MC 10 | m3 | 0,270 | 2 050,00 | 553,50 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Zdivo základové z cihel betonových stěn z cihel dl. 290 mm, na maltu MC-5 nebo MC-10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přezdění nevyužívaného topného kanálu Teplospol, dle výk.výměr" 0,27 |  | 0,270 |  |  |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 201 801,46 |  |  |
|  | 38 | K | 564861112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm | m2 | 207,200 | 290,00 | 60 088,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Pro konstrukci chodníků, ŠD 0/32 v min. tl. 200 mm, prům. 210 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro chodník ZD, dle výk výměr" 207,2 |  | 207,200 |  |  |  |  |
|  | 39 | K | 566901244 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm | m2 | 17,900 | 295,00 | 5 280,50 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Pro konstrukci vozovky, ŠD 0/32 v min. tl. 250 mm, prům. 260 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro vozovku, dle výk výměr" 13,7 |  | 13,700 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rozšíření vrstvy š.0,15m, na dl. 28m" 0,15*28 |  | 4,200 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 17,900 |  |  |  |  |
|  | 40 | K | 572341111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm | m2 | 54,300 | 385,00 | 20 905,50 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro povrch. úpravu st. vozovky podél obrub a rozšíření, ACO 11+,tl. 40 mm, dle výk.výměr" 40,6 |  | 40,600 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro novou kci rozšíření vozovky, ACO 11+, tl.40 mm, dle výk. výměr" 13,7 |  | 13,700 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 54,300 |  |  |  |  |
|  | 41 | K | 572341112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm | m2 | 20,450 | 560,00 | 11 452,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro novou kci rozšíření vozovky ACL 16+ tl.60mm, dle výk. výměr" 13,7 |  | 13,700 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rozšíření vrstvy š. 0,25m, na délce 27 m" 0,25*27 |  | 6,750 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 20,450 |  |  |  |  |
|  | 42 | K | 573231106 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 54,300 | 40,00 | 2 172,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | PS-CP, pod ACO v množství 0.3 kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro povrchovou úpravu kolem obrub a rozšíření vozovky, dle výk. výměr" 40,6 |  | 40,600 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro novou kci rozšíření vozovky, dle výk. výměr" 13,7 |  | 13,700 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 54,300 |  |  |  |  |
|  | 43 | K | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 | m2 | 208,700 | 270,00 | 56 349,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nová kce chodníků ZD, dle výk. výměr" 207,2 |  | 207,200 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "předláždění ZD, dle výk. výměr" 1,5 |  | 1,500 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 208,700 |  |  |  |  |
|  | 44 | M | 59245018 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní | m2 | 196,656 | 200,00 | 39 331,20 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dle kladení, přičteno ztratné 2% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "nová kce chodníků ZD, dle kladení" 207,2 |  | 207,200 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se dl. pro nevidomé v ZD chodníku, dle výk. výměr" -7,8 |  | -7,800 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se dl. pro lemování var.pásů, dle výk. výměr" -6,6 |  | -6,600 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 192,800 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 192,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 196,656 |  |  |  |  |
|  | 45 | M | BET.K06R01 | BEST-KLASIKO ROVNÉ/6CM PŘÍRODNÍ | m2 | 6,798 | 360,00 | 2 447,28 |  |  |
|  |  | PP |  | BEST-KLASIKO ROVNÉ/6CM PŘÍRODNÍ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dle kladení, přičteno ztratné 3% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ZD s rovnou hranou, lemování varovných pásů, dle výk,výměr" 6,6 |  | 6,600 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,798 |  |  |  |  |
|  | 46 | M | 59245006 | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná | m2 | 8,034 | 470,00 | 3 775,98 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dlažba pro nevidomé, barva červená, přičteno ztratné 3% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle kladení" 7,8 |  | 7,800 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8,034 |  |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 1 980,00 |  |  |
|  | 47 | K | 871275811 | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 | m | 22,000 | 90,00 | 1 980,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dmtž trubek v rušené části kanálu Teplospolu" 22 |  | 22,000 |  |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 166 004,30 |  |  |
|  | 48 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm | kus | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro znovuosazované SDZ, dle výk. výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 49 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 113,700 | 350,00 | 39 795,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 113,7 |  | 113,700 |  |  |  |  |
|  | 50 | M | 59217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | m | 113,700 | 120,00 | 13 644,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 113,7 |  | 113,700 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně obloukových |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | K | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 15,100 | 388,00 | 5 858,80 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "znovuosazení kamenných obrubníkůdo lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 15,1 |  | 15,100 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | použijí se vybourané, očištěné obruby |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 121,300 | 300,00 | 36 390,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 121,3 |  | 121,300 |  |  |  |  |
|  | 53 | M | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | m | 121,300 | 85,00 | 10 310,50 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bet. parkové obrubníky dle výk. výměr" 121,3 |  | 121,300 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | včetně obloukových dle výk.výměr |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | K | 919112213 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | 141,600 | 70,00 | 9 912,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle řezání AB krytu" 141,6 |  | 141,600 |  |  |  |  |
|  | 55 | K | 919121213 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu | m | 141,600 | 170,00 | 24 072,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | vytryskání spáry horkým vzduchem , aplikace vysoce modifik. bitumenové zálivky s následným posypem plastovou drtí |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle řezání AB krytu" 141,6 |  | 141,600 |  |  |  |  |
|  | 56 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 141,600 | 85,00 | 12 036,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "řezání AB krytu dle výk. výměr" 141.6 |  | 141,600 |  |  |  |  |
|  | 57 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 3,200 | 250,00 | 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "řezání stropní bet.desky kanálu Teplospol, dle výk. výměr" 3,2 |  | 3,200 |  |  |  |  |
|  | 58 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 3,590 | 2 600,00 | 9 334,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Bourání základů z betonu železového |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "bourání stěn kanálu Teplospol, dle výk.výměr" 3,59 |  | 3,590 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | prefa dílce |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | K | 963015141 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t | kus | 22,000 | 50,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dmtž krycích desek topného kanálu Teplospol, dle výk.výměr" 22 |  | 22,000 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažovány desky dle původní PD 1,6*1*0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 1,000 | 450,00 | 450,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro znovuosazované svislé DZ dle výk.výměr" 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | 61 | K | 979021113 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí | m | 15,100 | 70,00 | 1 057,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z ja |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "čištění kamenných obrubníku pro znovupoužití, dle výk.výměr" 15,1 |  | 15,100 |  |  |  |  |
|  | 62 | K | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 1,500 | 130,00 | 195,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "očištění ZD pro předláždění pro zpětné použití" 1,5 |  | 1,500 |  |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 100 329,84 |  |  |
|  | 63 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 37,400 | 60,00 | 2 244,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na deponii dle určení stavebníka do 2 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vyfrézovaný materiál z plochy vozovky" 3,735+7,958+3,232 |  | 14,925 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na skládku odpadů do 7 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kamenivo drcené tl. do 100 mm" 7,327+15,215 |  | 22,542 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kamenivo drcené tl. do 200 mm" 10,034 |  | 10,034 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se kamenivo použité do AZ dle výk.výměr, 2t/m3" -5,33*2 |  | -10,660 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "čištění okapového chodníku" 0,559 |  | 0,559 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 37,400 |  |  |  |  |
|  | 64 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 150,135 | 20,00 | 3 002,70 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na deponii dle určení stavebníka do 2 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vyfrézovaný materiál z plochy vozovky" (3,735+7,958+3,232)*(2-1) |  | 14,925 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na skládku odpadů do 7 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kamenivo drcené tl. do 100 mm" (7,327+15,215)*(7-1) |  | 135,252 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "kamenivo drcené tl. do 200 mm" 10,034*(7-1) |  | 60,204 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečte se kamenivo použité do AZ dle výk.výměr, 2t/m3" -(5,3*2)*(7-1) |  | -63,600 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "čištění okapového chodníku" 0,559*(7-1) |  | 3,354 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 150,135 |  |  |  |  |
|  | 65 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 38,813 | 60,00 | 2 328,78 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažován odvoz na skládku odpadů 7 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněný beton" 0,72 |  | 0,720 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněný podklad R-mat z chodníku AB" 2,754 |  | 2,754 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněná ZD, odečte se znovupoužitá dlažba, 0,26t/m2 " 4,29-(0,26*1,5) |  | 3,900 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněné stěny kanálu Teplospol " 8,616 |  | 8,616 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněná dlažba 300/300mm " 22,823 |  | 22,823 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 38,813 |  |  |  |  |
|  | 66 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 232,878 | 20,00 | 4 657,56 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažován odvoz na skládku odpadů 7 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněný beton" 0,72*(7-1) |  | 4,320 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněný podklad R-mat z chodníku AB" 2,754*(7-1) |  | 16,524 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněná ZD, odečte se znovupoužitá dlažba, 0,26t/m2 " 3,9*(7-1) |  | 23,400 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněné stěny kanálu Teplospol " 8,616*(7-1) |  | 51,696 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněná dlažba 300/300 mm pod LA " 22,823*(7-1) |  | 136,938 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 232,878 |  |  |  |  |
|  | 67 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 35,256 | 740,00 | 26 089,44 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažován odvoz na skládku odpadů do 7 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vytrhané betonové obrubníky záhonové" 2,476 |  | 2,476 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vytrhané betonové obrubníky silniční, 0,205t/m" 93,1*0,205 |  | 19,086 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vytrhané betonové obrubníky silniční ležaté" 1,015 |  | 1,015 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dmtž potrubí v kanálu Teplospol" 0,110 |  | 0,110 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na deponii stavebníka do 2 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vytrhané obrubníky kamenné, odečtou se znovuosazované, 0,205t/m" (24,9-15,1)*0,205 |  | 2,009 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "krycí desky kanálu Teplospol" 10,56 |  | 10,560 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 35,256 |  |  |  |  |
|  | 68 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 148,688 | 25,00 | 3 717,20 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | uvažován odvoz na skládku odpadů do 7 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vytrhané betonové obrubníky záhonové" 2,476*(7-1) |  | 14,856 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vytrhané betonové obrubníky silniční, 0,205t/m" 93,1*0,205*(7-1) |  | 114,513 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vytrhané betonové obrubníky silniční ležaté" 1,015*(7-1) |  | 6,090 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dmtž potrubí v kanálu Teplospol" 0,110*(7-1) |  | 0,660 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Na deponii stavebníka do 2 km |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vytrhané obrubníky kamenné, odečtou se znovuosazované, 0,205t/m" 2,009*(2-1) |  | 2,009 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "krycí desky kanálu Teplospol" 10,56*(2-1) |  | 10,560 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 148,688 |  |  |  |  |
|  | 69 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 2,754 | 1 700,00 | 4 681,80 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "živice z plochy chodníku, dle vodorovné dopravy " 2,754 |  | 2,754 |  |  |  |  |
|  | 70 | K | 469973116 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,110 | 500,00 | 55,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dmtž potrubí z kanálu " 0,11 |  | 0,110 |  |  |  |  |
|  | 71 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 58,636 | 760,00 | 44 563,36 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vytrhané betonové obrubníky záhonové+silniční+ležaté " 2,476+19,086+1,015 |  | 22,577 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "vytrhané stěny kanálu" 8,616 |  | 8,616 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněný beton " 0,72 |  | 0,720 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněná ZD " 3,9 |  | 3,900 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraněná dl.300/300mm " 22,823 |  | 22,823 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 58,636 |  |  |  |  |
|  | 72 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 22,475 | 400,00 | 8 990,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | " drcené kamenivo, odečte se kam.použité do AZ" (7,327+15,215+10,034)-10,66 |  | 21,916 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "čištění okapového chodníku" 0,559 |  | 0,559 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,475 |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 23 344,00 |  |  |
|  | 73 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 114,020 | 200,00 | 22 804,00 | CS ÚRS 2024 01 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | M | 000překl | Doplnění ochrany kabelů půlenou chráničkou | m | 3,000 | 180,00 | 540,00 |  |  |
|  |  | PP |  | Doplnění ochrany kabelů půlenou chráničkou |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | doplnění chráničky stávajících sdělovacích kabelů Vodafon, včetně zemních prací a chráničky |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dle výk. výměr" 3 |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | čerpat dle skutečnosti |  |  |  |  |  |  |

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  |  |  | část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 2. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 3. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |
| 4. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ |  |  |  |

Nemá v úmyslu zadat poddodavatelům zakázku.

V Českých Budějovicích dne:

….……………………………………………………………..

Petr Dvořák, jednatel