SMLOUVA O DÍLO ze dne 27. 1. 2025

uzavřená podle ust.  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# I.

## Smluvní strany

  - Objednatel: DD Loreta a ŠJ, Fulnek, příspěvková organizace

Sídlo:

IČ: 62330268

DIČ: CZ62330268

Osoba oprávněná jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Mgr. Renata Malinová

Email:

(dále jen jako „Objednatel“)

a

2.	Zhotovitel:          	INSTALATÉR Tomáš Novák s.r.o.

Sídlo:

IČ: 	26833531

DIČ: 	CZ26833531

Osoba oprávněná jednat: 	Tomáš Novák

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:                            Tomáš Novák

Email:

(dále jen jako „Zhotovitel“)

## II.

#### Základní ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

## III.

## Předmět a ÚČEL SMLOUVY

- Účelem této smlouvy je výměna WC modulů 8ks v Dětském domově Loreta ve Fulneku dle cenové nabídky - položkového rozpočtu.

- Termín plnění je stanoven od 27. 1. 2025 - 20. 2. 2025, přičemž 20. 2. 2025 je nejpozději možným datem předání funkčního a provozuschopného díla.

- Provedené dodávky a práce budou v souladu se všemi technickými normami, které se na dílo vztahují a s platnými právními předpisy. Dílo bude předáno Objednateli kompletně hotové, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.

- Součástí díla je i dodávka na místo určení, náklady na přepravu jsou zahrnuty v celkové ceně.

- Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle článku IV. této smlouvy.

## IV.

## Cena díla

  - Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena  bez DPH:	194.491,00Kč

DPH 21% z celkové ceny: 	40.843,00Kč

Celková cena včetně DPH :	235.334,00 Kč

Celková cena je konečná a nebude upravována. Cenu je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu dodávky.

V případě, že předmětem díla budou plnění poskytovaná v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebude daňový doklad obsahovat výši daně z přidané hodnoty a musí obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

- Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo (Příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

- Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem. V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Práce nebudou zahájeny dříve, než budou odsouhlaseny objednatelem a podepsán dodatek smlouvy

## V.

## PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- Po protokolárním převzetí předmětu smlouvy může být dodávka rozdělena na dvě vystavené faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu  se  splatností  14 dní.

## VI.

## SMLUVNÍ POKUTY

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zakázky bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním předmětu zakázky bez vad a nedodělků.

- Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

- Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo obou stran uplatnit náhradu škody způsobené nedodržením podmínek této smlouvy stranou druhou.

- Zhotovitel zodpovídá za vady díla. Objednatel je oprávněn před převzetím díla zkontrolovat jeho kvalitu a parametry, v případě zřejmých vad může odmítnout dílo převzít. Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit škody, které mu vznikly nekvalitním provedením díla.

VII.

## STAVENIŠTĚ

- Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny před požadovaným zahájením prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## VIII.

## PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně, kvalitně a včas v souladu s touto smlouvou a na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

- Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vady projektové dokumentace předané Objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

- Zhotovitel zajistí dodržování těchto podmínek:

- V oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhl. č. 207/1991 Sb., dále dle NV č. 352/2000 Sb.. č. 192/2005 Sb., NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a s ostatními právními předpisy, které nejsou citovány.

- V oblasti požární ochrany zákonem č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s ostatními právními předpisy, které nejsou citovány.

-	V oblasti ekologie zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a v souladu s ostatními právními předpisy, které nejsou citovány.

- Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za opotřebení předmětu smlouvy a dále za poškození, nebo poruchy předmětu smlouvy, které byly způsobeny neodbornou údržbou nebo neodbornou obsluhou, nevhodným používáním, zanedbáním údržby předmětu smlouvy či vlastním zaviněním objednatele.

## IX.

## PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně nebo ústně k převzetí díla, a to nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání díla.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a veškerou příslušnou dokumentaci nezbytnou k převzetí díla, certifikáty a technické listy k dodávaným součástem stavby - v případě, že jsou projektovou dokumentací (např. požárně bezpečnostním řešením) vyžadovány. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

## X.

## ZÁRUKY

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku: materiál dle výrobce, montážní práce v délce 36 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas oznámil.

- Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a podepsáním předávacího protokolu oběma stranami.

- Pokud se v průběhu záruční doby projeví vada materiálu nebo výrobní vada, je zhotovitel povinen zdarma tuto opravit.

## XI.

## ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, KORESPONDENCE

- Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinností druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně a týkají se i všech dohodnutých a dosud nerealizovaných objednávek.

- Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv písemná korespondence související s touto smlouvou se bude uskutečňovat prostřednictvím pošty, e-mailem na kontaktní osoby nebo osobním převzetím, pokud tato smlouva neurčuje jinak. Daňové doklady, přepravní doklady, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy a výzva na plnění se doručují poštou.

- Pokud tato smlouva určuje povinnost doručování písemnosti poštou, považuje se za řádné odeslání písemnosti její odeslání na poštovní adresu druhé smluvní strany formou doporučené poštovní zásilky (daňové doklady) a doporučené poštovní zásilky s doručenkou (u ostatních písemností). Písemnost posílaná poštou se považuje za doručenou i v případě, že druhá smluvní strana poštovní zásilku nepřevezme. V takovém případě se za den doručení písemnosti považuje pátý den od uložení doporučené zásilky na příslušné poště adresáta.

- Písemnosti odeslané e-mailem se považují za řádně odeslané, pokud je smluvní strana odeslala ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. Telefonické oznámení se považuje za řádně uskutečněné, pokud došlo k telefonickému rozhovoru mezi dále uvedenými (popř. k tomuto účelu zplnomocněnými) osobami.

- Kontaktní osoby určené zhotovitelem jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.

## XII.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Ve Fulneku  dne     27. 1. 2025                                  V Šenově u N. Jičína  dne 27. 1. 2025

______________________	_______________________

Objednatel	                Zhotovitel

Mgr. Renata Malinová                  	        Tomáš Novák

ředitelka                                                                                  jednatel