D O D A T E K   1   K E

S M L O U V Ě   O   D Í L O

Číslo smlouvy Objednatele: neobsazeno

Číslo smlouvy Zhotovitele: 24058/070200/01

Stavba: Oprava loviště rybníka „Olomoucký“ k.ú. Litovel

Předmět dodatku: úprava realizačních termínů

Město Litovel;

sídlo:	             	nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel;

zastoupené:		panem Viktorem Kohoutem, starostou;

IČO:			00299138;

DIČ:			CZ00299138;

jako objednatel (dále jen „Objednatel“);

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.;

sídlo:	             	Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc;

zapsaná v:		obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419;

zastoupena:		Vladimírem Dvořákem, členem představenstva;

IČO:			25869523;

DIČ:			CZ25869523;

jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“; Objednatel a Zhotovitel dále společně také i jen „Strany“ či každý z nich samostatně „Strana“);

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek 1 k níže uvedené Smlouvě o dílo:

. Výchozí údaje

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 18.6.2024 smlouvou o dílo (číslo smlouvy Zhotovitele: 24058/070200/01), jejímž předmětem je realizace stavby / díla: Oprava loviště rybníka „Olomoucký“ k.ú. Litovel (dále jen „Smlouva“).

V září 2024 došlo v místě stavby k rozsáhlým záplavám; tato skutečnost znemožnila Stranám postupovat při realizaci stavby ve Smlouvou předpokládaných termínech

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku 1 ke Smlouvě (dále i jen „Dodatek“), kterým se upravují realizační termíny díla dle Smlouvy.

. Předmět Dodatku

S účinností ode dne účinnosti Dodatku se stávající znění bodu 4.1. Smlouvy:

- „4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

- Zhotovitel zahájí stavební práce na předmětu díla, nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po protokolárním předání staveniště.

- Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat dokončené dílo do 4 (čtyř) měsíců od protokolárního předání staveniště.„

- mění takto:

- „4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

- Zhotovitel zahájí stavební práce na předmětu díla po protokolárním předání staveniště.

- Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat dokončené dílo do 30.4.2025.„

Zbylá ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nezměněna.

. Závěrečná ujednání

Dodatek je sepsán a Stranami podepsán v elektronické podobě.

Termíny a definice užité v Dodatku mají shodný obsah a význam, jak je definován Smlouvou, není-li v Dodatku výslovně uvedeno jinak.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních Stran.

Tento právní úkon / uzavření Dodatku bylo schváleno usnesením rady města Litovel č. RM/1427/46/2025, ze dne 30. ledna 2025

Objednatel:		Zhotovitel:

V Litovli dne: ___________________		V Olomouci dne: ________________________________

___________________________________	______________________________________________

Město Litovel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Viktor Kohout	Vladimír Dvořák

starosta	člen představenstva