Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2023-00585 ze dne 14.12.2023

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

mezi:

smluvními stranami

## SMLUVNÍ STRANY

Město Strakonice

Sídlo:			Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:		Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, starosta

IČO: 			00251810

DIČ: 			CZ00251810

bankovní spojení:    	ČSOB

č.účtu: 	      		263417449/0300

#### (dále jen „objednatel“)

#### a

PRIMA, akciová společnost

Sídlo:			Raisova 1004, 386 01 Strakonice

V zastoupení:		Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, předseda správní rady

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Xxxx Xxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Xxxx Xxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

IČ			47239743

DIČ			CZ47239743

Telefon:		383 355 011

E-mail:		vedeni@prima-strakonice.cz

Bankovní spojení:	KB, a.s.

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxx

Webové stránky:	www.prima-strakonice.cz

Datová schránka:	xkvcgtz

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo „Hasičská zbrojnice pro SDH Strakonice“, ze dne 14. 12. 2023 ve znění dodatku č. 1 (dále jen SOD), a to úprava předmětu smlouvy a ceny díla o vícepráce a méněpráce.

- Předmět SOD se mění tímto dodatkem tak, že se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku SOD. Zhotovitel se zavazuje vícepráce realizovat a méněpráce neprovádět.

- Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 2 SOD je tedy změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 odst. 4) ZZVZ a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ustanovení § 222 odst. 4) ZZVZ.

II. Cena za dílo

- Rozšíření předmětu díla – vícepráce a omezení předmětu díla - méněpráce

V průběhu realizace předmětu díla nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Konkrétní změny v rozsahu předmětu díla či kvalitě díla (vícepráce i méněpráce) jsou specifikovány obsahem změnových listů, které jsou nedílnou přílohou této smlouvy.

ZL č. 10: Změna dveřní prahy/přechodové lišty (méněpráce a vícepráce)

ZL č. 11: Změna dlažba na schodišti (méněpráce a vícepráce)

ZL č. 12: Změna zámečnické konstrukce a sušák hadic (vícepráce)

ZL č. 13: Změna povrchu stropů u nových garáží (méněpráce a vícepráce)

ZL č. 14: Změna parapety, klempířské a zámečnické práce (méněpráce a vícepráce)

ZL č. 15: Změna vsakování / retenční nádrž (méněpráce a vícepráce)

ZL č. 16: Změna povrchu parkoviště za hasičskou zbrojnicí (méněpráce a vícepráce)

ZL č. 17: Změna obrub a zpevněných ploch (méněpráce a vícepráce)

ZL č. 18: Změna oplocení ulice Krále Jiřího z Poděbrad (méněpráce a vícepráce)

Rekapitulace víceprací a méněprací:

- Cena díla vymezená v čl. 3. odst. 2 SOD se s ohledem na shora dojednané skutečnosti mění o rozdíl mezi celkovou cenu víceprací a celkovou cenu méněprací. Cena díla i se započtením méněprací a víceprací bude činit:

| Původní cena díla bez DPH dle SOD | 35 811 111,00 Kč |
| --- | --- |
| Dodatek č. 1 SOD vícepráce bez DPH | 1 529 655,00 Kč |
| Dodatek č. 1 SOD méněpráce bez DPH | - 1 827 553,00 Kč |
| Nová cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 | 35 513 213,00 Kč |
| Dodatek č. 2 SOD vícepráce bez DPH | 927 377,00 Kč |
| Dodatek č. 2 SOD méněpráce bez DPH | - 935 261 Kč |
| Nová cena díla bez DPH | 35 505 329,00 Kč |
| DPH 21 % | 7 456 119,09 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 42 961 448,09 Kč |

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání sjednaná v SOD zůstávají beze změny.

- Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále. Dodatek smlouvy musí být opatřen elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

- Tento Dodatek č. 2 byl schválen v Radě města Strakonice dne 12.02.2025 usnesením č. 2921/2025.

Příloha č. 1: Změnové listy

Objednatel						Zhotovitel

Ve Strakonicích dne 18.02.2025			Ve Strakonicích dne 18.02.2025

…………………………………………				……………………………………………………

Město Strakonice					PRIMA, akciová společnost

Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx				Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx

starosta města						předseda správní rady