Smlouva o dílo č. 1/2025

uzavřená podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany:

1.1: Objednatel	Střední průmyslová škola strojnická a střední odborná 	škola profesora Švejcara, Plzeň

Klatovská 109, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Ing. Jarmila Konopová  - ředitelka školy

IČ:	69457425

DIČ:	CZ69457425

Obchodní rejstřík:	příspěvková organizace Plzeňského kraje, zřizovací listina č.j. 196 z 31.5.2001, zapsaná ve školském rejstříku dne 1.1.2005 pod identifik.610100645

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Č. účtu:                  337872912/0300

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:	EL-SIGNÁL spol. s r.o.

Lindauerova 90/8, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Bc. Oldřich Buřič – jednatel společnosti

IČ:	49786911

DIČ:	CZ49786911

Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 4514

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Plzeň

č. účtu:	92206-371/0100

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění:

- Předmětem plnění dle této smlouvy je instalace IP rozhlasu s nuceným příposlechem v prostorách staré budovy a rozšíření systému PZTS o požární hlásiče v 1. PP archiv.  (dále jen „dílo“).

- Přesná konfigurace zařízení je dána položkovým rozpočtem, který je přílohou    č. 1 této smlouvy. Tato konfigurace může být upravena na základě požadavku objednatele (dále viz bod. 2.3.).

2.3. Pokud dojde ke změně rozsahu oproti původní nabídce ze strany objednatele, bude tato změna řešena změnou položkového rozpočtu a samostatným dodatkem smlouvy, podepsaným oběma smluvními stranami.

III. Doba a místo plnění díla:

- Termín zahájení díla: 			21 dnů od podepsání smlouvy

- Termín ukončení a převzetí díla:    do 15.6.2025 (termín dokončení je v plné závislosti na zpřístupnění jednotlivých částí školy pro realizace a bude průběžně koordinován).

IV. Cena za dílo:

- Cena za provedení všech prací je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky č. 015/2025 a je v souladu se zák. č. 526/90 Sb. o cenách, v platném znění a DPH dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Cena za dílo specifikované v č. II této smlouvy činí 1 469 980,- Kč bez DPH (cena s DPH 1 778 675,80 Kč).

- DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění.

- Objednatel si vyhrazuje právo, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedené v čl. IV bod 4.2. této smlouvy a právo rozšířit, nebo zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby. V případě snížení, nebo zvýšení celkové výše nákladů dle této smlouvy, bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, podepsaný oběma smluvními stranami.

- Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo bez vad převezme a zaplatí za jeho zhotovení smluvenou cenu.

- Předmět díla dle položkového rozpočtu je rozdělen na následující milníky, které umožní dílčí plnění:

- 1. milník: funkční zprovoznění části rozhlasů (poloviční rozsah)

- 2. milník: úplné zprovoznění rozhlasu

- 3. milník: zprovoznění rozšíření systému PZTS o požární hlásiče v 1.PP (archiv).

Dílčí plnění díla bude realizováno na základě oboustranně odsouhlaseného a oběma stranami podepsaného výkazu výměr.

- V. Platební podmínky:

- Dílčí fakturace bude provedena na základě oboustranně odsouhlaseného výkazu výměr, splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího doručení – převzetí objednatelem.

- Konečná fakturace bude provedena na základě řádného předání a převzetí díla ze strany objednatele a to na základě faktury.

- Doba splatnosti faktur je 14 dní ode dne jejího doručení - převzetí  objednatelem.

- Veškeré účetní daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, pokud obsahuje neúplné, nebo nesprávné údaje. Doba splatnosti faktury v takovém případě počíná běžet dnem doručení nově opravené faktury objednateli.

- VI. Záruční doba - odpovědnost za vady:

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění této smlouvy bude zhotoven dle ČSN a podmínek stanovených v této smlouvě a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Záruční lhůta provedeného díla a samotného zařízení činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu a tedy celkovým ukončením díla.

- Vady zjištěné během záruční doby oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu emailem nebo telefonicky, na místo určené zhotovitelem pro ohlášení závad a to v pracovní době od 8:00 hod do 15:00 hod (po-pá), email servis@elsignal.cz, tel. 377 328 092.

- Zhotovitel se zavazuje zjištěné závady v záruční době odstranit a to v termínu dohodnutém s objednatelem.

- Odpovědnost se nevztahuje na vady způsobené neodborným zásahem obsluhy nebo třetí osoby do zařízení, působením extrémních povětrnostních vlivů, vlivem přepětí místních sítí a dalšími vlivy, které nezávisle na konání zhotovitele ovlivňují činnost technických zařízení (magnetické pole, silové vedení apod.).

- VII. Podmínky provedení díla:

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebné podklady a informace nutné k řádnému provedení dodávky a montáže a umožnit mu provádění prací.

- Zhotovitel dokončí dílo úspěšným zkušebním provozem (pokud je provozně možné jej realizovat dle ČSN, resp. odzkoušením zařízení, kterým se prokazuje, že dílo je kvalitní, bez vad a nedodělků. O úspěšném provedení zkušebního provozu bude stranami sepsán protokol s tím, že okamžikem signování protokolu přechází na objednatele riziko ztráty, zničení či poškození díla, ale ne riziko případných, následně vzniklých vad zjištěných během záruční doby.

- Objednatel se zavazuje zhotovené dílo bez vad a nedodělků převzít do 2 dnů od vyzvání zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat na pracovišti objednatele zásady BOZP a PO dle pokynů objednatele.

- Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností z této smlouvy třetí osobu. Odpovědnost za plnění zůstává na zhotoviteli.

- Zařízení se stává majetkem objednatele až po úplném uhrazení všech faktur na účet zhotovitele.

- VIII. Smluvní pokuty:

- Smluvní strany si dojednávají smluvní pokuty za následujících podmínek:

- Smluvní pokuta za zaviněné prodlení ve smluveném termínu ze strany zhotovitele činí 0,05% z ceny díla bez DPH denně ve prospěch objednatele, při dodržení výše uvedených podmínek součinnosti.

- Smluvní pokuta za nedodržený termín splatnosti faktury činí ve prospěch zhotovitele 0,05% bez DPH denně z fakturované částky.

- IX. Vyšší moc:

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani je nemohou smluvní strany ovlivnit (válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka dopravců atd.).

- Závady způsobené vyšší moci nepodléhají penalizaci. Objednatel i zhotovitel zajistí jejich odstranění v nejkratším možném čase za jednotkové ceny uvedené v nabídce.

- X. Závěrečná ustanovení:

- Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o předmětu plnění a o všech informacích, které se dozví v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a zavazuje se, že obchodní a technické informace nezpřístupní třetím osobám a nepoužije je pro jiné účely než pro plnění této smlouvy.

- Za zhotovitele jsou pro realizaci předmětu díla určeni:

ve věcech obchodních, projekčních a realizačních – Miloslav Bebr - výkonný ředitel, telefon 603 475 399

- Za objednatele jsou při realizaci předmětu díla určeni:

ve věcech obchodních, projekčních a realizačních – Bc. Radoslav Klement – správce budov, telefon 602 953 964

- Změny této smlouvy budou prováděny výlučně písemně formou očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí ustanovením Obchodního, popř. Občanského zákoníku.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Přílohy této smlouvy tvoří:

č.1 –  položkový rozpočet – nabídka 015/2025

V Plzni dne 			                      V Plzni dne

- ......................................................		..................................................

## Za objednatele					    Za zhotovitele

## Ing. Jarmila Konopová 			             Bc. Oldřich Buřič

## ředitelka školy	           jednatel společnosti