|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KARLOVARSKÝ KRAJ** | | | | | | | |
|  | KRAJSKÝ ÚŘAD - Odbor životního prostředí a zemědělství | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | |  |
|  | |  | | **Jana Sklenářová** | | |  | |
|  | |  | | **Měchov ev. 22/23a** | | |  | |
|  | |  | | **36464** | **Otročín** | |  | |
|  | |  | | **IČO: 75911728** | | **DIČ: CZ8357253960** |  | |
|  | |  |  | | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značka / ze dne | Naše značka | Vyřizuje / linka | Karlovy Vary |
|  | KK/646/ZZ/25 | Brachtl Radoslav Ing. / 228 | 17. 02. 2025 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednávka č.** | **00165** | **-** | **00007/25/ZZ** | **celková maximální cena** | **62 000,00** |

Objednáváme u Vás v rámci Dynamického nákupního systému na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji následující managementové práce v Přírodní památce Studenec:

A)

1. Jednorázové pokosení (lehká mechanizace, křovinořez) dvou travnatých ploch – umístění

viz ortofotomapa „PP Studenec – kosení dvou ploch 2025“.

1. Shrabání, odklizení posečené travní hmoty na vhodná místa mimo plochy zásahu, či její odvezení.
2. Termín provedení prací od 1. července 2025 do 31. srpna 2025.

Upozornění – část dotčených ploch u Studeneckého potoka je podmáčená a zrašeliněná. Obě dvě plochy jsou pomístně porostlé travnatými bulty.

B)

1. Jednorázové pokosení (křovinořez) plochy s výskytem orobince (Typha sp.) – umístění viz ortofotomapa „PP Studenec – plocha s orobincem 2025“.
2. Odklizení posečené hmoty na vhodná místa mimo plochy zásahu (např. k tělesu místní komunikace).
3. Termín provedení prací od 15. června 2025 do 15. července 2025.

Upozornění – plocha je extrémně zamokřená

Konečná cena za provedené práce je smluvní, a nesmí překročit částku 62.000,00 včetně DPH.

Provedené práce budou předány zástupcům zdejšího odboru KÚ KK a o předání bude vyhotoven protokol.

Zhotovitel je povinen respektovat vlastnická práva k pozemkům, na nichž je zásah prováděn. Zadavatel nezajišťuje souhlasy nebo harmonogram plnění v daném území s ohledem na jeho další využívání (stanovuje pouze interval pro realizaci zásahu tak, aby nedocházelo ke kolizi se zájmy ochrany přírody). Kromě lokalizace zásahu upozorňujeme taká na další místní specifikace vstupů na pozemky (vymezené parkování, závory na lesních cestách, přejezdy přes pastviny apod.), které rovněž vyžadují dohodu s příslušnými vlastníky a subjekty. Do území (zvláště chráněná území), v němž je management prováděn je zpravidla zcela zakázán vjezd motorových vozidel, pokud je způsob zásahu přímo nevyžaduje (sekačka, traktor apod.).

Případné škody vzniklé během realizace zadaných prací půjdou na vrub osloveného dodavatele.

Obchodní podmínky:

Povinnost dodavatele potvrdit objednávku do 2 pracovních dní po jejím doručení.

Úhrada po ukončení plnění a jeho předání objednateli na základě vystavené faktury. Splatnost faktury minimálně 21 dní od jejího doručení objednateli.

Smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč v případě neprovedení všech prací nebo jejich provádění v rozporu se specifikací předmětu plnění.

Smluvní pokuta 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení zadavatele s úhradou faktury.

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany, uvedený v písemné výzvě.

Upřednostňujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC zaslané na epodatelna@kr-karlovarsky.cz, případně do datové schránky siqbxt2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Platba na fakturu | Kopii objednávky přiložte k daňovému dokladu. | | | |  |
|  | Fakturační adresa | Karlovarský kraj | |  | |  |
|  | | Odbor životního prostředí a zemědělství | | | |  |
|  | | Závodní 353/88 | |  | | |
|  | | 360 06 | Karlovy Vary | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČO: 70891168 | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |
|  | Ing. Regina Martincová |  | | |
|  | Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |  | | |

Příloha:

Viz text