DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  číslo 2937/2016 ze dne 28.6.2017

na provedení díla  „Úpravy ve stávající MŠ a ZŠ“, uzavřené  dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“) 

Článek 1.  Smluvní strany

1.1.  OBJEDNATEL : 

Městská část Praha - Zličín
se sídlem



Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín
zastoupený



JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ
Bankovní spojení:  


ČS Praha 5, Štefánikova 17

Číslo účtu:



2000696369/0800

IČ:


        

00241881

DIČ:                                      

CZ00241881

Tel./fax:

 

257 951 298

e-mail:




umc@mczlicin.cz

ve věcech smluvních je oprávněna jednat:  JUDr. Marta Koropecká – starostka MČ

 dále jen objednatel – na straně jedné

1.2.  ZHOTOVITEL : 


Ing. František Babický
se sídlem 



Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praha 3

zastoupený 



Ing. František Babický

IČ:




11290595

DIČ:




CZ 5606020145

Bankovní spojení: 


ČSOB Praha                            

č.ú.: 




474161973 / 0300

Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat: 
Ing. František Babický









Ing. Tomáš Babický

Ve věcech technických je oprávněn jednat: 


Ing. Karel Brambora

dále jen zhotovitel – na straně druhé

uzavřely  níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 28.6.2017 mění a doplňuje následovně:

 Článek 2.  Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 ke SOD   (dále jen Smlouva), je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla  (změnový  list č.1). 

2.2. Z výše uvedených důvodů  se v Článku III.  Cena díla  stávající text odst. 3.1. ve znění 

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a výkazu výměr a je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

	Název položky
	Cena v Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 798 286,- Kč

	DPH 21%
	   377 640,- Kč

	Celková cena včetně DPH
	2 175 926,- Kč

	(slovy jedenmilionsedmsetdevadesátosmtisícdvěstěosmdesátšest korun českých bez daně z přidané hodnoty, třistasedmdesátsedmtisícšestsetčtyřicet korun českých při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty, dvamilionystosedmdesátpěttisícdevětsetdvacetšest korun českých včetně daně z přidané hodnoty)


ruší a nahrazuje novým textem ve znění :

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace, výkazu výměr a změnových listů je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

	Název položky
	Cena v Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 827 812,- Kč

	DPH 21%
	   383 840,52 Kč

	Celková cena včetně DPH
	2 211 652,52 Kč

	(slovy jedenmilionosmsetdvacetsedmtisícosmsetdvanáct korun českých bez daně z přidané hodnoty, třistaosmdesáttřitisícosmsetčtyřicet korun českých a padesátdva haléřů při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty, dvamilionydvěstějedenácttisícšestsetpadesátdva korun českých a padesátdva haléřů včetně daně z přidané hodnoty)


Článek 3.  Ostatní ustanovení 

3.1.  Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti. 

Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení dodatku. 

4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Příloha dodatku č. 1 – rekapitulace změn – změnový list č. 1
Článek 5. Podpisy smluvních stran

V Praze dne 7.8.2017
V Praze dne 7.8.2017.

............…………………………….

…………………………………….

Městská část Praha - Zličín       



Ing. František Babický

JUDr. Marta Koropecká





starostka 








