Dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 800-2023-520205 uzavřené dne 12.10.2023 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 724 906 472

E-mail: 	zdarnsazavou.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOVAP, spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: 						jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

ID datové schránky: Wyx77xh

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 19. 8. 2024, na provedení díla s názvem: „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k. ú. Blažkov – dokončení" (dále jen „Dodatek“). Předmětem Dodatku je změna jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) pro dílčí část 6.2.4.

Předmět a ÚČEL Dodatku

- Z kontrolního dne, který se uskutečnil dne 10.2.2025 vyplynulo, že dílčí část 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. se nebude provádět. Důvodem je, že obvod JPÚ se přebírá v podobě, jak byl vyšetřen pro původní dílo a ke změnám, které by vyžadovaly vyhotovení těchto prací nedošlo. Tímto dochází ke změně počtu měrných jednotek a týká se méněprací u dílčí části 6.2.4. ve výši 1 MJ.

- Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla snižuje o 15 000,00 Kč bez DPH (18 850,00  Kč včetně DPH).

Čl. 3.1 se mění takto

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 309 600,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ celkem bez DPH | 338 675,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 309 600,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 957 875,00 Kč |
| DPH 21 % | 201 153,75 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 159 028,75 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r. o.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Místo: Jihlava		Místo: Pardubice

Datum: 19.2.2025	Datum: 19.2.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Pavel Cimpl

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				jednatel

Státního pozemkového úřadu				GEOVAP, spol. s r. o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

…………………………..

Ing. Petr Pejchal

Pobočka Žďár nad Sázavou

| Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – JPÚ s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Blažkov - dokončení - dodatek č.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 0 | 15 000,00 | 0,00 | 28.2.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace ke vstupním soupisům nároků vlastníků pozemků | ha | 344 | 900,00 | 309 600,00 | 28.2.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 309 600,00 | 28.2.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 - „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů" |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků | ha | 344 | 950,00 | 326 800,00 | 30.6.2025 |
| 6.3.5 | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6 650 | 6 650,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 800 | 3 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 425 | 1 425,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Dokumentace k upřesnění hranic přídělů celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 338 675,00 | 30.6.2025 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 344 | 900,00 | 309 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 309 600,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 309 600,00 Kč |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 338 675,00 Kč |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 309 600,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 957 875,00 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 201 153,75 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 159 028,75 Kč |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci dokumentace po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých projekčních oddělení dotčených změnou v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků. |  |  |  |  |  |  |