Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 5211000045

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

# Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa:	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO:	00020729

zastoupený:	Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR (dále jen „Fond“)

a

# město Řevnice

kontaktní adresa:	Městský úřad Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice IČO:	00241636

zastoupené:	Ing. Tomášem S m r č k o u, starostou

(dále jen „příjemce podpory")

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 5211000045 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 29. 11. 2023 dále jen „Smlouva“):

- V článku I bodu 3 se číslo „2024“ nahrazuje číslem „2025“.

- V článku III bod 3 zní takto:

„Při splnění příslušných podmínek této Smlouvy poskytne Fond podporu takto:

| v roce | ve výši (Kč) |
| --- | --- |
| 2025 | 24 822 249,62 |

- Obě strany shodně konstatují, že v roce 2023 byla příjemci podpory vyplacena podpora ve výši

19 539 579,75 Kč.

- V článku IV bodu 1 písm. c) se termín ukončení akce prodlužuje do konce 6/2025.

- V článku IV bodu 1 písm. d) se termín předložení podkladů k ZVA prodlužuje do konce 9/2025.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou listinných exemplářích a podepsán vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:	V Praze dne:

dne:

…………………………………………….	...............…………………………………… zástupce příjemce podpory		zástupce Fondu