D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele:	0600/ÚIS/19

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:    	09/19-PS

# Smluvní strany

| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |
| Zastoupený: | Ing. Oliverem Pospíšilem, předsedou představenstva |
|  | k podpisu smlouvy je oprávněn XXX |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Brno-město |
| číslo účtu: | 5501621/0100 |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat: |
|  | XXX |
|  | XXX |
|  | („objednatel“) |

| Zhotovitel: | STABIL s.r.o. |
| --- | --- |
|  | Brno, Hlinky 142c, PSČ 603 00 |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17072 |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Bínou |
| IČO: | 607 27 012 |
| DIČ: | CZ607 27 012 |
| Bankovní spojení | XXX |
| Číslo účtu: | XXX |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat: |
|  | XXX |
|  | („zhotovitel“) |

- Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 4. 11. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování prováděcí dokumentace stavby, která bude sloužit současně pro výběr zhotovitele stavby, autorský dozor v průběhu realizace stavby, inženýrská činnost a technický dozor v průběhu realizace stavby.

## Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí: „Brno, VDJ XXX I. pásmo 2 x 5965 m³ – oprava vnitřního líce akumulačních nádrží“

- Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění.

- Změna ustanovení smlouvy o dílo

- Článek IV odst. 1.3 se mění následovně:

## „1.1. Termín dokončení a předání prováděcí dokumentace stavby:

do 15 měsíců od uzavření smlouvy o dílo

Část díla spočívající v prováděcí dokumentaci stavby je splněna řádným vypracováním a odevzdáním prováděcí dokumentace stavby objednateli. Odevzdáním prováděcí dokumentace stavby se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Den předání a převzetí prováděcí dokumentace stavby je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.“.

- Závěrečná ustanovení

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.

- Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Tento dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,              o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží dvě vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně, dne  	       15.11.2019                              V Brně, dne 15.11.2019

Za objednatele:				        Za zhotovitele:

| …………………………………….. | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. XXX | STABIL s.r.o., Ing. Pavel Bína jednatel |