
[image: image1.wmf]  VODOHOSPODÁŘSKÉ  SDRUŽENÍ  TURNOV

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO 49295934, DIČ CZ49295934










Jaroslav Kosáček









Na Výsluní 1156









514 01 Jilemnice 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
NAŠE ZNAČKA
VYŘIZUJE/ LINKA 
TURNOV DNE:







       



 12. 2. 2025
Věc: 
Objednávka – konzultační činnost, kontrola projektu, provedení průzkumu přípojek a komunikace s majiteli dotčených objektů při akci „Jilemnice – obnova VH sítí a komunikace v lokalitě Zalázeňsko – I. etapa“ 
Vážený pane Kosáčku,
tímto u Vás objednáváme konzultační činnost, kontrolu projektové dokumentace, dále provedení průzkumu skutečného napojení objektů, předběžnou dohodu s jejich majiteli na vstupu na pozemek, vysvětlení dotčeným obyvatelům záměr stavby a potřebu oddělení dešťových vod při realizaci akce Jilemnice – obnova VH sítí a komunikace v lokalitě Zalázeňsko – I. etapa“. Součástí objednávky je i nastudování kompletní projektové dokumentace po zapracování změn a získání povědomosti o místních podmínkách.
Rozsah činnosti:

Nastudování PD vodovodu, kanalizace, DK a komunikace
20 hod

Konzultační činnost a kontrola PD
50 hod

Kontrola a nastudování rozpočtu stavby
20 hod
Místní šetření v terénu (napojené nemovitosti)
40 hod

Individuální schůzky s majiteli nemovitostí
40 hod
Řešení neočekávaných komplikací 
20 hod
Administrace získaných dat a zpracování výstupu 
40 hod

Celkem: 
230 hod

Cena výkonu činnosti dle domluvené hodinové sazby 750 Kč/h
Cena celkem = 230 x 750 = 172.500,- Kč bez DPH.

K celkové ceně bude připočítáno DPH dle platných předpisů
Termín předpokládaného dokončení činnosti:
30. března 2025
Fakturační adresa:
Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ: 49295934, DIČ: CZ 49295934

Děkuji, s pozdravem 
Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku

