DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. NPÚ-450/69718/2024 ze dne 5. 8. 2024

# ve znění dodatku č. 1 NPU-450/103440/2024 ze dne 30. 10. 2024

Čl. I

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. 1,

767 01 Kroměříž

# zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxx, kastelánka Státního zámku Vranov nad Dyjí

# zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxx, investiční technik, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx

# zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxxxxxxxx

# Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 500005-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž,

(dále jen „Objednatel“)

a

MALANG s.r.o.

se sídlem Zámečnická 90/2, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 27720993 DIČ: CZ27720993

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 54 490

Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxx - jednatelem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxx, email.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II

Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2024 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2024, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „SZ Vranov nad Dyjí – obnova horní části severní terasy II. Etapa“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované v projektové dokumentaci zpracované autorizovaným architektem Miloslavem Hanzlem, ČKA 02374.

- Při bourání a odstraňování stávající celoplošné betonové plochy došlo k nálezu historické šachty vedoucí z terasy do sklepních prostor zámku. Technický stav šachty je relativně dobrý a proto bylo dohodnuto, že šachta bude ponechána, její horní část v úrovni terasy bude sanována, opatřena poklopem a bude provedena úprava v dlažbě pro její snadné zpřístupnění. Dále byl v ploše terasy nalezen silnoproudý kabel, který bude nutné ošetřit a uložit do chráničky. Tyto skutečnosti jsou popsány ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

- Zhotovitel předložil na základě výzvy objednatelem cenovou nabídku na předmětné vícepráce, kterou objednatel akceptoval.

- Touto změnou, která je specifikována ve změnovém listu č. 2, dojde k navýšení ceny v částce 29 852,00 Kč bez DPH, tj. 36 120,92 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21 %.

- Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 1 312 430,76 Kč bez DPH, tj. 1 588 041,22 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21 %.

- Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222, odst. 6 podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel ani projektant nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Cenový nárůst související se všemi změnami díla činí 5,98 % původní hodnoty závazku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.

- Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a beze změn.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

| V Kroměříži, dne 10.02.2025 ………………………………………….. Ing. Petr Šubík, ředitel | V Brně, dne 18. 02. 2025 ………………………………………… xxxxxxxxxxxx, jednatel |
| --- | --- |