Název VZMR:	Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavby:
S – rekonstrukce STK oddělení ortodoncie 3.NP, A5-Rekonstrukce KOCHHK -II. Etapa, J – URO Rekonstrukce odd. 68

Část VZMR 2:	A5 – rekonstrukce KOCHHK – II. etapa – Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Systémové číslo na profilu:	[P25V00293789]

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I.
Smluvní strany
Příkazce:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
se sídlem:	Pekařská 664/53, 602 00 Brno
Jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák
IČ:	001 59 816
DIČ:	CZ00159816
Bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno-město
Č. účtu:	71138621/0710
(dále jen příkazce)

a

Příkazník:	HYŠPLER DEVELOPING s.r.o.
zápis v OR:	C 62449 vedená u Krajského soudu v Brně
sídlo:	Přadlácká 245/30, Zábrdovice, 602 00 Brno
jednající:	ing. Miroslav Hyšpler
IČO:	28341848
DIČ:	CZ28341848
bank. spojení:	Komerční banka, pobočka Brno
č. účtu:	43-4675390287/0100
IBAN:	CZ1701000000434675390287
SWIFT:	KOMBCZPPXXX
(dále jen příkazník)

II.
Předmět a účel smlouvy

Příkazník se touto smlouvou zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) dle ust. § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), činnosti koordinátora BOZP (KOBOZP) v rámci stavby „A5 – rekonstrukce KOCHHK – II. etapa“ v areálu objednatele za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu se zájmy příkazce a v souladu s obecně závaznými právními předpisy (dále jen „příkaz“).

Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zajistí za úplatu výkon odborně způsobilého souboru kvalifikovaných činností a opatření v rámci projektu „A5 – rekonstrukce KOCHHK – II. etapa“ tj. všechny nezbytné práce a výkony inženýrské činnosti v souladu se stavebním zákonem a související se zabezpečením příkazu, zejména:
Výkon technického dozoru stavebníka, tj.:
V případě výkonu technického dozoru stavebníka spočívá v plnění zejména v kontrole postupu realizace „A5 – rekonstrukce KOCHHK – II. etapa“ (dále jen „akce“), kontrole kvality prováděných prací a technologických postupů a plnění rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Současně tento výkon zahrnuje i věcnou a cenovou kontrolu fakturovaných prací a kontrolu termínového plnění - díla vč. sledování závad a jejich odstranění.

Výkon technického dozoru bude v rozsahu těchto úkonů:
samostatný odpovědný výkon při zajištění odborně způsobilých činností,
předání staveniště zhotoviteli stavby, i dílčích stavenišť, přebírání staveniště po dokončení díla zpět příkazci
zabezpečení zápisů ve stavebním deníku, archivace kopií
organizování a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby, účast na kontrolním dnu, pořízení zápisu, rozeslání účastníkům výstavby
vypracování měsíčních zpráv o stavu stavby, vč. fotodokumentace
kontrola systematického doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokončených částí stavby
zaujímání stanovisek včetně příslušného vyjadřování k eventuálním vícepracím v průběhu realizace stavby a následným případným dodatkům uzavřených smluv, zejména smluv o dílo
kontrola prováděných stavebních prací v souladu s dokumentací pro provedení stavby, podle které se stavba realizuje
informování příkazce jako stavebníka o všech závažných okolnostech
zastavení prací v případě, že zhotovitel provádí dílo tak, že by mohlo dojít ke škodě
kontrola a odsouhlasení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů
kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě stavebníkovi
dohled nad efektivním využíváním finančních prostředků příkazce
kontrola těch částí dodávek, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými; zapsání výsledků do stavebního deníku
spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor a při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektantem, příp. spolupráce při navrhování odstranění příp. závad projektu
kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálu, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami, uvedenými v příslušných smlouvách
spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
kontrola technologických postupů dle platných ČSN, EN či jiných oborových předpisů
kontrola postupu prací podle harmonogramu výstavby (časového plánu) v návaznosti na zajištění dodržení konečného termínu dokončení stavby s povinností upozornit příkazce na hrozící prodlení dokončení stavby, a to zejména formou upozornění v zápisech z kontrolních dnů, případně nesnese-li věc odkladu formou podání e-mailových zpráv příkazci – zástupci oprávněnému jednat ve věcech technických,
kontrola postupu prací podle harmonogramu výstavby (časového plánu) a podle smlouvy s povinností upozornit zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí
průběžné předávání informací o průběhu stavby příkazci – zástupci oprávněnému jednat ve věcech technických,
průběžné pořizování fotodokumentace akce, která bude předána příkazci po ukončení akce v elektronické podobě (např. prostřednictvím cloudového úložiště)
spolupráce při kontrolách DOSS a správců sítí v průběhu výstavby a kontrola odstranění závad
kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a zajištění odevzdání a převzetí
účast na kolaudačním řízení, včetně projednání se stavebním úřadem, orgány a uživateli v zastoupení příkazce
kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při přebírání, v dohodnutých termínech
kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
kontrola správnosti dokumentace skutečného provedení stavby
průběžný dohled nad dodržováním všech podmínek vydaného rozhodnutí o užívání veřejného prostranství, zejména účelu užívání, rozsahu a povoleného termínu záboru
zajištění, aby akce byla provedena řádně a včas a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy, podle dokumentace pro provedení stavby.

Výkon technického dozoru vyžaduje:
- přítomnost na staveništi, přítomnost na kontrolním dni, při jednáních se zástupci zhotovitele nebo jinými subjekty dle požadavku příkazce
- zajištění zástupu v případě nepřítomnosti dozoru na staveništi
- práce v kanceláři (zápisy z KD, kontroly předložených podkladů od zhotovitele).
- koordinace činností při verifikaci projektu a přípravě a zpracování dílčích projektových dokumentací
- konzultační činnost při navrhování jednotlivých opatření
Výkon technického dozoru ve vztahu k příkazci dále obsahuje:
pravidelné písemné zprávy – reporty, které budou obsahovat: zhodnocení stupně rozpracovanosti – harmonogramu
přehled provedených prací a činnosti + přehled fakturací
Reporty budou předávány společně s měsíčními fakturami v digitální podobě.
Výkon koordinátora bezpečnosti na staveništi, tj.
- zpracování a aktualizování plánu BOZP a zpracovávání a koordinace rizik na staveništi
- vedení a zpracování centrální knihy BOZP staveniště
- přítomnost na staveništi, přítomnost na kontrolním dni, při jednáních se zástupci zhotovitele
- zajištění zástupu v případě nepřítomnosti dozoru na staveništi
- práce v kanceláři (zápisy z KD, kontroly předložených podkladů od zhotovitele).
pravidelné písemné zprávy – reporty, které budou obsahovat: kontrolní prohlídky, zápisy z kontrolních dnů BOZP, vedení zjištěných rizik, nápravná opatření, a zápisy o odstranění zjištěných závad, celkové zhodnocení formou měsíční zprávy koordinátora
vedení archivace jednotlivých zakázek, administrativní činnost spojenou s výkonem
náklady na dopravu
přehled provedených prací a činnosti + přehled fakturací
reporty budou předávány společně s měsíčními fakturami v digitální podobě.

Příkazník je povinen provádět veškeré činnosti vyplývající z povahy příkazu a právních předpisů, tj. i činnosti výše výslovně neuvedené, pokud o nich příkazník, jakožto odborník ví, nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné splnění příkazu nebo samotné stavby, na kterou je dle této smlouvy vykonáván technický dozor, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN a dalšími ostatními předpisy a metodikami.

Příkazník je povinen plnit předmět této smlouvy prostřednictvím všech osob (realizačního týmu), které uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, na základě jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, a prostřednictvím kterých prokazoval splnění technické kvalifikace k příslušné veřejné zakázce. Seznam členů realizačního týmu je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Kterýkoli člen realizačního týmu dle přílohy č. 1 může být nahrazen pouze po předchozím písemném souhlasu příkazce. Příkazník při žádosti o nahrazení člena realizačního týmu příkazci doloží, že nový člen realizačního týmu splňuje podmínky kvalifikace stanovené zadávací dokumentací na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva jako nahrazovaný člen realizačního týmu. Příkazce se zavazuje neodmítnout bezdůvodně změnu v osobě člena realizačního týmu. V případě změny člena realizačního týmu bude uzavřen smluvními stranami dodatek k této smlouvě.

Změna člena realizačního týmu bez souhlasu příkazce se považuje za porušení smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se jedná o člena vyhovujícího požadavkům dle zadávacích podmínek a této smlouvy či nikoliv.

Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi za řádně provedené činnosti odměnu dle této smlouvy.

# III.
# Plná moc

Příkazce zmocňuje příkazníka, aby vykonával shora v čl. II. uvedené činnosti v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě jeho jménem a na jeho účet.

Příkazník toto zmocnění v celém rozsahu přijímá.

Zmocnění dle této smlouvy končí uplynutím doby plnění podle čl. IV. této smlouvy, nebo ukončením smlouvy dle čl. X. této smlouvy.

IV.
Místo a doba plnění

Místem plnění je areál sídla – areál Pekařská, Brno.

Příkazník bude provádět sjednanou činnost v rozsahu čl. II. této smlouvy v následujících termínech:
  1. Příkazník se zavazuje provádět činnost a výkon technického dozoru stavebníka po celou dobu provádění akce (A5 – rekonstrukce KOCHHK – II. etapa).
  1. Příkazník se zavazuje zahájit provádění příkazu bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy a provádět jej až do dokončení akce (předání a převzetí příkazcem jako objednatelem), resp. až do vydání posledního kolaudačního souhlasu. Bude-li stavba vykazovat vady a nedodělky, zavazuje se příkazník provádět práce do odstranění vad a nedodělků, nejdéle však po dobu šesti měsíců od předání stavby zhotovitelem.

V.
Odměna a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží za výkon činnosti dle této smlouvy odměna stanovená v příloze č. 2 této smlouvy. Uvedená odměna je stanovena za 1 hodinu výkonu činnosti příkazníka.

Výše odměny uvedená v příloze č. 2 je maximální, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka na zajišťování činností uvedených v čl. II. této smlouvy včetně dopravy. DPH bude účtována ve výši dle platných právních předpisů.

Příkazník je oprávněn vystavit fakturu za řádně provedené činnosti dle této smlouvy měsíčně zpětně za uplynulý měsíc, ve kterém byly činnosti dle této smlouvy provedeny, a to vždy na základě celkového měsíčního výkazu realizovaných činností a počtu hodin, potvrzeného oprávněnou osobou pověřenou příkazcem.

Lhůta splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Závazek příkazce uhradit odměnu příkazníka je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu příkazce na účet příkazníka.

Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy včetně čísla smlouvy příkazce uvedené v záhlaví této smlouvy. Dále musí být na faktuře uveden název a registrační číslo projektu, ze kterého je odměna příkazníka dle této smlouvy (i jen z části) financována, které sdělí příkazce příkazníkovi, jakmile mu bude tento údaj znám, nejpozději před vystavením daňového dokladu. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je příkazce oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti, a to v délce stanovené čl. VI. odst. 2 této smlouvy. V případě, že má příkazce s příkazníkem uzavřenu více než jednu smlouvu, je příkazník povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je příkazce oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu příkazníkovi vrátit.

Dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“) uzavírají smluvní strany dohodu o elektronické fakturaci. Příkazník doručí faktury příkazci na emailovou adresu kontaktní osoby uvedené v čl. XII. této smlouvy.

Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že příkazník je nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a ZDPH, je příkazce oprávněn část odměny odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.

Pokud číslo účtu příkazníka uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí
ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je příkazce oprávněn část odměny odpovídající dani
z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH.

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle ust. § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se příkazce dozví, že
a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění příkazníkovi bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu příkazcem, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a příkazníkovi nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči příkazci, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu ust. § 96 ZDPH, příkazce je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet příkazníka. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

# VI.
# Výchozí podklady
Příkazce předá příkazníkovi při podpisu této smlouvy tyto výchozí podklady v návaznosti, jak budou vydávány dotčenými orgány státní správy a předkládány zhotovitelem:
- kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „A5 – rekonstrukce KOCHHK – II. etapa“
- vydané stavební povolení s vyznačením data nabytí právní moci,
- stanoviska DOSS a správců inženýrských sítí,
- dokumentaci pro provedení stavby – zadávací dokumentaci,
- rozpočet stavby dle nabídky zhotovitele

VII.
Povinnosti příkazníka
1. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí příkazce s odbornou péčí.
2. Příkazník bude vykonávat činnosti tak, aby byla zabezpečena příprava a realizace akce v plánovaných lhůtách.
3. Příkazník bude při všech právních jednáních uvádět, že jedná jménem příkazce.
4. Příkazník není oprávněn bez předchozího souhlasu příkazce činit v zastoupení příkazce tato právní jednání:
- převzít dokončenou dodávku (část) před termínem dohodnutým mezi příkazcem a zhotovitelem ve smlouvě o dílo,
- sjednat smluvní sankce na účet příkazce,
- přistoupit na změnu lhůt plnění bez souhlasu příkazce,
- rozhodnout o opatřeních, která mohou vyvolat zvýšení schválených rozpočtových nákladů,
- změnit sjednané platební podmínky a změnit rozsah akce.
1. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.
2. Příkazník je povinen přizvat příkazce k převzetí dokončeného díla v návaznosti na oznámení zhotovitele díla o jejím dokončení.
3. Příkazník se zavazuje poskytovat na vyžádání příkazce informace o všech právních jednáních, vykonávaných jeho jménem a o stavu plnění závazků z této smlouvy.
4. Příkazník je povinen umožnit příkazci nahlédnutí do veškerých dokladů, týkajících se předmětu smlouvy za účelem kontroly.
5. V případě vážného ohrožení plnění či jiných vážných problémů vzniklých v průběhu realizace akce je příkazník povinen neprodleně informovat příkazce a vyvolat jednání za účelem sjednání nápravy.
6. Účetní doklady odpovídající financování stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo a odsouhlasené příkazníkem po věcné a číselné stránce budou předkládány příkazci k profinancování, a to minimálně 10 dní před termínem splatnosti.
7. Příkazník se zavazuje poskytnout příkazci nejpozději do 30 dnů po skončení činnosti dle této smlouvy všechna plnění, smlouvy, zápisy a jiné doklady, které získal pro příkazce při své činnosti.
8. Příkazník se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny příkazcem, použije jen v souladu s touto smlouvou. Příkazník je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnost, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace), nebo které příkazce prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se příkazník zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které se budou na provádění příkazu podílet.
9. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.
10. Příkazník je povinen zajistit, že všichni jeho zaměstnanci, resp. spolupracovníci nebo poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy, jsou povinni viditelně nosit označení příkazníka. Příkazník odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a poddodavatelů při práci a za dodržování provozního řádu a požárních směrnic v místě plnění smlouvy. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i prostředků požární ochrany je plně povinností příkazníka.
11. Příkazník je povinen mít po celou dobu platnosti této smlouvy uzavřenou platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s výší pojistné částky min. 10.000.000 Kč. Na žádost příkazce je povinen příkazník tuto smlouvu příkazníkovi předložit.

# VIII.
# Sankce
V případě porušení povinností příkazníka uvedených v čl. II. této smlouvy je příkazce oprávněn účtovat a příkazník povinen uhradit za každé jednotlivé porušení povinností smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
V případě, že příkazník v průběhu realizace akce nesplní svoji povinnost upozornit příkazce na neplnění termínu harmonogramu akce zhotovitelem a zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ porušení. Smluvní pokuta vůči příkazníkovi nebude uplatněna, pokud příkazník upozornil na neplnění časového harmonogramu. V případě uplatnění této smluvní pokuty, nevyužije příkazce možnost uplatnit smluvní pokutu dle bodu 1 tohoto článku.
V případě opakovaného závažného porušení smluvní povinnosti příkazníka provádět činnosti dle čl. II. této smlouvy, a to zejména nevypracování měsíčních zpráv, neinformování příkazce o závažných okolnostech, neprovádění kontroly a dohledu nad prováděním stavby zhotovitelem, je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit a příkazník je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na nárok příkazce na náhradu škody dle čl. XI. této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy příkazce k jejímu uhrazení příkazníkovi.
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok příkazce na náhradu vzniklé škody způsobené porušením povinnosti, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut nezapočítává do výše náhrady škody.

Nedodrží-li příkazce lhůtu splatnosti odměny ceny uvedenou v článku V. odst. 4 této smlouvy, je příkazník oprávněn účtovat příkazci zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
# IX.
# Povinnosti příkazce
Příkazce je povinen informovat příkazníka o všech skutečnostech a okolnostech důležitých pro zajištění smluveného předmětu plnění (příkazu) včetně předání všech podkladů a dokladů.

Příkazce nebude bez účasti příkazníka či jím pověřených osob provádět žádné zásahy do činnosti zajišťované příkazníkem na základě této smlouvy.

Příkazce je povinen na vyzvání příkazníka zúčastnit se svým oprávněným zástupcem předání a převzetí stavby a podpisem zápisu o předání a převzetí stavby projevit souhlas s převzetím dokončeného díla.

V rámci svých možností se příkazce zavazuje k poskytnutí pomoci k zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění apod., jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

# X.
# Výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy
Smluvní vztah skončí uplynutím doby sjednané v čl. IV. této smlouvy.

Smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí, odvoláním příkazu ze strany příkazce nebo odstoupením od smlouvy.

V případě výpovědi se sjednává výpovědní doba v délce 1 měsíc. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla podaná výpověď. V případě výpovědi smlouvy ze strany příkazníka se použije ust. § 2440 a § 2442 občanského zákoníku.

Příkazce může odstoupit od smlouvy, pokud příkazník opakovaně porušuje svoje povinnosti vyplývající z ujednání této smlouvy, ač byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn, a přesto v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu. Pro odvolání příkazu ze strany příkazce platí ust. § 2443 občanského zákoníku.

Příkazce může odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky a stavba nebude realizována.

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo smluvní straně doručeno písemné oznámení o odstoupení.

# XI.
# Odpovědnost za škodu
Příkazník odpovídá příkazci za škodu na věcech převzatých od příkazce, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

Vadou provedení předmětu smlouvy se rozumí takový postup příkazníka nebo takový výsledek jeho práce, kdy jsou v důsledku jeho nedostatečných technických, právních, ekonomických či jiných relevantních znalostí ve zpracované a odevzdané dokumentaci chyby, rozpory a nedostatky.

Příkazník neodpovídá za ty vady v provedeném předmětu smlouvy, které byly způsobeny použitím dokladů, informací či dokumentace poskytnuté příkazcem v případě, že příkazník ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit nesprávnost této dokumentace nebo na ně příkazce upozornil a ten na jejich použití trval.
# XII.
# Kontaktní osoby
Příkazce pověřil realizací předmětu této smlouvy své pracoviště: Odbor řízení projektů, investic a údržby, tel. xxxx, email: xxxx, kontaktní osoba: xxxx

Příkazník pověřil realizací předmětu této smlouvy: ing. Miroslav Hyšpler, kontaktní osoba ing. Miroslav Hyšpler, tel. xxxx, e-mail: xxxx

Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí písemné (e-mailové) oznámení druhé smluvní straně.
# XIII.
# Závěrečná ustanovení
Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.

Příkazník není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu příkazce.

Příkazník podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem k příkazní smlouvě a potvrzenými oběma smluvními stranami.

Příkazník se zavazuje, že poskytne příkazci a kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s touto smlouvou včetně účetních dokladů minimálně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zejména zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že bude kupní cena hrazena z dotačního titulu, zavazuje se příkazník dodržet a splnit veškeré povinnosti plynoucí z dotačních pravidel. Tuto povinnost zajistí příkazník i u poddodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy. Příkazník je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Příkazník se zavazuje, že platby poskytované příkazcem v souvislosti s plněním této smlouvy neposkytne přímo nebo nepřímo ani jen zčásti osobám vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).

Příkazník se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy nevyužije žádného poddodavatele, na kterého by se vztahovaly mezinárodní sankce dle platných právních předpisů. Porušení tohoto závazku příkazníkem je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příkazce a jeden příkazník. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č.   297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.

Předmět plnění této smlouvy bude plněn v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. Příkazník se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty při plnění předmětu této smlouvy a dodržovat legální zaměstnávání, férové důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské vztahy. Příkazník se zejména zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy při plnění této smlouvy, zejména pracovněprávní a předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy. Příkazník prohlašuje a ujišťuje příkazce, že všechny osoby, které se podílejí na plnění smlouvy, jsou vedeny v příslušných registrech (např. v registrech pojištěnců ČSSZ, mají příslušná povolení k pobytu v ČR). Příkazník dále prohlašuje, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, budou proškoleny z problematiky BOZP a budou v případě potřeby vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

Příkazce jako státní příspěvková organizace je povinen tuto smlouvu uveřejnit
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Uveřejnění se zavazuje provést příkazce bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – seznam členů realizačního týmu
- Příloha č. 2 – odměna příkazníka

V Brně dne: 28.1.2025	V Brně dne: 21. 2. 2025

Za příkazníka	Za příkazce:

...........................................................	...........................................................
Hyšpler developing s.r.o.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
jednatel	ředitel
ing. Miroslav Hyšpler	Ing. Vlastimil Vajdák