ev.číslo objednatele:   	D 0030/24                                                                               ev.č. zhotovitele:

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 14.10.2024 na realizaci akce „Odstranění PŠ 09/2024 - MVE Lhotka -  oprava Kaplanovy turbíny TG1 Js 1600“ č.st. 8547 mezi smluvními stranami

Objednatel

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ:				70890021 / CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584

Zhotovitel

Obchodní firma:	KOVOTOM Support s.r.o.

Sídlo:	Konská 466, 739 61 Třinec

IČO / DIČ:	27831035 / CZ27831035

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, C 30733

V souladu se zněním čl. 9. bod 9.6. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované uzavřené smlouvy o dílo:

čl. 3. Místo a termíny plnění smlouvy – v bodě 3.3. se termín plnění mění následovně:

3.3.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných termínech:

- Zahájení:  	14.10.2024

- Ukončení a předání díla objednateli: 	      do 30.06.2025

Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č.1 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

za objednatele							za zhotovitele

v Ostravě dne	18.2.2025					v Třinci dne

xxx	xxx

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel                                             	jednatel