Smlouva o dílo

ev. č. DS202501096
(č. SM 4/25/0033)

uzavřená podle ustanovení §  2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města



ve věcech smluvních Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu a informační technologie

kontaktní osoba: Olga Loubková, referent odboru správy veřejného majetku, oddělení technické správy 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 4096142/0800

dále jen „Objednatel” 
2. Zhotovitel

Tomáš Slavík
se sídlem: Ohařice 8, 506 01 Jičín
IČ: 49800264
DIČ: CZ7408190777
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

dále jen „Zhotovitel”

Článek II.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj naklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedeni.
Článek III.

Dílo
1. Dílem dle této smlouvy se rozumí Dodávka a montáž oplocení dětského hřiště v  Rekreačním a sportovním areálu Vesec.

2. Účelem takového plnění je výměna stávajícího nevyhovujícího stavu oplocení dětského hřiště, které se nachází na pozemku ve vlastnictví statutárního města Liberec v Rekreačním a sportovním areálu Vesec, a zajištění bezpečnosti pohybu dětí.
3. Místem plnění předmětu díla je Rekreační a sportovní areál Vesec, dětské hřiště na pozemku p. č. 1979/27, v k. ú. Vesec u Liberce, ul. Dlouhá, 463 12 Liberec 25.

4. Rozsah díla a bližší specifikace jsou uvedeny v cenové nabídce zhotovitele ze dne 29. 1. 2025 v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
 Článek IV.

Cena díla a platební podmínky
1. Kompletní cena byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 1. 2025 a činí 
cena celkem bez DPH               169 504,00 Kč 
DPH                                             35 596,00 Kč

cena celkem s DPH                   205 100,00 Kč
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Cena dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele. 

4. Faktura (daňový doklad) musí být vystavena do 15 dnů od předání díla bez vad a nedodělků a odeslána na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení. 

5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. 

6. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými.
7. Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně nedodaného zboží či neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v cenové nabídce zhotovitele.
8. Faktura musí obsahovat náležitosti v rozsahu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména:

· označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,

· označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),

· evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,

· rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),

· den uskutečnění plnění,

· označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla 

· lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,

· označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli ve lhůtě splatnosti zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce vystavením a prokazatelným doručením opravené faktury objednateli. 

10. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy. 

Článek V.

Doba provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků v období od data nabytí účinnosti této smlouvy do 30. 4. 2025.

2. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.

3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

· neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

· pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu prováděni díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

· v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
Článek VI.

Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 3, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodleni.
4. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
5. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků se sjednává pokuta ve výši 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamaci v přiměřené lhůtě, sjednává se smluvní pokuta 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 5 kalendářních dnů.
7. Sjednané smluvní pokuty nemají vliv na právo smluvních stran uplatnit nárok na celou náhradu škody vzniklé neplněním podmínek této smlouvy.
Článek VII.

1. Povinnosti zhotovitele
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.

3. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám.

4. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

Článek VIII.

Místo plnění
1. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem plnění a okolní situací místa plnění. Veškeré náklady související s předmětem a místem plnění, jeho provozem, údržbou až do doby předání díla jsou součástí ceny díla.

2. Dodávku energií a přístup na místo plnění, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti s místem plnění, jeho existenci a vlivem na okolí.

3. Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

4. Zhotovitel je povinen zajistit čistotu v místě plnění a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikaci dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd z místa plnění.

5. Zhotovitel provede celkový úklid místa plnění a dotčeného okolí, provede likvidaci zařízení místa plnění do jednoho týdne od ukončení díla a jeho protokolárnímu předání objednateli
Článek IX.

Spolupůsobení objednatele
1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

Článek X.

Záruky na dílo
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, neodpovídá specifikaci v poptávce objednatele a cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 1. 2025.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.

3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
4. Zhotovitel poskytuje na provedené celé dílo záruku v rozsahu 24 měsíců od dokončení a protokolárního předání díla objednateli.
5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu, poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle odst. 4 tohoto článku. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí byt vada popsána a navržena lhůta pro její odstraněni. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace a vady odstraní ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami.

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatně odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle čl. X, odst. 5 této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou práci.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může byt zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Článek XII.
Doložky
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

V……………. dne …….. 




V Liberci dne ………. 
…………………………………



…………………………………

Za zhotovitele






Za objednatele

Tomáš Slavík                                                       

 Mgr. Jiří Šolc
    






         náměstek primátora 
Přílohy: 

1. Cenová nabídka zhotovitele 
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele 


[image: image1.emf]
2

