Ev. č.: UZSVM/H/2089/2025

Č.j.: UZSVM/H/2072/2025-HHBH

Smlouva o dílo

ÚZSVM č. 30/2025

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku:

„OP Havlíčkův Brod – rekonstrukce budovy – Elektronizace vstupu“

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů

se sídlem:			Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město,

za kterou právně jedná: 	JUDr. Michal Votřel, MPA, xxxxxx Územního pracoviště Hradec Králové, na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, v účinném znění

IČO:				69797111

DIČ:				není plátce DPH

bankovní spojení:		xxxxxx

ID datové schránky:		xxxxxx

fakturační adresa: 	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové

kontaktní osoby oprávněné jednat ve věci plnění Smlouvy a ve věcech technických:

Ing. Romana Habětínková, xxxxxx odboru Hospodářsko správního, Územní pracoviště Hradec Králové

tel.: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

Mgr. Martina Kubalová, xxxxxx odboru Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod

tel.: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

KELCOM Havlíčkův Brod spol. s r.o.

se sídlem:			Žižkova 1058, 580 01 Havlíčkův Brod,

zastoupená: 			HBTS, s.r.o., IČO 06109527, xxxxxx,

kterou při výkonu funkce zastupuje Martin Sedlák

IČO:				49812700

DIČ:				CZ49812700

zapsaný v:	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4923

bankovní spojení: 		xxxxxx

ID datové schránky: 		xxxxxx

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věci plnění Smlouvy a ve věcech technických:

Martin Sedlák, xxxxxx

tel.: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely tuto Smlouvu v následujícím znění:

Preambule

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, a že jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení. Zhotovitel dále ve smyslu § 5 Občanského zákoníku prohlašuje, že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou k plnění předmětu Smlouvy nezbytné, a že je při plnění předmětu Smlouvy schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena.

Předmět Smlouvy

  - Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a svým jménem pro Objednatele provést elektronizaci vstupu v budově uvedené v Čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy (dále jen „Dílo“) a toto Dílo předat Objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a za podmínek dále Smlouvou stanovených.

  - Součástí Díla je:

- zbudování nových instalačních tras pro kamerový systém a elektronického vrátného;

- dodávka a montáž technologie VSS (Video sledovací systém) včetně příslušenství;

- dodávka a montáž elektrického otvírače vstupních dveří;

- dodávka a montáž pohonu dveří vstupu pro imobilní občany včetně technologie pro dálkové otevírání dveří;

- odvoz a likvidace vzniklého odpadu;

- zaškolení obsluhy;

- technický dozor.

- Dílo bude provedeno v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele ze dne 23. 10. 2024.

  - Nedílnou součástí provedení Díla jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením Díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe provádění děl analogického charakteru, přičemž provedení těchto prací nezvyšuje cenu za provedení Díla stanovenou v Čl. 5. odst. 5.1. této Smlouvy.

Povinnosti Smluvních stran

  - Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo dohodnutou cenu dle Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách provedení Díla:

- Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění Smlouvy dodržovat její ustanovení, všechny příslušné platné právní předpisy, normy a technologické postupy.

- V průběhu provádění Díla Zhotovitel odpovídá za dodržení všech zákonných podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

- Realizace Díla bude probíhat za provozu budovy, proto se Zhotovitel zavazuje v maximální možné míře provádět Dílo tak, aby práce omezily osoby v budově co nejméně.

- Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého odpadu a nečistot, které při provádění Díla jeho činností vzniknou. Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním Díla v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje na své náklady v průběhu provádění Díla udržovat pořádek v místě plnění a jeho okolí a provést závěrečný úklid místa plnění a jeho okolí, pokud bude v souvislosti s prováděním Díla znečištěno.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel prováděl Dílo v souladu se Smlouvou nebo právními předpisy a odstranil případné vady nedokončeného Díla.

- Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 1 000 000 Kč a zaplacené pojistné.

- Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli až po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků (i opakovaně), a to podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků poslední ze Smluvních stran (dále jen „Protokol“). Protokol vypracuje Zhotovitel. Pokud bude při předávání Díla zjištěna vada nebo nedodělek, bude tato skutečnost uvedena do Protokolu a předávací řízení bude přerušeno, tj. Dílo nebude předáno. Předávací řízení bude pokračovat až po úplném odstranění všech zjištěných vad a nedodělků Zhotovitelem. Objednatel je povinen Protokol podepsat nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém se přesvědčí o řádném odstranění všech vad či nedodělků Díla.

- Při předání Díla je Zhotovitel povinen předložit a předat Objednateli prohlášení o shodě použitého materiálu.

- Zhotovitel, v případě, že použije k plnění, byť i jen určité části předmětu Smlouvy poddodavatele, odpovídá Objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem, jako by toto plnění poskytoval Zhotovitel sám.

Místo a doba plnění

  - Místem plnění Smlouvy je památkově chráněná budova, na adrese Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod, jiná stavba, stojící na pozemku stavební parcela číslo 222/1, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 60000, pro Českou republiku, jako vlastníka a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako organizační složku státu příslušnou hospodařit s tímto majetkem, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod.

  - Zhotovitel se zavazuje Dílo Smlouvy komplexně dokončit (včetně vyklizení místa plnění a odvozu odpadu) a protokolárně předat Objednateli nejdéle do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Cena a platební podmínky

  - Smluvní odměna za provedení Díla (dále jen „cena Díla“) byla stanovena dohodou Smluvních stran následovně:

Celková cena Díla bez DPH:		368 660,00 Kč

DPH 21 %:				  77 418,60 Kč

Celková cena Díla včetně DPH:	446 078,60 Kč

  - Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná a platná v nezměněné výši po celou dobu trvání Smlouvy.

  - Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů související s komplexním provedením Díla.

  - Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty Objednateli v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel není oprávněn „doúčtovat“ Objednateli jakékoliv dodatečné práce, dodávky nebo služby, které budou nezbytné pro řádné provedení Díla, a to např. i z důvodu, že Zhotovitel chybně odhadl nabídkovou cenu anebo poskytnul nekvalitní práci, dodávku nebo službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné provedení Díla.

  - Cena Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem, a to do 28 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), popř. do 28 kalendářních dnů ode dne doručení Zhotovitelem opraveného daňového dokladu (doplněné/upravené faktury). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po protokolárním předání a převzetí Díla v souladu s Čl. 3. odst. 3.2. písm. g) Smlouvy.

  - V daňovém dokladu (faktuře) musí být uvedeno číslo Smlouvy. Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být kopie Protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami a soupis skutečně provedených prací.

  - Daňový doklad (faktura) musí být doručen na adresu:

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

- Územní pracoviště Hradec Králové

- Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové,

v elektronické podobě do datové schránky ID: xxxxxx,

- a to do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Protokolu poslední ze Smluvních stran.

  - Daňový doklad (faktura) bude uhrazen Objednatelem bankovním převodem.

  - Daňový doklad (faktura) musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu podle aktuálních právních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli k opravě (doplnění/úpravě), pokud nebude daňový doklad (faktura) takové náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu. V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti, v délce 28 kalendářních dnů, začne běžet okamžikem doručení opraveného (doplněného/upraveného) daňového dokladu (faktury) Objednateli.

  - Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady Díla

  - Dílo má vady, jestliže neodpovídá této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti stanovené výslovně touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy nebo platnými technickými nebo jinými normami. Zhotovitel poskytuje na Dílo uvedené v Čl. 2. odst. 2.2. této Smlouvy, záruku za jakost v délce 48 kalendářních měsíců. Záruční doba běží ode dne předání řádně dokončeného Díla Objednateli.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má jím provedené Dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době.

  - Zjistí-li Objednatel v záruční době vadu Díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu písemně u Zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být vada Díla řádně popsána.

  - Za včas uplatněnou reklamaci Díla se považuje reklamace odeslaná Objednatelem Zhotoviteli poštou nebo prostřednictvím datové schránky, na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo e-mailem na adresu: xxxxxx, a to nejpozději v poslední den sjednané záruční doby. Datová zpráva nebo e-mail s písemnou reklamací se má za doručený okamžikem jeho odeslání Zhotoviteli.

  - Nejpozději třetí pracovní den po doručení písemné reklamace je Zhotovitel povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady Díla. Protokol o ohledání a posouzení reklamované vady Díla musí obsahovat termín bezplatného odstranění reklamované vady Díla dohodnutý s Objednatelem.

  - Nedostaví-li se Zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení Objednatelem řádně reklamované vady Díla nejpozději třetí pracovní den po doručení písemné reklamace, má se za to, že za reklamovanou vadu Zhotovitel odpovídá a Objednatel je oprávněn zajistit odstranění vady Díla jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady Zhotoviteli. Smluvní pokutu, dle Čl. 7. odst. 7.2. Smlouvy, je Zhotovitel povinen hradit do dne zahájení prací jiným subjektem.

  - Práce na odstranění Objednatelem řádně reklamované vady Díla, za kterou odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen zahájit nejpozději třetí pracovní den po ohledání a posouzení reklamované vady Díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Dokončit opravu řádně reklamované vady je Zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Nezahájí-li Zhotovitel práce na odstranění Objednatelem řádně reklamované vady Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, nejpozději třetí pracovní den po ohledání a posouzení reklamované vady Díla, pokud se Smluvní strany nedohodly jinak, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady Díla jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady Zhotoviteli. Smluvní pokutu dle Čl. 7. odst. 7.2. Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit do dne zahájení prací jiným subjektem.

Sankce

  - Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy a zavazuje se takovou škodu Objednateli uhradit. Výše náhrady škody není omezena.

  - Nedostaví-li se Zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení Objednatelem řádně reklamované vady Díla nejpozději třetí pracovní den po doručení písemné reklamace nebo nezahájí-li Zhotovitel práce na odstranění Objednatelem řádně reklamované vady Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, nejpozději třetí pracovní den po ohledání a posouzení reklamované vady Díla, pokud se Smluvní strany nedohodly jinak, anebo nedokončí-li Zhotovitel opravu řádně reklamované vady Díla nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud se Smluvní strany nedohodly jinak, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý kalendářní den prodlení až do maximální výše 50 000 Kč.

  - V případě, že Zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění a zaplacené pojistné, v souladu s Čl. 3. odst. 3.2. písm. f) Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč.

  - Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli z neoprávněně neuhrazeného daňového dokladu (faktury) Zhotovitele (včetně DPH) úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a to za každý kalendářní den prodlení vůči dnu splatnosti daňového dokladu (faktury).

  - Smluvní pokuty, jakož i případné úroky z prodlení, jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání příslušné výzvy povinné Smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy anebo do datové schránky.

  - Právo na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu, není výše uvedenými ustanoveními dotčeno.

Předčasné ukončení Smlouvy

  - V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je Objednatel oprávněn Smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že řádné (bezvadné) dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení Smlouvy uhradí v souladu se Smlouvou.

  - Objednatel může Smlouvu rovněž vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že řádné (bezvadné) dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení Smlouvy uhradí v souladu se Smlouvou.

  - Předčasné ukončení Smlouvy se netýká nároku na úhradu všech peněžitých plnění (zejména smluvních pokut a náhrad škod), na které vznikl Smluvní straně nárok na základě Smlouvy.

Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany navzájem prohlašují, že Smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

  - Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti zveřejní Smlouvu (včetně případných dodatků) na profilu Objednatele a na elektronickém tržišti.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Informace o zveřejnění Smlouvy v registru smluv bude zaslána automaticky Správcem registru smluv do datové schránky.

  - Změny či doplnění Smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke Smlouvě, schválených oběma Smluvními stranami, a to s výjimkou změn osob a kontaktních údajů v části „Smluvní strany“, které se považují za změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé Smluvní straně.

  - Smlouva je uzavřena elektronickou formou.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Hradci Králové, dne 25. 2. 2025 |  | V Havlíčkově Brodě, dne 20. 2. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ....………………………………………………… |  | KELCOM Havlíčkův Brod spol. s r.o. ……….…………………………………………… |
| JUDr. Michal Votřel, MPA xxxxxx Územního pracoviště Hradec Králové Objednatel |  | za xxxxxx HBTS, s.r.o. Martin Sedlák Zhotovitel |