DODATEK č. 2

ke kupní smlouvě č. 040814 uzavřené dne 16. 11. 2023 (dále jen „smlouva“)

který je uzavřen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

# Článek 1.

# Smluvní strany:

## Obec Třebotov

se sídlem:	Klidná 69,  252 26 Třebotov

IČO:	00241741

DIČ:	CZ00241741

Zastoupená:	Ing. Matějem Králem, starostou obce

Bankovní spojení:	 Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	126584339/0800

Tel. / e-mail:	725021481 / starosta@obectrebotov.cz

ID datové schránky: arabayv

(dále jen „kupující“)

a

## THT Polička, s.r.o.

se sídlem:	Starohradská 316, 572 01 Polička

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192

IČO:	46508147

DIČ:	CZ46508147

Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

KB, a.s.

Čísla účtů:	72550001/2700

22703591/0100

Zastoupená:	Martinem Balášem, jednatelem společnosti

Tel. / email.:	461 755 111 / tht@tht.cz

ID datové schránky: 6s6ch7b

(dále jen „prodávající“)

Dále také též jako „smluvní strany“.

Článek 2.

Základní ustanovení

Tento dodatek upravuje podmínky plnění dodávky 1 (jednoho) ks cisternové automobilové stříkačky CAS 20 - T 815 4x4.2 včetně požárního příslušenství a komunikačních prostředků dle kupní smlouvy č. 040814. Dodatek se uzavírá na základě „Žádosti o dodatek smlouvy“, kterou prodávající doručil kupujícímu dne 06. 02. 2025. Změnu okolností prodávající nemohl rozumně předpokládat ani ovlivnit a současně tyto skutečnosti nastaly až po uzavření smlouvy. Smluvní strany mají existenci překážek za odůvodněné a doložené, po vzájemné dohodě smluvních stran a v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. b) smlouvy, kde si kupující vyhradil změnu závazku dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# Článek 3.

Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě smluvních stran v souladu s článkem 12 odst. 10 smlouvy s vazbou na článek 11 odst. 2 písm. b) smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 2.

Na základě žádosti prodávajícího o prodloužení termínu plnění a prokázané době nastání se smluvní strany dohodly na novém znění článku 4. odst. 1 smlouvy, které nově zní:

„Prodávající je povinen dodat kupujícímu bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do 04. 07. 2025.“

# Článek 4.

# Ostatní ujednání

            - Tento DODATEK č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v dodatku v registru smluv. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 2 zajistí kupující.

- Tento DODATEK č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

- Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento DODATEK č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření dodatku rozhodné. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto DODATKEM 
č. 2.

| V Poličce dne Viz elektronický podpis |  | V Třebotově dne Viz elektronický podpis |
| --- | --- | --- |
| Za prodávajícího: |  | Za kupujícího: |
| ............................................................ Martin Baláš jednatel společnosti THT Polička, s.r.o. |  | ............................................................ Ing. Matěj Král starosta obce Třebotov |