Soupis provedených prací na projektu

„Oprava střechy objektu čp. 89 v Karviné – Fryštátě“

- V první fázi došlo k prohlídce řešené stavby a zaměření projektanty stávajícího stavu podlaží v podkroví.

- Následně došlo ke zkreslení stávajícího stavu podkrovních prostor řešeného objektu, na základě výše zmíněného zaměření a na základě předané dílčí části projektové dokumentace.

- Prohlídka předmětné stavby se zástupci památkové péče, upřesněny požadavky na architektonické provedení. Požadavek zamýšlenou opravu střechy. povolit stavebním úřadem. 2

- Zhotovení projektové dokumentace pro získání potřebných stanovisek dotčených orgánů a pro účely povolení, vč. zpracování rozpočtu, předběžného statického posouzení a PBŘ.

- Získání stanovisek dotčených orgánů.

- Na základě výše uvedených stanovisek a z toho vyplývajících požadavků dotčených orgánů, zejména HZS MSK a zpracovaného PBŘ stavby, byla navržená projektové dokumentace pro povolení stavby doplněna a vznikly nové nároky na navrhované konstrukce střešního pláště pro účely provádění stavby.

- Dílčí zpracování prováděcí dokumentace se zapracovanými požadavky viz. bod výše. Následné statické posouzení na přitížení konstrukce krovu – nevyhovující stav, upozornění zpracovatele PBŘ na nevyhovující stávající stav budovy, dle požadavků norem PO, pozastavení projekčních prací.

- Písemné vyjádření k dané problematice.

Odevzdané přílohy:

- Projektová dokumentace pro účely vyjádření dotčených orgánů a pro účely povolení

- Stanoviska dotčených orgánů:

- Stanovisko Magistrátu města Karviné - rozhodnutí dle § 14 odst. 2 památkového zákona. č.j. R/2024/15108/6, ze dne 31.10.2024

- Sdělení Magistrátu města Karviné č.j.: R/2024/39198/2, ze dne 5.11.2024, k žádosti o koordinované závazné stanovisko včetně jednotného environmentálního stanoviska a vyjádření

- Sdělení Krajské hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako orgánu ochrany veřejného zdraví č.j.: R/2024/54726/3, ze dne 15.11.2024.

- Hasičský záchranný sbor MSK – Karviná, vydal koordinované závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, č.j.: HSOS – 7447-3/2024, ze dne 8.1.2025.

- Usnesení o zastavení řízení Magistrátu města Karviné č.j.: R/2025/4141/2, ze dne 9.1.2025. Stavební úřad posoudil žádost žadatele, a zjistil, že předmětem žádosti jsou stavební úpravy, které dle přílohy č. 1 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, nevyžadují povolení stavebního úřadu.

- Položkový rozpočet

- Statické posouzení stávající konstrukce krovu pro účely povolení

- PBŘ pro účely povolení