Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na akci

„Vodojem Sv. Anna 2 x 400 m3

v Lipníku nad Bečvou“

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

„Vodojem Sv. Anna 2 x 400 m3 v Lipníku nad Bečvou“

Objednatel:							Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Se sídlem:							Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupený:		Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva

IČ:								47674521

DIČ:								CZ47674521

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:		u Krajského soudu v Ostravě, B 675

Bankovní spojení:						xxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 							xxxxxxxxxxx

Jednající ve věcech technických:			xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

ID datové schránky:		jfyvg6t

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:							OHLA ŽS, a.s.

Se sídlem: 							Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina

IČ: 								463 42 796

DIČ: 								CZ 46342796

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:		u Krajského soudu v Brně, odd. B, spis. vložka 695

Bankovní spojení: 						xxxxxxxxxxx

Číslo účtu:							xxxxxxxxxxx

Jednající ve věcech smluvních: 			       	xxxxxxxxxxx, ředitel divize Východ

xxxxxxxxxxx, ředitel oblasti střední Morava

Jednající ve věcech technických:		      	xxxxxxxxxxx, ředitel oblasti střední Morava

xxxxxxxxxxx. přípravy divize Východ

xxxxxxxxxxx, vedoucí projektu

xxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“).

## Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Vodojem Sv. Anna 2 x 400 m3 v Lipníku nad Bečvou“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Ad II.  Předmět Dodatku č. 1

- Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla ve výši určené podle skutečného rozsahu provedeného plnění Zhotovitele na Díle, resp. v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích.

Ad VI.  Cena za dílo, platební podmínky

6.1.    Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 19.12.2023 a tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy ZL č. 01 až ZL č. 11 je podepřena následující kalkulací:

Cena díla dle SOD 		   		36 804 399,82 Kč bez DPH

Méněpráce dle Dodatku č. 1 			  -  668 336,08 Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 1 	   	            + 670 366,72 Kč bez DPH

Úprava ceny dle Dodatku č. 1

(ZL č. 01 až ZL č. 11)			                + 2 030,64 Kč bez DPH

Nová cena díla vč. Dod. č. 1 	   		36 806 430,46 Kč bez DPH

Ad XX. Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek č. 1 zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner objednatele do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner objednatele nebude, kromě potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho uveřejnění v Registru smluv.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

- Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření Dodatku č. 1, předmětu Smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že Dodatekč č. 1  může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn i na oficiálních webových stránkách objednatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

- Uzavřením Dodatku č. 1 zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou.

- Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1:	Rekapitulace Změnových listů

Příloha č. 2:	Změnové listy č. 01 - 11

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Přerově dne 25.2.2025			 			V Olomouci dne 25.2.2025

………………………………….			………………………………….

Mgr. Petr Caletka				             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předseda představenstva				       ředitel divize Východ

OHLA ŽS, a.s.

………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel oblasti střední Morava

OHLA ŽS, a.s.