OBJEDNÁVKA

# OBJEDNATEL 			                    DODAVATEL

ACCENDO – Centrum pro 				Lukáš Zátopek

vědu a výzkum, z.ú.

Moravská 758/95					Opavská 1127/62

700 30 Ostrava-Hrabůvka 				708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 286 14 950			 		IČ: 17057744

DIČ: CZ28614950				 	DIČ: CZ9407256012

Předmět plnění objednávky:

V rámci výzkumného projektu „Měření úspěšnosti programů a projektů prevence kriminality“ s identifikačním kódem „VC20232026014, který je financován z „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 (SecPro – SECurity PROcurement)“ objednáváme u vás participativní činnosti na tvorbě výsledku „Informační systém pro vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů prevence kriminality v dotačních programech MV, i těchto programů – software“ (dále také „IS“). Konkrétně se jedná o činnosti uvedené v rámci jednotlivých etap níže:

Etapa 1

V rámci etapy 1 budou realizovány tyto činnosti:

- Vytvoření formuláře pro vyvolání hromadného importu projektů ve formátu xls.

- Vytvoření podstránky pro správu indikátorů, která bude umožňovat:

  - přidání indikátoru

  - schování indikátoru

- Nastavení indikátorů u jednotlivých projektů – webová vrstva.

Etapa 2

V rámci etapy 2 budou realizovány tyto činnosti:

- Rozšíření stromové vrstvy IS o hodnocení:

  - U každého projektu bude možné vytvořit hodnocení (hodnocení bude obsahovat indikátory, které byly stanoveny pro typový projekt, kam daný projekt spadá).

  - Hodnocení bude možné v IS upravit, stáhnout v pdf, odevzdat, vrátit k dopracování a uzavřít.

  - Vytvoření podstránky, v rámci které bude možná konfigurace systému, např. termíny notifikací, doba automatického odhlašování, dočasné zablokování uživatele, apod.

Celková cena:		60 000,- Kč bez DPH

V rámci plnění je možná dílčí fakturace po splnění činností v rámci jednotlivých etap 1-2, dílčí cena za splnění činností v rámci každé etapy je 30 000,- Kč bez DPH.

Lhůta plnění: 		17. 2. 2025 – 30. 6. 2025

Splatnost faktury:		14 dní

Vyřizuje / tel.:  		Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., tel.: 733 343 248

V Ostravě dne 17. 2. 2025

Za objednatele vystavil objednávku

…………………………………

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

ředitel

Za dodavatele akceptoval objednávku

…………………………………

Lukáš Zátopek