SMLOUVA O DÍLO

podle § 2086 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

- META skladovací technika, s.r.o.

se sídlem Rudolfovská 742/171, 370 01 České Budějovice

IČ: 26020645

DIČ: CZ26020645

zastoupená Michalem Horským, jednatelem

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik a.s.

č. ú. 430218018/2700

Registrace: společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu České Budějovice v odd. C, vl. 9440

„dále jako zhotovitel“

- ČR - Krajský soud v Českých Budějovicích

se sídlem Zátkovo nábř. 10/2, 370 84 České Budějovice

IČ: 00215686

DIČ: není plátce DPH

Zastoupená Mgr. Martinou Flanderovou, Ph.D., předsedkyní krajského soudu

Bankovní spojení: Česká národní banka

č. ú. 8920231/0710

„dále jako objednatel“

uzavřely dnešního dne tuto

smlouvu o dílo: č. 11/24 4217-024

- Předmět a účel smlouvy

- Předmětem smlouvy je dodávka a montáž policového regálového systému META CLIP S3, dle nabídky zhotovitele č. 4217-024-4 (0758-025)

- Dílo bude provedeno podle nabídky, jejíž součástí je přesné zadání a technická dokumentace (dále také jen „projekt“) k provádění díla.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že plnění této smlouvy je v souladu se všemi dotčenými právními a souvisejícími předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět plnění prostý vad a nedodělků a převést na objednatele vlastnické právo k němu a objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a uhradit jeho cenu.

# Doba plnění a dodání díla

- Dílo bude započato do 30 dnů od účinnosti smlouvy a bude předáno do 3 pracovních dní od započetí montáže díla.

- Objednatel je povinen dílo převzít v dohodnutém termínu dodání.

- Místo zhotovení a předání díla

- Místem zhotovení díla je L. B. Schneidera 362/32, 370 01 České Budějovice.

- Objednatel je povinen zhotoviteli předat místo dle odst. 1 tohoto článku v termínu uvedeném v čl. II této smlouvy, a v takovém stavu, aby zhotovitel mohl neprodleně započít s prováděním díla, a zároveň je povinen po celou dobu provádění díla umožnit zhotoviteli nerušené užívání tohoto místa za účelem řádného a včasného provedení díla.

- Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním. Dílo bude předáno objednateli v místě provedení díla protokolárním předáním. V protokolu o předání díla se uvede datum předání díla, datum zahájení provádění díla, případné odchylky od zadání a technické dokumentace (projektu) a případné zjevné vady a nedodělky díla a další údaje, jejichž uvedení zhotovitel nebo objednatel vyžádá.

# Cena díla

Celková cena dle nabídky č. 4217-024-4 (0758-025)	477 645, -- Kč

DPH 21 %	100 305,45 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena celkem včetně DPH	577 950, -- Kč

Slovy: pětsetsedmdesátsedmtisícdevětsetpadesát

a zahrnuje

- objem prací podle zadání a předané dokumentace (projektu apod.),

- dopravu, vykládku a instalaci zhotoveného výrobku.

# Platební a fakturační podmínky

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla ve výši 100% (577 950,- Kč) celkové ceny díla včetně DPH nejpozději do 14 dnů od předání díla na základě vystavené faktury.

- Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se změnou legislativy v oblasti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), se do smlouvy doplňují (nebo jsou součástí smlouvy) následující ustanovení.

- Veškeré úhrady bude objednatel provádět výhradně na číslo účtu zhotovitele, které je příslušným správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup v registru plátců (podle § 98 zákona o DPH) a které je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku (resp. této smlouvy).

- Případnou změnu údajů v registraci plátce k dani z přidané hodnoty v průběhu platnosti smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

- V případě nedodržení výše uvedených ustanovení a požadavku zhotovitele na úhradu faktury způsobem, kdy se objednatel stane nebo může stát ručitelem za odvod daně z přidané hodnoty podle § 109 zákona o DPH, je objednatel oprávněn vrátit daňové doklady (faktury) zhotoviteli bez zaplacení a vyzvat jej k vystavení a doručení nového daňového dokladu s číslem účtu zveřejněným v registru plátců.

- Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen vystavit nový daňový doklad s náležitostmi dle platné legislativy, číslem účtu uvedeným v registru plátců a novým datem splatnosti a doručit jej objednateli. V tomto případě v době od učinění výzvy objednatelem k vystavení nového opraveného daňového dokladu do doby doručení opraveného daňového dokladu objednateli na jeho fakturační adresu, nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Po tuto dobu není objednatel v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu zhotovitelem objednateli.

# Kontrola díla

- Objednatel je oprávněn provádět osobně nebo prostřednictvím pověřených osob během zhotovování díla jeho průběžnou kontrolu, a to i bez předchozího ohlášení. V případě, že dílo bude zhotovitel provádět prostřednictvím pověřených osob, nese za ně stejnou odpovědnost, jako když by prováděl dílo osobně.

- O provedené kontrole vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém bude uveden vždy alespoň výsledek kontroly, zjištěné vady a nedodělky a termín jejich odstranění, případně termín následné kontroly zaměřené na odstranění zjištěných nedostatků.

- O kontrole odstranění vad a nedodělků platí ustanovení tohoto článku vztahující se na ostatní kontroly.

- Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat podle časového rozvrhu, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Jestliže však byla účast na kontrole objednateli znemožněna překážkou, kterou nemohl odvrátit, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady způsobené opožděním kontroly.

# Dokumentace

- Přesné zadání a technická dokumentace (dále také jen „projekt“) k provádění díla je nedílnou součástí této smlouvy. Vícenáklady spojené se změnou odsouhlasené nabídky a projektu hradí objednatel. Ostatní doklady, povolení, rozhodnutí apod., obstará objednatel nejpozději do termínu započetí díla.

# Součinnost

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při zhotovování díla tuto součinnost:

  - poskytovat mu informace potřebné pro zhotovování díla,

  - umožnit mu přístup do prostor, kde má být dílo zhotoveno, jakož i do všech prostor, do nich zhotovitel musí vstoupit za účelem řádného a včasného provedení díla,

  - zapůjčit zhotoviteli odpovídající manipulační techniku.

# Ostatní podmínky provedení díla

- Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla nebude řádný průběh prací narušovat neoprávněnými zásahy svými nebo třetích osob.

- Za bezpečnost pracovníků při zhotovování díla a dodržování bezpečnostních norem odpovídá zhotovitel, včetně zajištění zvláštních bezpečnostních opatření a zařízení. Objednatel je povinen poskytnout mu potřebnou součinnost. Náklady na bezpečnostní opatření a zařízení nese zhotovitel ze svého a nejsou součástí ceny za zhotovení díla.

- Zhotovitel se zavazuje, jestliže to nebude na překážku provádění díla, při zhotovování díla dbát zvláštností předmětu činnosti objednatele, na které jej objednatel včas upozorní. Jedná se např. o omezení hlučnosti, prašnosti atd.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu výrobků a materiálů převzatých od objednatele, včetně technické projektové dokumentace a dalších dokladů, zejména povolení, rozhodnutí apod., má-li je podle této smlouvy obstarat objednatel (dále jen "věci"), nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl zhotovitel tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má nárok na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

- Zhotovitel, který splnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže zhotovitel na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití při provádění díla trval. Při nedokončení díla z důvodu, že dokončení díla zmařil objednatel, má zhotovitel nárok na cenu za zhotovení díla sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. Pokud zhotovitel povinnost uvedenou v předchozím odstavci nesplnil, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem.

- Dojde-li při zhotovování díla nebo při jeho montáži k poškození, porušení, nebo jiné změně věci objednatele, než je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen uvést tuto věc do původního stavu na své náklady.

# Záruka

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od předání díla. Záruka se netýká drobných škod, způsobených běžným nebo nesprávným užíváním.

- V případě, že objednatel v záruční době včas uplatní zjištěné vady předmětu plnění, je zhotovitel povinen odstranit vady předmětu plnění, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů po oznámení vady objednatelem.

- Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s odstraňováním vad, a to včetně nákladů spojených s dopravou. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad.

# Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

  - prodlení zhotovitele s plněním v termínech podle čl. II. této smlouvy o více než 4 týdny,

  - opakovaného znemožnění provedení kontroly podle čl. VI. této smlouvy,

  - neodstranění vady nebo nedodělku zjištěných při kontrolách díla nebo při převzetí díla ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

  - prodlení objednatele s předáním místa pro provedení díla,

  - trvá-li objednatel písemně na provádění prací s použitím nevhodných věcí nebo na základě jeho nevhodných pokynů, přestože jej zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil a provádění prací s použitím těchto nevhodných věcí nebo na základě nevhodných pokynů může způsobit škodu na životě nebo zdraví lidí, způsobit škodu na majetku zhotovitele, objednatele nebo třetích osob, nebo znemožnit řádné provedení díla,

  - prodlení objednatele s úhradou některé části ceny díla podle čl. V. o více než 30 dnů.

- Obě smluvní strany dohodly, že

  - zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s plněním v termínech uvedených v čl. II. ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení,

  - objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení s úhradou ceny díla dle čl. V. ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení,

  - zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s odstraněním vad předmětu plnění dle čl. X ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

- Ochrana skutečností, informací a údajů

- Smluvní strany konstatují, že označily při jednání o uzavření této smlouvy všechny informace týkající se činnosti, postupu, strategických plánů a záměrů, know-how, účetních a daňových skutečností smluvních stran jako důvěrné. Na tyto důvěrné informace se vztahuje ochrana podle § 1730 občanského zákoníku.

- Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této smlouvy se vztahuje i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve s předchozím písemným souhlasem strany druhé, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí.

- Zhotovitel je oprávněn sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost zhotovitele zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a souhlas této osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném touto smlouvou; tím nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran stanovené právními předpisy pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné.

- Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost.

- Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být:

  - informace, které byly v době, kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé,

  - informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků smluvní strany podle této dohody,

  - informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím,

  - informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě obecně závazných právních předpisů.

- Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé smluvní strany, předmětu plnění této smlouvy nebo s předmětem plnění související.

- Zhotovitel při plnění této Smlouvy si je vědom povinností vyplývajících z platných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, zejména ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a z Obecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zhotovitel se zavazuje učinit taková opatření, aby osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků z této smlouvy, zachovávaly mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděly při výkonu své práce, včetně těch, které objednatel eviduje pomocí výpočetní techniky, či jinak. Za porušení tohoto závazku se považuje i využití těchto skutečností, údajů a dat, jakož i dalších vědomostí pro vlastní prospěch zhotovitele, prospěch třetí osoby nebo pro jiné důvody. Toto ujednání platí i v případě nahrazení uvedených právních předpisů předpisy jinými.

- Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení smluvního vztahu.

# Závěrečná ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí právem České republiky.

- Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Změna kontaktních údajů se pro účely této smlouvy nepovažuje za změnu této Rámcové smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Na základě dohody smluvních stran je soudem příslušným pro řešení veškerých sporů vzniklých z této smlouvy nebo v souvislosti s ní věcně příslušný soud v Českých Budějovicích.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Všechna práva a závazky z této smlouvy vyplývající přecházejí u obou smluvních stran na případné právní nástupce.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a svým podpisem svůj souhlas se zněním této smlouvy stvrzují.

Přílohy:

č. 1 – nabídka včetně přesného zadání a technické dokumentace k provádění díla

V Českých Budějovicích dne 25.2.25		V Českých Budějovicích dne 27.2.25

META skladovací technika, s.r.o.		ČR - Krajský soud v Č. Budějovicích

………………………………...			…………………………...............

Michal Horský				Mgr. Martina Flanderová, Ph.D.

jednatel 					předsedkyně krajského soudu

Zákazník: Krajský soud v Českých Budějovicích

Ing. Řeháček

Zátkovo nábř. 10/2

37084, České Budějovice

Tel.: XXXXXXXXXX

Mail.: XXXXXXXXXX

Váš odborný poradce:

XXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXX

Mail.: XXXXXXXXXX

Nabídka na:

zásuvné policové regály META CLIP S3

Číslo nabídky: 4217-024-5

Vystaveno dne: 27.9.2024

Vážený pane Řeháčku.

Děkujeme Vám za Vaši poptávku a na jejím základě Vám nabízíme zásuvné policové regály META CLIP S3 dle přiložené specifikace.

Cena kompletní regálové konstrukce: 477.645,- Kč

včetně dopravy, vč. vykládky a montáže, bez DPH

Rozměry a počty jednotlivých regálů viz výkresová dokumentace 4217-024.

Dodací podmínky: Cca 4 týdny od obdržení objednávky do začátku montáže

Záruční podmínky: 60 měsíců, revize regálů pro první rok zdarma

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Doprava

Ceny jsou počítány místem dodání: České Budějovice. META zajišťuje vykládku zboží.

Montáž

Náklady montáže se vztahují na kompletaci objednaných regálů a instalování na podlahu. V případě nutnosti kotvení předpokládáme standardní vrtání. Cena montáže neobsahuje případné stavební práce, či jiné stavební úpravy nutné ke správnému provedení montáže.

Při montáži požadujeme:

Součinnost ze strany zákazníka.

Manipulační technika je součástí nabídky.

Dostatečné osvětlení a temperované prostory místa montáže.

Možnost připojení k elektrické síti 230/400 V 50 Hz v prostoru místa montáže.

Předpokládaná doba montáže 3 dny

Stavební připravenost

Minimální požadavky na podlahu: prostý beton třídy C20/25 o minimální tloušťce 200 mm. Rovina podlahy musí odpovídat DIN 18202. Technické a cenové parametry nabídky neplatí v případě podlahy s magnezitovým povrchem, asfaltem, dlažbou a válcovaným betonem.

Dodací lhůta

Uvedená lhůta platí po objasnění všech technických podrobností a podepsání kupní smlouvy, popř. obdržení objednávky. V případě posunu termínu bude účtováno skladování, změny po objednání jsou zpoplatněny, zpravidla se prodlužuje termín dodání.

Záruční podmínky

Záruka se netýká drobných škod, způsobených běžným nebo nesprávným užíváním.

Platnost nabídky

Z důvodu nepředpokládaného vývoje cen oceli, musíme platnost nabídky uvést pouze 14 dní.

V případě, že se cena oceli, případně ostatních surovin zvýší v období mezi odevzdáním nabídky a objednáním, o více jak 5%, budeme nuceni odpovídajícím způsobem zvýšit i cenu nabízeného zboží.

Platební podmínky

100% do 14 dnů od předání nebo dle pozdějších dohod.

META Clip – závěsný bezšroubový policový systém

Tato soustava regálů představuje stavebnicový systém, který se kompletuje bez použití šroubovaných spojů jednoduchým a rychlým zasunováním jednotlivých dílů. Tento systém umožňuje svému uživateli sestavení nejen klasického regálu, ale i skříní, pracovních stolů a prodejních pultů. Odvozenou variantou tohoto typu regálu je systém META COMPACT, který upravuje tento systém pro potřeby kanceláře či archivu.

Hlavní součástí tohoto systému jsou rámy ze zušlechtěné oceli válcované za studena. Rámy se dodávají zkompletované v různém provedení rámu (volné, děrované, plné).

Police je možné nastavit výškově v rozsahu 25 mm. Police se vyrábí v trojím zátěžovém provedení - pro nosnost 100, 230 a 330 kg a v mnoha plošných rozměrech. Nosnost polic lze zvýšit pomocí výztuh o cca 20 %.

Povrchová úprava – základní je tvořena pozinkovanou ochrannou vrstvou. Na přání je možno dodat i barevné provedení ve škále RAL.

Všechny regály mají atest Státní zkušebny a certifikát kvality DIN EN ISO 9001.

Montážní příručku naleznete na našich webových stránkách, stejně jako

Všeobecné obchodní podmínky:

http://www.meta-online.cz/

http://www.meta-online.cz/katalogy/obchodni_podminky.pdf

Technické informace

Povrchová úprava

Rámy: pozinkované

Police: pozinkované

Spojovací materiál: pozinkovaný

Příslušenství regálů: označení nosnosti

Regály

Nosnost police 1000 mm (oboustranně): 100 kg

Nosnost police 1300 mm (oboustranně): 230 kg

Max. zatížení regálového sloupce: 1600 kg

Uvedené nosnosti platí při rovnoměrném zatížení.

Při poměru hloubky a výšky více než 1:5 musí být stacionární regály přikotveny!

Stacionární regály jsou vyztuženy pomocí 2 úrovní diagonálních křížů.

Rozměry a počty jednotlivých regálů viz výkresová dokumentace: 4217-024

Popis regálů

Délka: Viz výkres mm

Pole: 1 000/1300 mm

Hloubka: 300 + 36 mm

Hloubka: 2x 300 + 75 mm

Výška: 2 500 mm

Počet polic na pole: 7 ks bez krycí police

CELKOVÁ KAPACITA 1.054 M POLIC.

Revize vašich skladovacích systémů

Upozorňujeme vás na zákonnou povinnost provést v intervalu alespoň 1x za 12 měsíců revizi vašich skladovacích systémů (regálových sestav) – podle Zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

Jako Váš dodavatel regálových systémů Vám nabízíme splnění těchto zákonných povinností nabídkou odborných revizí. Budete mít k dispozici Zprávu o provedení technické kontroly pro jakoukoliv následnou kontrolu.

Při požadavku na revizi kontaktujte odborného poradce – revizního technika META – na tel. čísle XXXXXXXXXX nebo e-mailu XXXXXXXXXX

Smyslem provádění revizí regálových systémů je zjistit celkový stav těchto zařízení, upozornit na případná rizika a navrhnout řešení s ohledem na bezpečnost a zdraví osob a ochranu majetku.

Bezpečnostní ochrany vašich regálových sestav

S ohledem na bezpečnost a zdraví osob a ochranu majetku nabízíme k regálovým sestavám také BEZPEČNOSTNÍ OCHRANY.

Jejich kompletní nabídku (kryty rámů, zábrany, nárazníky, ochranné stěny, rohové kryty, ochrany stojin, zadní drátěné stěny) najdete na www.safety-cz.com

V případě zájmu o zvýšení bezpečnosti Vašeho skladu kontaktujte svého odborného poradce META nebo revizního technika META.

META EcoVadis stříbrné hodnocení

Opět jsme byli certifikováni společností Eco Vadis a můžeme být hrdí, že jsme se zlepšili a získali stříbrnou medaili. Během certifikačního procesu byla společnost META důkladně prozkoumána společností Eco Vadis s ohledem na firemní odpovědnost. V rámci certifikace jsou zkoumány oblasti životního prostředí, pracovních a lidských práv, etiky a udržitelného zadávání veřejný ch zakázek. S tímto výsledkem jsme ve všech oblastech dále!

META v Českých Budějovicích investuje do udržitelné budoucnosti! Se 743 panely Sharp NU-JC375 a celkovým výkonem 278 kWp dosahujeme plánovaného ročního energetického výnosu 295 MWh!

Dokážeme dokonce vyrobit přebytek 33 MW pro elektrickou síť!