MZE-16052/2025-12121



mzedms029060628

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120SP. ZN.: MZE-47746/2021-11151NAŠE Č. J.: MZE-16052/2025-12121VYŘIZUJE: Ing. Michaela FrázováTelefon: 221814858 | T-SOFT a.s.Vážený pánxxxZa Brumlovkou 1559/5Michle140 00 Praha 4 |

DATUM: 27. 2. 2025

**Sdělení k prodloužení termínu nasazení úprav dle RfC 019 a 022 na PROD DMS**

Vážený pane předsedo představenstva,

vzhledem k nesrovnalostem, které jsou zjišťovány při testování úprav nasazených v rámci RfC 019 a 022 na TESTu DMS, jsme nuceni Vám sdělit, že nasazení těchto úprav
dne 28. 2. 2025 není možné realizovat.

V rámci projednávání dalšího postupu na PT DMS dne 21. 2. 2025 bylo dohodnuto řešení těchto nesrovnalostí osobní konzultací se zástupci dodavatele na místě dne 6. 3. 2025.
Aktuálně z důvodu nutného projednání dalšího postupu v rámci testování je termín realizace RFC 019 a 022 prodloužen do 7.3.2025, kdy bude sdělen dodavateli finální termín realizace vzešlý z výše uvedeného jednání (6.3.2025), kde budou tyto závěry projednány.

S pozdravem

%%%el\_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru