SMLOUVA O DÍLO

dodatek č.2

SD/2024/0966/2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

- Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 	Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:	Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 	002 62 340

DIČ: 	CZ 00262340

zápis v OR: 	nezapsané v OR

zastoupen:	Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

dále objednatele zastupují	Jana Jodasová, pov. ved. oddělení správy bytových objektů

ve věcech smluvních	Ing. Petr Roubíček, Mgr. Pavel Kozák

ve věcech technických	Mgr. Pavel Kozák, Jana Jodasová, Jan Hasman

bankovní spojení 	Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu 	1298200287/0100

telefon 	483 357 399

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:                    	Baukomplet s.r.o.

sídlo:   	Rybářská 4949/7a, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO:      	25023101

DIČ:    	CZ25023101

zápis v OR:	Krajský soud v Ústí nad Labem., oddíl C, vložka 12612

zastoupen: 	Iveta Volechová, Daniel Sýkora - jednatel

ve věcech smluvních

ve věcech technických	      Daniel Sýkora – jednatel

bankovní spojení 	     107-5577490297/0100

dále jen "zhotovitel" na straně druhé

I.

Předmět dodatku č. 2 smlouvy:

Předmětem dodatku č. 2 je:

- Změna článku 4. bod 4.1 Smlouvy Termín plnění následovně:

4.1

Předání staveniště:		30.09.2024

Dokončení prací do:      	31.03.2025

Ze strany Objednatele se vyskytla nepředvídatelná prodleva dodání a montáže plynových hodin z ČEZ a.s. potřebných k vytopení místností a úpravě parketových podlah zhotovitelem.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 nejsou tímto Dodatkem č.2 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

III.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 exemplář a objednatel 1 exemplář.

Jablonec nad Nisou, dne: 21. 2. 2025	dne:

objednatel:	zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 	Baukomplet s.r.o.

…………………………………………….	……………………………………………

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora	               Iveta Volechová

…………………………………………….                           ………………………………………….

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického	                Daniel Sýkora

Za věcnou správnost:

Jan Hasman, technik OSBO