##### Evidenční číslo objednatele: 4500046614 /1

Č.j.  994-2025-UVCR

DODATEK č. 1

k objednávce č. 4500046614

###### Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: 	nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

IČO: 	00006599

DIČ: 	CZ00006599

kterou zastupuje: 	     Ing. Tomáš Štainbruch, MBA	
     ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

dále jen „objednatel“

###### a

T O P O , s.r.o.

se sídlem:                      Klánova 323, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

IČO:                               60472391

###### DIČ:                               CZ60472391

kterou zastupuje:           Vít Barnáš

dále jen „dodavatel“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") k objednávce č. 4500046614 (dále jen „objednávka“).

Čl. I

Úvodní ustanovení

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 13. 01. 2025 objednávku, jejímž předmětem je závazek dodavatele zajistit Provedení opravy všech omítek v místnostech č. 002 a č. 003 v objektu Strakovy akademie dle smlouvy č. 24/094-0.

- Předmětem tohoto dodatku je změna:

- Termínu plnění

Ustanovení objednávky o termínu plnění nově zní:

Termín plnění: do 15. 03. 2025

Důvodem změny termínu jsou další vícepráce, které jsou nezbytné pro bezvadné dokončení prací dle požadavků objednatele, dle bezpečnostních a dalších provozních standardů, a dle skutečného rozsahu prací a materiálů, které jsou nutné pro dokončení díla.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.

- Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne  					V Praze dne

| za TOPO s.r.o. | za Českou republiku Úřad vlády České republiky |
| --- | --- |
| _________________________ Vít Barnáš jednatel | __________________________ Ing. Tomáš Štainbruch, MBA ředitel Odboru správy nemovitost vz. Ing. Jan Kollert vedoucí oddělení správy nemovitostí |