Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943

se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

jako „objednatel“

a

Tomáš Shejbal, IČ: 19683367

sídlo: Benešovo náměstí 2471, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí

jako „zhotovitel“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 13.12.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo Vytvoření webových stránek českého hostování na Frankfurtském  knižním veletrhu v roce 2026 včetně následné podpory v letech 2025 - 2027“.

- Jednou z částí díla dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku je „Vytvoření webových stránek v ČJ, NJ, AJ, včetně podstránek (Homepage, O projektu, Novinky, Média, Kontakt) – dále jen milník 1, jejich zveřejnění a proškolení administrátorů v MZK“, stranami nazvané jako milník 1.

- V čl. III. smlouvy o dílo si strany dohodly termín dokončení části díla nazvané milník 1 do 28. 2. 2025. Tento termín byl sjednán za předpokladu, že objednatel předá zhotoviteli kompletní grafické podklady v souladu s vizuální identitou českého hostování na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2026 potřebné pro tento milník do 15.1.2025.

- Po uzavření smlouvy objednatel zjistil, že není schopen předat zhotoviteli kompletní grafické podklady v souladu s vizuální identitou pro tvorbu webu do 15.1.2025. Tyto předal zhotoviteli dne 27.2.2025.

- Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně termínu provedení části díla milník 1 tak, že tuto část díla zhotovitel dokončí do 31.3.2025.

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku nemění (nemění se ani termíny plnění ostatních částí díla).

- Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb. (do registru smluv jej vloží objednatel).

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.

V Brně dne

....................................................				.................................................

za objednatele							za zhotovitele

PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D.

generální ředitel