
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943
se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno
zastoupená PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem
jako „objednatel“
[bookmark: _GoBack]
a

Tomáš Shejbal, IČ: 19683367
sídlo: Benešovo náměstí 2471, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí
jako „zhotovitel“
	



I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 13.12.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo Vytvoření webových stránek českého hostování na Frankfurtském  knižním veletrhu v roce 2026 včetně následné podpory v letech 2025 - 2027“.
2. Jednou z částí díla dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku je „Vytvoření webových stránek v ČJ, NJ, AJ, včetně podstránek (Homepage, O projektu, Novinky, Média, Kontakt) – dále jen milník 1, jejich zveřejnění a proškolení administrátorů v MZK“, stranami nazvané jako milník 1.
3. V čl. III. smlouvy o dílo si strany dohodly termín dokončení části díla nazvané milník 1 do 28. 2. 2025. Tento termín byl sjednán za předpokladu, že objednatel předá zhotoviteli kompletní grafické podklady v souladu s vizuální identitou českého hostování na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2026 potřebné pro tento milník do 15.1.2025.
4. Po uzavření smlouvy objednatel zjistil, že není schopen předat zhotoviteli kompletní grafické podklady v souladu s vizuální identitou pro tvorbu webu do 15.1.2025. Tyto předal zhotoviteli dne 27.2.2025.
5. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně termínu provedení části díla milník 1 tak, že tuto část díla zhotovitel dokončí do 31.3.2025.

II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku nemění (nemění se ani termíny plnění ostatních částí díla).
2. Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb. (do registru smluv jej vloží objednatel).
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.


V Brně dne


....................................................				.................................................
             za objednatele							za zhotovitele
PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D.
           generální ředitel					         
