##### Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo číslo objednatele: DS202401586 (4/24/0133)

Evidenční číslo dodatku: DS202401586/1

„Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Čl. 1	Smluvní strany

1.1 	Objednatel:		Statutární město Liberec

PSČ, sídlo:		460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I

zastoupený:		Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města

IČO:		00262978

DIČ:		CZ00262978

Telefon:		485 243 111

Fax:		485 243 113

bank. spojení:		ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800

ve věcech technických oprávněn k jednání:	Ing. Karel Havlišta, vedoucí odboru správy

veřejného majetku

(dále jen „objednatel“)

1.2 	Zhotovitel:		Ještědská stavební společnost spol. s.r.o.

PSČ, sídlo:		460 01 Liberec 12, Selská 517

zastoupený:		Josefem Kubešem a Ing. Romanem Šmerdou, jednateli

IČO:		18382550

DIČ:		CZ18382550

bank. spojení:		9029040402/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Josef Kubeš a Ing. Roman Šmerda

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Daňhel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní

strany“)

# Čl. 2 	Preambule

2.1	Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2024 Smlouvu o dílo č. 4/24/0133 (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění Smlouvy je výstavba splaškových kanalizačních stok včetně kanalizačních přípojek v ulicích Lukášovská a Kadlická v místní části Nový Harcov v rozsahu projektu „Odkanalizování ul. Lukášovská a Kadlická, Liberec“. Účelem díla je řádná likvidace splaškových vod dle platné legislativy, a to svedením pomocí nově navržených stok na stávající veřejnou kanalizační síť a následně na městskou ČOV.

# Čl. 3	Předmět dodatku č. 1

# 3.1 	Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy z důvodů uvedených níže.

3.2        Objednatel a zhotovitel se dohodli na částečné změně předmětu plnění a s tím související změně ceny díla stanovené v odst. 5.1 čl. 5 Smlouvy „Cena díla a platební podmínky“. Změna díla vznikla v důsledku chyby v projektové dokumentaci. V projektové dokumentaci bylo uvedeno, že mezi šachtami SA4 až SA14 budou místo stávajících poničených betonových panelů osazeny silniční panely o rozměru 2x1x015 m. Ty však nesplňují potřebné parametry a rozměry v návaznosti na ostatní panely, které budou zpětně použity. Změna tak spočívá v umístění panelů o rozměrech 3x1x0,15 m.

Změna je popsána ve změnovém listu č. 1, který tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto Dodatku.

3.3       Tato změna je v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.4        Změnou dojde ke snížení celkové částky ceny díla o 1.987,55 Kč bez DPH.

Cena díla dle Smlouvy 4/24/0133:

Cena díla bez DPH:			 34 997 653,56 Kč

DPH 21%: 				    7 349 507,24 Kč

Cena díla včetně DPH:			 42 347 160,81 Kč

Nová cena díla dle Dodatku č. 1:

Nová cena díla bez DPH:		 34 995 666,01 Kč

DPH 21%:				   7 349 089,86 Kč

Nová cena díla včetně DPH:		 42 344 755,87 Kč

# Čl. 4	Doložky

4.1	Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

## 4.2 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

## 4.3 	Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 
	a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

## 4.4 	Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

## 4.5 	Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

# Čl. 5	Závěrečná ustanovení

5.1 	Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

5.2 	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5.3	Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

5.4	Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

5.5 	Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 103/2025 ze dne  21. 1. 2025.

Přílohy:

- Změnový list č. 1

| V Liberci dne | V Liberci dne |
| --- | --- |
| STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Ještědská stavební společnost spol. s.r.o. |
| ……………………………………… | ……………………………………… |
| Ing. Jaroslav Zámečník CSc. primátor města | Josef Kubeš Ing. Roman Šmerda jednatelé společnosti |