S M L O U V A    O    D Í L O

č. objednatele SM/124/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 	MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

zastoupené	starostou Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA,

se sídlem	Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec

zástupce pro věci smluvní		  Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

zástupce pro věci technické		   Ing. K. H., vedoucí odboru rozvoje

kontakt:

Bc. D.V.,projektový koordinátor

IČO:     	00246875

DIČ:   	CZ00246875

bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s., pobočka Jindřichův Hradec

číslo účtu 	27-0603140379/0800

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:	FLOWBOX Energy s.r.o.

se sídlem	Vídeňská 400, 252 50 Vestec

zástupce ve věcech smluvních 	Tomáš Rendla

zástupce ve věcech technických	Ing. P. G.

energetický specialista:	Ing. L. G.

číslo certifikátu:      	Číslo osvědčení: xxxxx

IČO:   	17898684

DIČ:	xxxxx

obchodní rejstřík	C 378419/MSPH Městský soud v Praze

bankovní spojení	xxxxx

číslo účtu	xxxxx

tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem

„Vznik energetického společenství Jindřichův Hradec – zpracování studií proveditelnosti“

(dále jen „zakázka“)

tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

II. Úvodní ustanovení

- Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

- Objednatel realizuje projekt s názvem „Vznik energetického společenství Jindřichův Hradec“, reg. č. 5230700029, který je spolufinancován z prostředků Národního programu Životní prostředí z prostředků Národního plánu /dále jen „Projekt“/, přičemž plnění dle této Smlouvy bude součástí tohoto Projektu.

- Za účelem realizace Projektu objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vznik energetického společenství Jindřichův Hradec – zpracování studií proveditelnosti“.

- Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je vypracování technické a ekonomické studie proveditelnosti (dále jen „dílo“).

- Studie proveditelnosti budou zpracovány v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 zadávací dokumentace zakázky, případně dle doplňujících pokynů poskytovatele dotace.

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas a objednatel se zavazuje takové dílo za podmínek dále uvedených převzít a zaplatit cenu díla, která zhotoviteli dle smlouvy náleží.

- Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s příslušnými právními předpisy a normami, zejména v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 318/2012 Sb. a 165/2012 Sb.). Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo danému účelu.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Doba a místo plnění

- Plnění díla bude zahájeno ihned po uzavření smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle této smlouvy nejpozději do 31. 10. 2025.

- Místem plnění je sídlo objednatele, tj. dílo spočívající ve zpracování dokumentace bude předáno v sídle objednatele.

IV. Cena díla

- Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele v předmětném výběrovém řízení zakázky jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla.

- Cena díla činí 356 000 Kč bez DPH. Cena je zahrnuje:

Technickou studii proveditelnosti			158 000 Kč

Ekonomickou studii proveditelnosti		198 000 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Smluvní cena celkem bez DPH			356 000 Kč

- K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

- Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul veškerá rizika související s prováděním díla a cena díla je tedy cenou konečnou a nepřekročitelnou. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu svého nepřesného nebo neúplného ocenění díla.

- V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

V. Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

- Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem. Faktura bude vystavena po podpisu předávacího protokolu objednatelem.

- Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

- Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Na faktuře bude uveden název projektu a jeho registrační číslo: „Vznik energetického společenství Jindřichův Hradec, reg. č. projektu: 5230700029“.

- Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

- Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

VI. Koordinátor ES

- Na vzájemnou koordinaci, provázanost a vazby mezi jednotlivými podkladovými materiály, zejména technickou studií proveditelnosti, ekonomickou studií proveditelnosti, smluvními dokumenty budoucího ES - např. výběr právní formy, zakladatelská listina, stanovy apod. bude dohlížet objednatelem určený koordinátor ES.

VII. Provádění díla

- Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.

- Předmět plnění díla bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a příslušnými prováděcími předpisy, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní zpracovatelé dílčích částí díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle zákonů a nařízení platných v České republice nutná k provedení předmětu plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel bude informovat objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace předmětu plnění veřejné zakázky, navrhovat řešení problémů a na žádost objednatele se zúčastňovat jednání s třetími stranami.

- Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

VIII. Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen dílo realizovat „řešitelským týmem zhotovitele“ uvedeným v nabídce. Změnu osob ve složení řešitelského týmu zhotovitele lze provést pouze po písemném souhlasu objednatele, a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností (kvalifikace, autorizace) a zkušenostmi odpovídající minimálnímu kritériu technické kvalifikace požadovaného ve výběrovém řízení. Jestliže se jednalo o člena řešitelského týmu zhotovitele, který byl v rámci zadávacího řízení hodnocen, pak musí disponovat takovou praxí a zkušeností (dále jen „Praxe“), že kdyby tato Praxe byla hodnocena za podmínek dle zadávací dokumentace, obdržel by tento člen řešitelského týmu zhotovitele minimálně stejný počet bodů jako původní člen řešitelského týmu zhotovitele, který je nahrazován. Za poručení povinnosti přísluší sankce dle článku XI. odst. 2 této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace;

- zahájení insolvenčního řízení nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku;

- zánik zhotovitele bez likvidace;

- jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku, a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

IX. Součinnost objednatele

- Objednatel v rámci součinnosti poskytne zhotoviteli zejména potřebná data a údaje nezbytná pro zpracování studií proveditelnosti, zejména pak „Studii potenciálu a proveditelnosti FVE na městských objektech Jindřichův Hradec“, zpracovatel: ASITIS s.r.o., ze dne 09/2024.

- Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyžádání zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, se závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném plnění předmětu díla.

- Oprávněnou osobou ve věci poskytnutí nezbytné součinnosti objednatele je osoba Bc. D. V.

- Oprávněnou osobou ve věci poskytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele je osoba Ing. P. G.

X. Záruka za vady díla

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval.

- Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

- Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno.

- Objednatel se zavazuje odstranit vady a nedodělky ve lhůtě do 7 dnů od doručení písemné reklamace, nedohodnou-li si smluvní strany výslovně lhůtu jinou.

XI. Sankční podmínky

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které nebude dokončeno ve lhůtě dle čl. III odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě, že se zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za každý jednotlivý případ.

- Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dle čl. X. odst. 8 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každou vadu a den prodlení.

- V případech, které smlouva označuje za podstatné porušení smlouvy je objednatel oprávněn účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000, -Kč.

- Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Oprávněná smluvní strana může od vymáhání sankcí upustit. Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení činí 30 dní ode dne doručení vyúčtování.

- Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

- Pokud zhotovitel zadá část plnění veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), je jediným garantem plnění smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

XII. Poddodavatelé

- Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.

- Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy.

- Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

XIII. Změna a předčasné ukončení smlouvy

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Smluvní strany se zavazují, že neumožní podstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 zákona.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:

- překročení termínu dokončení díla nebo jeho dílčí části o více jak 10 dnů;

- prodlení objednatele s úhradou splatných faktur o více než 30 dnů ode dne splatnosti;

- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení.

- V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.

- V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností).

- Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

- Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“

- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

- Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávacími podmínkami zakázky, nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení zakázky a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

- Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě o dílo výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

- Níže uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

- Smlouva se uzavírá elektronicky.

- Znění této smlouvy bylo schváleno Radou města Jindřichův Hradec, usnesením č. 1051/38R/2024 ze dne 18. 12. 2024. Zadání veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 81/4R/2025 ze dne 5. 2. 2025.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Jindřichově Hradci, dne 13.2.2025				Ve Vestci, dne: 27.2.2025

(viz datum elektronického podpisu				(viz datum elektronického podpisu)

...........................................				………………………………………

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA			         	Tomáš Rendla

starosta						jednatel